Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от     18.06.2014 г.      №   1022

г.Кинель

«О внесении изменений в районную

муниципальную программу

«Ремонт и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2016 годы.

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, Администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в районную муниципальную программу «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Главы муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на   заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

Глава муниципального

района Кинельский                                                                     Н.В.Абашин

Болдов 21096

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                                Т.Л.Силантьева

Зам. главы м.р. Кинельский по экономике                                А.В. Есипов

Руководитель управления финансами                                       А.В. Богданов

Изменения,

которые вносятся в районную муниципальную программу «Ремонт и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

- Название Программы изложить в следующей редакции: «Районная муниципальная программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2016 годы.

- В паспорте Программы:

Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования – 31 742 000,00  рублей; в том числе: 2014 год –        28 742 000 рублей; 2015 год – 1 500 000 рублей; 2016 год – 1 500 000 рублей;  из них: средства бюджета муниципального района Кинельский  - 31 742 000 рублей.

- Пункт «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются  средства  в объеме 31 742 000,00  рублей, в том числе в 2014 году –     28 742  000 рублей, в 2015 году – 1 500 000 рублей, в 2016 году – 1 500 000 рублей (см. приложение N 2 к настоящей Программе).

Расчет объема денежных средств, выделяемых из бюджета  муниципального района, осуществляется с учетом:

предоставленных заявок от руководителей образовательных учреждений муниципального района;

среднерыночной стоимости соответствующих работ по реконструкции, капитальному ремонту и (или) оборудования;

существующей потребности муниципального образования в обеспечении детей местами в ДОУ;

соответствия здания или помещения системы  образования  санитарным правилам и нормам;

соответствия здания или помещения системы образования  строительным нормам и правилам;

соответствия здания или помещения системы образования  современным требованиям к энергосбережению;

существующей потребности в оснащении современным оборудованием здания или помещения системы  образования.

- Приложение №1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

- Приложение N 1

к районной муниципальной программе

" Ремонт, строительство и реконструкция зданий

школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский"

на 2014-2016 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2014-2016 годы».

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик зданий системы образования , путем реконструкции, капитального ремонта и оснащения современным оборудованием (цель) . |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 48% - на 1.01.14, 52% - на 31.12.14. | 52% - на 1.01.15, 58% - на 31.12.15. | 58% - на 1.01.16, 65% - на 31.12.16. |
| 2 | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН. | % | 58% - на 1.01.14, 64% - на 31.12.14. | 64% - на 1.01.15, 70% - на 31.12.15. | 70% - на 1.01.16, 75% - на 31.12.16. |

- Приложение №2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

- Приложение N 2

к районной муниципальной программе

" Ремонт, строительство и реконструкция зданий

школ и детских садов, расположенных на

территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2016 годы.

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам , тыс. руб. |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ясли-саду п. Кинельский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2196,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 2. | Доукомплектование оборудованием и инвентарем Бобровского детского сада | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 230,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 3. | Противопожарные мероприятия в школах | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 5000,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 4. | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Алакаевка (спортзал и пищеблок) | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1500,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 5. | Ремонт нежилого здания школы с. Малая Малышевка (крыльцо) | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 180,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 6. | Ремонт нежилого здания детского сада с. Малая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2700,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 7. | Замена оконных конструкций в нежилом здании детского сада с. Малая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2800,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 8. | Замена системы отопления, канализации, электропроводки, водопровода в нежилом здании детского сада с. Малая Малышевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2600,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 9. | Замена оконных конструкций в нежилом здании школы с. Красносамарское | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1200,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 10. | Замена оконных конструкций в здании школы с. Покровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 900,0 - средства бюджета района. |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 11. | Замена оконных конструкций в нежилом здании школы с. Богдановка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2000,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 12. | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Красносамарское (пищеблок) | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 500,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 13. | Косметический ремонт зданий школ и устранение неисправностей сантехнического оборудования | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1500,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 14. | Ремонт цоколя и отмостки в нежилых зданиях школ, расположенных на территории сельских поселений: - Нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57. - Здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная. - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район п.Кинельский ул.Рабочая, д.4 А; - нежилое здание школы по адресу: Самарская область Кинельский район с.Покровка ул.Центральная, д.120; - Нежилое здание-школа по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Красносамарское, ул.Советская, 8. | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 1500,0 - средства бюджета района. |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 15. | Ремонт системы водоснабжения, канализации в нежилом здании детского сада с.Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1500,0 - средства бюджета района. | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 16. | Проектирование и строительство здания детского сада в с.Георгиевка муниципального района Кинельский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 5436,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

ИТОГО: 31 742 тыс. рублей (тридцать один миллион  семьсот сорок две  тысячи рублей).