Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  28.10.2014г. № 2053

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении муниципального

краткосрочного плана

капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

муниципального района

Кинельский  Самарской области

на 2015 год»

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2015 год».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района  (С.В. Заречина).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                       Н.В.Абашин

Алейников 21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.; главам сельских поселений-12 экз.

| Информация по площадям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код МКД |  | Адрес МКД |  |  |  | Площадь многоквартирного дома, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Общая плошадь квартир, в многоквартирном дома |  |  | общая площадь квартир , принадлежащая собственникам |  |  |  | Ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на кровлю |  |  | Утепления и ремонта фасада |  |  | Ремонта фундамента многоквартирного дома |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  | м2. |  |  | м2 |  | Руб. |  | Кв.м |  | Руб. | Кв. м. |  | Руб. | Кв.м. |  | Руб. |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Р11-113 |  | с. Георгиевка ул. Специалистов д.25 |  |  |  | 809 |  | 751,2 |  |  | 665,8 |  |  |  | 404,5 |  | 1025003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р11-114 |  | с. Георгиевка ул. Специалистов д.26 |  |  |  | 703,2 |  | 654,8 |  |  | 654,8 |  |  |  | 351,6 |  | 890954,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р11-5 |  | п. Кинельский ул. Рабочая д.1 |  |  |  | 961,4 |  | 875,4 |  |  | 706,9 |  |  |  | 480,7 |  | 1218093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р11-90 |  | п. Комсомольский ул. Комсомольская д. 4 |  |  |  | 667,9 |  | 619,5 |  |  | 617,8 |  |  |  | 333,95 |  | 846229,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р11-181 |  | с. Чубовка ул. Полевая д.11 |  |  |  | 794,7 |  | 737,1 |  |  | 706 |  |  |  | 397,35 |  | 1006884,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3936,2 |  | 3638 |  |  | 3351,3 |  |  |  | 1968,25 |  | 4987165,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код МКД | Адрес МКД |  | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего |  | В т.ч. площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего |  | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы |  | Вид работ /услуг по капитальному ремонту |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  |
|  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | м2 |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  | Руб./м2 |  | Руб./м2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |
| Р11-113 | с.Георгиевка ул. Специалистов д.25 |  | 1975 | - | блочные |  | 2 |  | 2 | 809 |  | 665,8 |  | 37 |  | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | 1 025 003,00 |  |  |  |  | 2534 |  |
| Р11-114 | с.Георгиевка ул.Специалистов д.26 |  | 1972 | - | блочный |  | 2 |  | 2 | 703,2 |  | 654,8 |  | 41 |  | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | 890 954,40 |  |  |  |  | 2534 |  |
| Р11-5 | пос.Кинельский Рабочая д.1 |  | 1972 | - | блочный |  | 2 |  | 3 | 961,4 |  | 706,9 |  | 57 |  | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | 1 218 093,80 |  |  |  |  | 2534 |  |
| Р11-90 | п. Комсомольский ул. Комсомольская д.4 |  | 1967 | - | кирпичные |  | 2 |  | 2 | 667,9 |  | 617,8 |  | 29 |  | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | 846 229,30 |  |  |  |  | 2534 |  |
| Р11-181 | с. Чубовка ул. Полевая д.11 |  | 1970 | - | кирпичные |  | 2 |  | 2 | 794,7 |  | 706 |  | 29 |  | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | 1 006 884,90 |  |  |  |  | 2534 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3936,2 |  | 3351,3 |  | 193 |  | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | 4987165,4 |  |  |  |  | 2534 |  |