| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 01.03.2016 | г. | № | 329 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы за 2015 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Н.В. Абашин |
| --- | --- | --- |

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 329 от «01» марта 2016 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, сохранение стабильной экологической обстановки в районе.

Задачи:

- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения.

- Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение  текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

- Организация работы по рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения на территории района.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление природопользования муниципального района Кинельский» является ответственным исполнителем по Муниципальной программе природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2015 годы (далее – муниципальная программа, программа), утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 октября 2012 г. № 1643.

Основные результаты, достигнутые за 2015 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снизился уровень загрязнения окружающей среды за счет проведенных мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального района Кинельский. Так, за 2015 год было ликвидировано 7 несанкционированных объектов размещения отходов, проведена уборка мусора на общей площади более 344 га, высажено 6799 саженцев деревьев и кустарников |
| 2. | Повышение уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы | В 2015 году повышению уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы способствовало проведение фотовыставки «Объективный взгляд на природу» |
| 3. | Повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительного и гуманного отношения к окружающей среде | В 2015 году повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительному и гуманному отношению к окружающей среде способствовали занятия в экологическом классе, расположенном в пос. Формальный, а также проведение районных экологических конкурсов детских рисунков, поделок, сочинений, фотографий, проектов, посвященных проблемам сохранения окружающей среды, экологических слетов, карнавалов, десантов, викторин, игр и т.д. |
| 4. | Обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | В течение 2015 года до жителей муниципального района Кинельский доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации |
| 5 | Восстановление плодородия нарушенных земель сельскохозяйственного назначения на территории района | В апреле 2015 года, путем проведения открытого аукциона, был определен Исполнитель на выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, расположенных по адресу: Самарская область, Кинельский район, в границах сельского поселения Георгиевка и сельского поселения Комсомольский (Муниципальный контракт №0142300007815000026-0123589-01 от 07.04.2015 года) |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество мероприятий, способствующих формированию у всех слоёв населения, прежде всего у молодёжи, экологически ответственного мировоззрения | ед. | 40 | 64 | 1,6 | Отчеты о проведенных мероприятиях |
|  | Количество материалов экологической направленности, опубликованных в средствах массовой информации, а так же сведений о проведении тематических мероприятий | ед. | 10 | 17 | 1,7 | Журнал «Самара и Губерния», «Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти», газета «Междуречье» |
|  | Количество граждан и общественных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед. | 160 | 146 | 0,9 | Материалы общественных обсуждений |
|  | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед. | 17 | 23 | 1,4 | Газета «Междуречье» |
|  | Площадь восстановления плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории района | га | 23,5 | 23,52 | 1,0 | Муниципальный контракт №0142300007815000026-0123589-01 от 07.04.2015 года |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,32 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) За 2015 год в рамках выполнения задачи по формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Организация проведения и обеспечение экологических слетов, соревнований и т.д.

В течение 2015 года МБУ «Управление природопользования» были организованы и проведены экологические слеты, карнавалы, десанты, конкурсы, викторины, игры и т.д., в которых приняли участие более 750 человек, в том числе:

  - конкурс экологической газеты «Экология глазами детей»;

  - экологический турнир «Природа – наш дом»;

  - региональный экологический конкурс поделок на экологическую тематику «Заповедный символ»;

  - районный экологический конкурс иллюстраций к поэтическим произведениям о воде «Вода – источник жизни»;

  - экологическая игра «Путешествие капли воды»;

  - муниципальный конкурс «Дни защиты от экологической опасности - 2015»;

  - Акция «Неделя экологических знаний»;

  - экологическая познавательная викторина «Экскурсия в Птицеград»;

  - районный экологический конкурс «Земля – наш общий Дом!»;

  - экологическая акция «Живет природа – живет человек!»;

  - окружной конкурс - слет юных экологов «Экотропы - 2015»;

  - театрализованное представление на экологическую тему «Колобок» с воспитанниками детского сада;

  - выездной экологический десант «Бой мусору или дикие свалки»;

  - региональный экологический карнавал «СветоФория»;

  - районный конкурс-выставка фотографий на экологическую тематику «Объективный взгляд на природу»;

  - районный конкурс «Юный эколог-изобретатель»;

  - экологическая познавательная игра «Экологическое лото»;

  - конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка»;

  - торжественное мероприятие «Экологический серпантин - 2015».

- Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий.

В течение 2015 года в экологическом классе, расположенном в п. Формальный, специалистами МБУ «Управление природопользования» были проведены эколого-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на поддержку инициативы учащихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности. Всего в экологическом классе было проведено 44 занятия, которые посетили 769 учащихся школ муниципального района Кинельский в возрасте от 7 до 16 лет.

В целях повышения ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы в 2015 году в ДК п. Кинельский была организована выставка «Объективный взгляд на природу».

- Публикация статей по экологической тематике.

В средствах массовой информации были опубликованы статьи по экологической тематике, из них:

- журнал «Самара и Губерния» - 1 статья;

- журнал «Первый журнал Самарской губернии в бизнесе и власти» - 1 статья;

- газета «Междуречье» - 15 статей.

2) В 2015 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду. В газете «Междуречье» были опубликованы 23 статьи по данной тематике.

- Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района.

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 22.03.2006 г. № 94 (с изменениями от 24.05.2013г. №382), МБУ «Управление природопользования» в 2015 году было организовано и проведено 23 общественных обсуждений, заказчиками которых являлись:

- ООО «СамараНИПИнефть» - 2;

- ОАО «ВолгоНИИгипрозем» - 2;

- ООО «Землеустроитель» - 3;

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 13;

- ООО «Адепт» - 1;

- ООО «КФС-групп» - 1;

- Департамент охоты и рыболовства Самарской области – 1.

- Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования.

В соответствии с Положением о применении экологического аудита на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 04.04.2008 г. № 256  специалистами МБУ «Управление природопользования» в 2014 году был проведен экологический аудит 44 проектных материалов в сфере землепользования, из них:

- АО «ВолгоНИИгипрозем» - 18;

- ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» - 1;

- ООО «Стройпроектинвест» - 10;

- ООО НПФ «Созвездие-Агро» - 3;

- ООО «Хрипунов и К» - 1;

- ЗАО «Алексеевский кирпич» - 1;

- ООО «ПермьРегионПроект» - 1;

- ООО «ПИ «Нефтегаз» - 1;

- ООО «Проектный институт «Мордовпроект» - 1;

- Ф-л АО «Транснефть-Приволга» - 1;

- ООО «Еврогеопроект» - 1;

- АО «Отрадненский ГПЗ» - 1;

- ООО «ИТ-Сервис» - 1;

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 3.

- Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством.

В весенне-осенний период 2015 года на территории муниципального района Кинельский были организованы и проведены мероприятия по очистке территории района от мусора и коммунальных отходов. В ходе проведенных мероприятий было вывезено 3407 тонны отходов, площадь уборки составила 334,5 га, участие приняло 13204 человек.

Муниципальный конкурс «Дни защиты от экологической опасности-2015» (далее - Конкурс) на территории муниципального района Кинельский  проводился  с 21 апреля  по  30 июня 2015 года в рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности (постановление администрации муниципального района Кинельский от 20.04.2015 г. №711 «Об организации проведения «Дней защиты от экологической опасности-2015» на территории муниципального района Кинельский»).

24 июля 2015 года на заседании конкурсной комиссии были подведены итоги Конкурса.

По решению конкурсной комиссии (в соответствии с Протоколом №1 от 24.07.2015 г.) места распределены следующим образом:

Номинация «Лучшее сельское поселение»

Диплом I степени и денежная премия 25 000 рублей:

администрация сельского поселения Алакаевка.

Диплом II степени и денежная премия в сумме 15 000 рублей: администрация сельского поселения Бобровка.

Диплом III степени и денежная премия в сумме 10 000 рублей: администрация сельского поселения Георгиевка.

Номинация «Лучшее образовательное учреждение»

Диплом I степени и денежная премия 25 000 рублей:

ГБОУ СОШ п.Кинельский.

Диплом II степени и денежная премия в сумме 15 000 рублей:

ГБОУ СОШ с.Бобровка.

Диплом III степени и денежная премия в сумме 10 000 рублей:

ГБОУ СОШ с.Георгиевка.

Номинация «Лучшее культурное учреждение»

Диплом I степени и денежная премия 15 000 рублей:

МБУ «Культура» с.п.Алакаевка .

Диплом II степени и денежная премия в сумме 10 000 рублей:

МБУ «Культура, спорт и молодёжь» с.п.Чубовка

Диплом III степени и денежная премия в сумме 5 000 рублей:

МБУ «Культура, спорт и молодёжная политика» с.п.Н.Сарбай

Номинация «Лучший предприниматель»

Диплом I степени и денежная премия 15 000 рублей:

ИП Позднякова Елена Вячеславовна (с.п.Бобровка).

Диплом II степени и денежная премия в сумме 10 000 рублей:

ИП Вернер Андрей Александрович (с.п.Бобровка)

Диплом III степени и денежная премия в сумме 5 000 рублей:

ИП Ильин Артём Николаевич (с.п.Н.Сарбай).

2.4.1) Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах.

Ежегодно на территории муниципального района во время вегетационного периода проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия в защитных лесных полосах.

В 2015 году при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесополосах было вырублено 487 м3 сухостойных, ветровальных, поврежденных и нежизнеспособных деревьев, на общей площади 47,2 га. Общее количество вырубленных деревьев составило 2471 штук.

Породный состав вырубленных нежизнеспособных деревьев: осина, вяз, сосна, ясень, клен, береза, осокорь, ветла, лох узколистный.

В связи с тем, что мероприятия по санитарному оздоровлению в защитных лесных полосах на территории муниципального района Кинельский в 2015 году проводились с привлечением жителей района и вся собранная древесина была передана им в качестве дров для отопления и собственных нужд, средства на данные мероприятия затрачены не были.

Однако следует отметить, что мероприятия, запланированные по пункту 2.4.1. программы реализованы в полном объеме.

2.4.2) Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений.

В рамках выполнения мероприятий п.2.4.2. «Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений» раздела 5 «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 09.10.2012 г. №1643, 06 октября 2015 года на территории муниципального района Кинельский была проведена районная экологическая акция «Посади дерево-2015» (далее-Акция).

С целью проведения Акции были закуплены саженцы деревьев и кустарников в количестве 697 штук на общую сумму 239770,20 рублей (Двести тридцать девять тысяч семьсот семьдесят рублей 20 копеек). Саженцы деревьев и кустарников были переданы в 11 сельских поселений и высажены в парах, скверах, мемориальных комплексах, для озеленения социально-значимых объектах.

3) В 2015 году в рамках задачи по организации работы по восстановлению нарушенных земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального района Кинельский был осуществлен биологический этап рекультивации земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения Георгиевка и сельского поселения Комсомольский Кинельского района на площади 23,52 га.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий:

- по формированию экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения района;

- по обеспечению реализации экологических интересов населения в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду;

- по восстановлению нарушенных земель сельскохозяйственного назначения на территории района.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств  бюджета муниципального района Кинельский составляет 2985,0 тыс. рублей.

Запланированные бюджетные ассигнования на выполнение муниципальной программы в 2014 году исполнены в 2015 году в связи с проведением аукциона в электронной форме и заключением муниципального контракта на покупку специализированной техники на сумму 3206,7 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2015 году составил 88,2%.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2015 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| Задача 1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д. | 200,0 | 171,8 |
| 1.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий | 200,0 | 161,1 |
| 1.3. | Публикация статей по экологической тематике | 65,0 | 60,0 |
| Задача 2. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.3. | Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.4. | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством, в том числе: | 520,0 | 279,8 |
| 2.4.1 | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах | 220,0 | 40,0 |
| 2.4.2 | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений | 300,0 | 239,8 |
| 2.4.3 | Обследование природоохранных объектов | 0 | 0 |
| Задача 4. Организация работы по рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения на территории района |  |  |  |
| 4.1. | Биологический этап рекультивации земель сельскохозяйственного назначения на территории района | 2000,0 | 1959,2 |
| ИТОГО: |  | 2985,0 | 2631,9 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение сроков реализации муниципальной программы, объема финансирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 29.12.2015 г. №2539 | Действующий |
| 2 | Дополнение паспорта программы, объема финансирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 26.02.2015 г. №336 | Утратил силу |
| 1. | Изменение паспорта прог-раммы, объема финансиро-вания | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 19.11.2014 г. № 2272 | Утратил силу |
| 2. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 17.10.2014 г. №1974 | Утратил силу |
| 3. | Изменение объема финан- сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар- ской области от 24.12.2013 г. №2288 | Утратил силу |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2015года не в полной мере реализованы следующие мероприятия:

- обследование природоохранных объектов.

При этом следует отметить, что основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2015 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 88,2% (без учета оплаты за Мусоровоз с боковой загрузкой).

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.