Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    04/08/2016 года № 1432

г. Кинель

                                                                  

Об   утверждении   отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной  программы

«Устойчивое  развитие  сельских  терри-

торий   Кинельского района Самарской

области на 2014-2017  годы и на период

до 2020 года» за  2015 год

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928                     от  27.06.2011 года администрация муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»  за 2015год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «УСХиП»  Е.И. Хрисанова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Глава муниципального района Кинельский                     Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

- Утверждено

- постановлением администрации муниципального района

- Кинельский  Самарской области

от   ________________ №  _______

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год

Раздел 1. Выполнение целевых индикаторов и показателей результативности

| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено на отчетный год в соответствии с заключенным с Минсельхозпродом Самарской области соглашением | Выполнено за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего | кв м общей площади | 1587,0 | 473,2,0 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв м общей площади | 1247,0 | 473,2 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед | 17 | 17 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед | 14 | 14 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений | учен. мест |  |  |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики | ед |  |  |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | м2 |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0,9 |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км |  |  |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед |  |  |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед |  |  |

Раздел 2. Финансирование мероприятий

| Наимено-вание мероприятий | Предусмотрено (лимит) на отчетный год в соответствии с заключенным с Минсельхозпродом Самарской области соглашением, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено средств за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано средств за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюджетные источники |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - всего | 31767,64 | 14885,807 | 639,632 | 317,678 | 10184,518 | 35655,83 | 9414, 03 | 4034,590 | 167, 640 | 22039, 5749 | 43622,69 | 14885,807 | 6379,632 | 317, 678 | 22039, 5749 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | 25225, | 12183,843 | 5221,648 | 252,255 | 7567, 604 | 30489,56 | 8635, 83 | 3701,07 | 148,8 | 18003, 8556 | 34964,28 | 11702,69 | 5015,44 | 242, 29 | 18003,8556 |
| Комплекс-ное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-ной инфра-структуры | 1477, 36 | 879, 03 | 524,46 | 73, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1477, 360 | 879, 030 | 524, 4 60 | 73, 870 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие сети плоскост-ных спортивных сооружений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие газификации в сельской местности | 1477, 36 | 879, 03 | 524,46 | 73, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1477, 360 | 879, 030 | 524, 4 60 | 73, 870 | 0,00 |
| развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация проектов комплекс-ного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 33244,990 | 15764,840 | 6904,090 | 391,550 | 10184,520 | 35655,830 | 9414, 030 | 4034,590 | 167,640 | 22039,570 | 45100, 050 | 15764,840 | 6904, 090 | 391, 550 | 22039,570 |

Раздел 3. Стоимость введенных в действие (приобретенных) объектов и реализованных проектов

| Наименование объектов | Стоимость объектов, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Жилье - всего | 17563,774 |
| в том числе строительство | 3900,000 |
| приобретение | 13663,774 |
| Общеобразовательные учреждения |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты и/или офисы врачей общей практики |  |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |
| Распределительные газовые сети |  |
| Локальные водопроводы |  |
| Объекты, включенные в состав проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |
| Реализованные проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку |  |

Раздел 4. Создание рабочих мест

| Направление | Количество созданных рабочих мест, ед. |
| --- | --- |
| Обслуживание и эксплуатация объектов инженерной инфраструктуры | 0 |
| Социальная сфера | 0 |
| Агропромышленный комплекс | 59 |