| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 10.03.2017 | г. | № | 366 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2018 годы за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012-2018 годы за 2016 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Н.В. Абашин |
| --- | --- | --- |

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 366 от «10» марта 2017 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы природоохранных мероприятий за 2016 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа природоохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский на 2012-2018 годы.

- Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, сохранение стабильной экологической обстановки в районе.

Задачи, выполняемые в 2016 году:

- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения.

- Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение  текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снизился уровень загрязнения окружающей среды за счет проведенных мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального района Кинельский. Так, за 2016 год было ликвидировано 14 несанкционированных объектов размещения отходов, проведена уборка мусора на общей площади более 301,4 га, высажено 824 саженцев деревьев и кустарников |
| 2. | Повышение уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы | В 2016 году повышению уровня социальной ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы способствовало проведение выставки фоторабот «Объективный взгляд на природу» и выставки фоторабот, творческих работ и рисунков «Мама и детеныши» |
| 3. | Повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительного и гуманного отношения к окружающей среде | В 2016 году повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительному и гуманному отношению к окружающей среде способствовали занятия в экологическом классе, расположенном в пос. Формальный, а также проведение районных экологических конкурсов детских рисунков, поделок, сочинений, фотографий, проектов, посвященных проблемам сохранения окружающей среды, экологических слетов, карнавалов, десантов, викторин, игр и т.д. |
| 4. | Обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | В течение 2016 года до жителей муниципального района Кинельский доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество мероприятий, способствующих формированию у всех слоёв населения, прежде всего у молодёжи, экологически ответственного мировоззрения | ед. | 40 | 45 | 112 | Отчеты о проведенных мероприятиях |
|  | Количество материалов экологической направленности, опубликованных в средствах массовой информации, а так же сведений о проведении тематических мероприятий | ед. | 10 | 14 | 140 | Газета «Междуречье» ООО «Межрегиональное информационное агентство» |
|  | Количество граждан и общественных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед. | 160 | 176 | 110 | Материалы общественных обсуждений |
|  | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед. | 17 | 22 | 129 | Газета «Междуречье» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 123 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) За 2016 год в рамках выполнения задачи по формированию экологической культуры, развитию экологического образования и воспитания были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Организация проведения и обеспечение экологических слетов, соревнований и т.д.

В течение 2016 года МБУ «Управление природопользования» были организованы и проведены экологические слеты, карнавалы, десанты, конкурсы, викторины, игры и т.д., в которых приняли участие более 1000 человек, в том числе:

- творческий конкурс на лучшую «Звериную валентинку»;

- мероприятие, посвященное Дню защиты морских млекопитающих;

- фотоконкурс «Эти разные, разные кошки», посвященный Всемирному дню кошек;

- экологический конкурс «Волшебница вода», посвященный Всемирному дню воды;

- игра-путешествие «Царица – Водица», посвященная Всемирному дню воды;

- экологический КВН-фестиваль «Э-ХО» (Экологический хоровод);

- экологическая акция «День земли»;

- викторина «Птицезнайка»;

- экологическая викторина «Знатоки природы»;

- экологический детский конкурс творческих работ «Цветущая планета»;

- окружной конкурс-слет юных экологов «Экотропы-2016»;

- участие в межрегиональном экологическом конкурсе-слете юных экологов «Экотропы-2016»;

- участие в межрегиональном экологическом КВН-фестивале «Э-ХО» (Экологический хоровод);

- участие в межрегиональном экологическом карнавале «Голубая лента»;

- экологический молодежный велопробег, посвященный Всемирному Дню без автомобиля;

- трудовой экологический десант «Бой мусору, или дикие свалки», в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора»;

- экологический конкурс творческих работ «Мама и детеныши»;

- экологический конкурс фотографий и рисунков «Мама и детеныши»;

- конкурс проектов экологической направленности «В моем селе – моя судьба»;

- торжественное мероприятие «Экологический серпантин – 2016».

- Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий.

В течение 2016 года в экологическом классе, расположенном в п. Формальный, специалистом МБУ «Управление природопользования» были проведены эколого-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на поддержку инициативы учащихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности. Всего в экологическом классе было проведено 17 занятий, которые посетили 247 учащихся школ муниципального района Кинельский в возрасте от 7 до 16 лет.

В целях повышения ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы в 2016 году были организованы:

- выставка фоторабот «Объективный взгляд на природу» (библиотека аула Казахский - посетили более 100 человек; библиотека с. Богдановка - посетили более 120 человек; с. Сырейка – посетили более 100  человек);

- выставка фоторабот, творческих работ и рисунков «Мама и детеныши» (ДК п. Кинельский – посетили более 250 человек).

- Публикация статей по экологической тематике.

В средствах массовой информации были опубликованы статьи по экологической тематике, из них:

- статья в ООО Межрегиональное информационное агентство – 2шт.

- статьи в газете «Междуречье» - 12 шт.

2) В 2016 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду.

В газете «Междуречье» были опубликованы 22 статьи по данной тематике.

- Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района.

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 22.03.2006 г. № 94 (с изменениями от 24.05.2013г. №382), МБУ «Управление природопользования» в 2016 году было организовано и проведено 22 общественных обсуждений, заказчиками которых являлись:

- АО «Волгониигипрозем» - 1;

- ООО «СВЗК» - 16;

- ООО «КФС» - 1;

- ООО «МРК-С» - 2;

- ООО «Азимут радиокоммуникаций» - 1;

- Департамет охоты и рыболовства Самарской области – 1.

- Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования.

В соответствии с Положением о применении экологического аудита на территории муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 04.04.2008 г. №256  специалистами МБУ «Управление природопользования» в 2016 году был проведен экологический аудит 46 проектных материалов в сфере землепользования, из них:

- ООО НПФ «Созвездие-Агро» - 4;

- ООО «Стройпроектинвест» - 2;

- ООО «Хрипунов и К» - 1;

- Уфимское ПО филиала АО «Траснефть-Урал» - 1;

- АО «ВолгоНИИгипрозем» - 15;

- ООО «Средневолжская землеустроительная компания» - 14;

- ООО «НИПТЭК» - 2;

- АО «Самаранефтегаз» - 1;

- ООО «Сале» - 1;

- ООО «Еврогеопроект» - 1;

- ООО «Абрис» - 1;

- ООО «Группа ОНИКС» - 1;

- ООО «КФС-групп» - 1;

- ООО «ПИ «Нефтегаз» - 1.

- Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством.

В весенне-осенний период 2016 года на территории муниципального района Кинельский были организованы и проведены мероприятия по очистке территории района от мусора и коммунальных отходов. В ходе проведенных мероприятий было вывезено 2522,12 тонн отходов, площадь уборки составила 301,4 га, участие приняло 12238 человек.

2.4.1) Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах.

Ежегодно на территории муниципального района во время вегетационного периода проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия в защитных лесных полосах.

В 2016 году при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесополосах было убрано 390 м3 сухостойных, ветровальных, поврежденных и нежизнеспособных деревьев, на общей площади 28,1 га. Общее количество сухих деревьев составило 1440 штук.

Породный состав нежизнеспособных деревьев: осина, вяз, сосна, ясень, клен, береза.

Мероприятия по санитарному оздоровлению в защитных лесных полосах на территории муниципального района Кинельский в 2016 году проводились с привлечением жителей района. Вся собранная древесина была передана им в качестве дров для отопления и собственных нужд. Средства на данные мероприятия затрачены не были.

В рамках проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесополосах по готовности к пропуску весеннего половодья были проведены работы по расчистке водоохранных зон:

- уборка валежника и сухостойных деревьев в береговой полосе водоема сельского поселения Домашка;

- уборка валежника и сухостойных деревьев в береговой полосе водоема сельского поселения Бобровка.

2.4.2) Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений.

В рамках выполнения мероприятий п.2.4.2. «Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений» раздела 5 «Программы природоохранных мероприятий на 2012-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 09.10.2012 г. №1643, на территории муниципального района Кинельский была проведена районная экологическая акция «Посади дерево – 2016» (далее-Акция).

С целью проведения Акции были закуплены саженцы деревьев и кустарников в количестве 824 штуки на общую сумму 299262,00 рублей (Двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек). Саженцы деревьев и кустарников были переданы в 10 сельских поселений и высажены в парах, скверах, мемориальных комплексах, для озеленения социально-значимых объектов.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2016 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий:

- по формированию экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения района;

- по обеспечению реализации экологических интересов населения в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

По состоянию на 01.01.2017 г. денежные средства освоены не в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств  бюджета муниципального района Кинельский составил 985,0 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2016 году составил 77,2% (за счет экономии)

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2016 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| Задача 1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д. | 200,0 | 164,5 |
| 1.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий | 200,0 | 47,8 |
| 1.3. | Публикация статей по экологической тематике | 65,0 | 61,0 |
| Задача 2. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.2. | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.3. | Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| 2.4. | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством, в том числе: | 520,0 | 486,9 |
| 2.4.1 | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах | 220,0 | 187,6 |
| 2.4.2 | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений | 300,0 | 299,3 |
| 2.4.3 | Обследование природоохранных объектов | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 985,0 | 760,2 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение паспорта программы, объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 23.12.2016 г. №2061 | Действующий |
| 2 | Изменение сроков реализации муниципальной программы, объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2015 г. №2539 | Действующий |
| 3 | Дополнение паспорта программы, объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.02.2015 г. №336 | Утратил силу |
| 4 | Изменение паспорта программы, объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.11.2014 г. № 2272 | Утратил силу |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.10.2014 г. №1974 | Утратил силу |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.12.2013 г. №2288 | Утратил силу |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2016 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации программы  за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации программы  за все отчетные годы.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 1,23 или 123%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2016 году составил 77,2%. За счет экономии бюджетных средств.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.