Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 05.12.2016 г. № 1958

г.Кинель

**«О внесении изменений в районную**

**муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство и реконструкция**

**зданий школ и детских садов,**

**расположенных на территории**

**муниципального района Кинельский»**

**на 2014-2018 годы».**

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в районную муниципальную программу «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

**И.о. главы муниципального**

**района Кинельский Ю.Н.Жидков**

Болдов 21096

Согласовано:

Начальник юридического отдела Т.Л.Силантьева

Руководитель управления финансами А.В. Богданов

Утверждены постановлением администрации

муниципального района Кинельский

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Изменения**

**в районную муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы.**

1. В паспорте Программы:

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 224 779,951 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 151 015,8 тыс. рублей;

2015 год – 14 311, 189 тыс. рублей;

2016 год – 56 452,962 тыс. рублей;

2017 год – 1500 тыс. рублей;

2018 год – 1500 тыс. рублей.

1. В Программе:

раздел «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 224 779,951 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 151 015,8 тыс. рублей, в 2015 году – 14 311,189 тыс. рублей, в 2016 году – 56 452,962 тыс. рублей, в 2017 году – 1 500,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 500,0 тыс. рублей (см. приложение N 2 к настоящей Программе).

Расчет объема денежных средств, выделяемых из бюджета муниципального района, осуществляется с учетом:

предоставленных заявок от руководителей образовательных учреждений муниципального района;

среднерыночной стоимости соответствующих работ по реконструкции, капитальному ремонту и (или) оборудования;

существующей потребности муниципального образования в обеспечении детей местами в ДОУ;

соответствия здания или помещения системы образования санитарным правилам и нормам;

соответствия здания или помещения системы образования строительным нормам и правилам;

соответствия здания или помещения системы образования современным требованиям к энергосбережению;

существующей потребности в оснащении современным оборудованием здания или помещения системы образования.

1. Приложение №2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

Приложение N 2

к районной муниципальной программе

" Ремонт, строительство и реконструкция зданий

школ и детских садов, расположенных на

территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы.

**Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам , тыс. руб. | | | | | Ожидаемый результат |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Проведение капитального ремонта зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1692,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 2. | Доукомплектование оборудованием и инвентарем Бобровского детского сада | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 230,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 3. | Противопожарные мероприятия в школах | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.11.14 | 5000,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 4. | Ремонт кровли нежилого здания - школа с. Алакаевка (спортзал и пищеблок) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 842,82 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 5. | Ремонт пищеблоков нежилых зданий школ в с. Бузаевка, с. Сырейка, с. Чубовка муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 2209,26 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 6. | Ремонт нежилого здания детского сада с. Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 20.10.14 | 17 205,43 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 7. | Ремонт кровли нежилого здания школы в с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 90,3 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 8. | Ремонт спортивных залов нежилых зданий школ муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 3540,33 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 9. | Замена оконных конструкций в нежилом здании - школа с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1200,0 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 10. | Замена оконных конструкций в здании школы с. Покровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1249,8 - средства бюджета района. |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 11. | Замена оконных и дверных конструкций в нежилом здании - школа с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1638,01 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 12. | Ремонт кровли нежилого здания - школа с. Красносамарское (пищеблок) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 500,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 13. | Текущий ремонт школ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 1500,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 14. | Ремонт отмостки и цоколя в зданиях школ муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 5284,27 - средства бюджета района | . |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 15. | Ремонт системы отопления, канализации, водопровода в здании детского сада с.Чубовка муниципального района Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.14 | 3295,7 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский |
| 16. | Проектирование и строительство здания детского сада в с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 82548,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 17 | Благоустройство территории д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 464,04 –  средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 18 | Монтаж ограждений здания школы с. Бузаевка и здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.11.14 | 1699,91 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 19 | Ремонт подвального помещения нежилого здания школы в с. Чубовка муниципального района Кинельский для размещения тира под пневматическое оружие | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.14 | 951,23 –  средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 20 | Проектные работы на реконструкцию объекта «Детский сад» в с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.14 | 2902,25 – средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 21 | Ремонт д/с с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.10.14 | 2865,16 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 22 | Приобретение оборудования и инвентаря для Октябрьской СОШ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 1.11.14 | 1404,48 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 23 | Оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский | 15.10.14 | 504,0 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 24 | Проведение капитального ремонта зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест (д/с п. Кинельский) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.10.14 | 1647,43 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 25 | Ремонт кровли нежилых зданий школ в муниципальном районе Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.14 | 4135,06 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 26 | Ремонт школы п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 20.10.14 | 6416,33 - средства бюджета района |  |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 27 | Ремонт кровли нежилого здания- школы с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.08.15 |  | 1012,42 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 28 | Строительство детского сада с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31.12.15 |  | 2500,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 29 | Монтаж блоков передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны | КУМИ | 1.09.15 |  | 1000,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 30 | Благоустройство д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 62,04 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 31 | Ремонт кровли здания школы с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 921,7 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 32 | Замена систем отопления, канализации и водопровода в здании школы с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 2661,73 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 33 | Замена систем канализации и водопровода, ремонт теневых навесов в здании д/с п. Комсомольский, установка доп. радиаторов отопления в здании начальной школы п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 1779,39 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 34 | Замена систем канализации, водопровода и отопления в здании школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 2755,78 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 35 | Устройство вытяжной вентиляции в д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.07.15 |  | 99,38 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 36 | Восстановление покрытия на территории школы с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.15 |  | 149,95 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 37 | Работы по технической проверке и анализу целостности механических и электрических систем в зданиях школ | КУМИ | 15.08.15 |  | 80,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 38 | Ремонт системы вентиляции в пищеблоке школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.08.15 |  | 87,58 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 39 | Ремонт помещений детского сада с. Сколково с целью открытия группы для детей дошкольного возраста | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.09.15 |  | 866,48 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 40 | Ремонт овощехранилища в здании детского сада п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.07.15 |  | 112,76 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 41 | Ремонт выгребной ямы д/с с. М-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 99,98 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 42 | Ремонт кровли пристроев д/с с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.15 |  | 122,00 - средства бюджета района |  |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 43 | Монтаж блоков передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны и систем громкоговорящей связи | КУМИ | 1.09.16 |  |  | 697,5 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 44 | Устранение нарушений СанПиН | КУМИ | 1.09.16 |  |  | 1550,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 45 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 18,27215 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 46 | Ограждение нежилого здания школы с. Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 69,19763 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 47 | Ремонт здания СОШ п. Кинельский (кровля д/с, полы, козырек, ограждение) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 2275,51143 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 48 | Ремонт ограждения здания д/с п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 60,01725 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 49 | Ремонт здания хозяйственного блока СОШ с. Георгиевка. Ремонт здания ТИРа СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1096,16559- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 50 | Ремонт крыши перехода в здании начальной школы с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 137,97613 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 51 | Ремонт крыши туалета в здании школы с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 99,50699 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 52 | Ремонт кирпичной кладки стен в здании школы с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 74,22109 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 53 | Ремонт кирпичной кладки стен в здании школы с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 20,49934 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 54 | Замена входных дверных конструкций в здании школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 45,01086 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 55 | Замена входных дверных конструкций в здании школы с. Покровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 31,62125 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 56 | Замена систем канализации, отопления в здании детского сада с. Алакаевка, СОШ с. Алакаевка, СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1600,73314 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 57 | Технологическое присоединение к электрическим сетям реконструируемого детского сада с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 67,65731 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 58 | Ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 43,866,47 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 59 | Ремонт пола в здании детского сада с. Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 11,56545 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 60 | Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 34620,28563 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 61 | Поставка мебели для ГБОУ СОШ с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.16 |  |  | 304,024 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 62 | Ремонт системы канализации и выгребной ямы здания школы п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 60,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 63 | Капитальный ремонт системы канализации в здании СОШ п. Октябрьский, монтаж навесов над входом в здание детского сада п. Октябрьский, с. Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1001,45438 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 64 | Замена оконных конструкций в здании СОШ п. Угорье. с. Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 773,15875 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 65 | Экспертиза технического состояния помещений и сетей инженерно-технического обеспечения здания детского сада «Солнышко» с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 90,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 66 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 8,77212 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 67 | Монтаж ограждений вокруг здания детского сада с. Краснорсамарское, устройство крыши в здании СОШ п. Комсомольский и теневых навесов в д/с с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 1073,71047 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 68 | Капитальный ремонт помещений ГБОУ СОШ с. Парфеновка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.10.16 |  |  | 3861,25928 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 69 | Оснащение оборудованием помещений ГБОУ СОШ с. Парфеновка | КУМИ | 1.09.16 |  |  | 587,081 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 70 | Ремонт входного крыльца, замена плитки, установка отливов на окнах в д/с с. Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 58,95805- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 71 | Благоустройство территории нежилого здания школы п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 59,62245- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 72 | Работы по обеспечению технической укрепленности нежилых зданий школ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 109,90171- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 73 | Благоустройство территории нежилого здания школы с. Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 148,04386- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 74 | Благоустройство территории нежилого здания школы с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 145,96719- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 75 | Разборка и устройство кровли в здании хозблока д/с с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 99,99015- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 76 | Ремонт кровли СОШ с. Сырейка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.16 |  |  | 25,85561- средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 77 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капремонт здания д/с «Солнышко» с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 105,265 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 78 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капремонт здания школы с. Сырейка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 100,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 79 | Благоустройство территорий и проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях: Бобровка, Богдановка, Красносамарское, Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 5250,0 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 80 | Ремонт крыш нежилых зданий школ с. Сколково и с . Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 15.12.16 |  |  | 70,29 - средства бюджета района |  |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 81 | Ремонт электрической системы в зданиях школ с. Алакаевка, с. Бузаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.17 |  |  |  | 1500,0 - средства бюджета района |  | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 82 | Монтаж ограждений здания школы с. Чубовка и здания школы п. Кинельский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1.09.18 |  |  |  |  | 1500,0 - средства бюджета района | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

ИТОГО: **224 779,951** тыс. рублей (двести двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один рубль).