Администрация

сельского поселения

 Новый Сарбай

 муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№208 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2020-2026 гг.» за 2023 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской **области на 2020-2026 гг.» за 2023 год.**

 **2.** Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

от 11.03.2024 г. № 208

Отчет

 **о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» за 2023 год.**

 Муниципальная программа «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской **области на 2020-2026 гг.»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 83 от 02.12.2016 г.

 Основными целями Программы являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2. Повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

 Основными задачами Программы являются:

1. Обеспечение сохранности жилищного фонда.

2. Увеличение срока его эксплуатации и улучшение технического состояния жилищного фонда.

**Информация**

**о результатах достижения значений показателей**

 **(индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» за 2023 год.**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 |  Уровень износа муниципального жилищного фонда |  | 20 | 20 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Уровень благоустроенности муниципального жилищного фонда |  | 97 | 97 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

**Перечень выполненных мероприятий**

 **и освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

**«Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» за 2023 год**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | **Отчисление региональному оператору взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилищного фонда** | 2,7 | 2,7 |
|  | **Итого по Программе** | **2,7** | 2,7 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** | **100** | **100** |

 Реализация программы **позволило: повысить уровень благоустройства жилищного фонда, а также обеспечить отчисления региональному оператору на капитальный ремонт общего пользования многоквартирных домов, которые вошли в программу.**

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2,7 тыс.руб., Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.