Администрация

сельского поселения

 Новый Сарбай

 муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№211 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2017-2026 г. » за 2023 год.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «**Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2017-2026**» за 2023 год.**

 **2.** Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден Постановлением

администрации сельского поселения

Новый Сарбай муниципального района

 Кинельский Самарской области

 от 11.03.2024 г. № 211

Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы **«**Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2017-2026 **г.» за 2023 год.**

 1. Наименование программы

 Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Новый Сарбай на 2017-2026 г.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай от 07.11.2016 г. № 75.

 2. Цели и задачи программы

Цель:

-улучшение условий и комфортности проживания граждан;
- приведение в нормативное состояние уличное освещение;
- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;
- повышение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства сельского поселения Новый Сарбай;
- снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Новый Сарбай.

Задачи:

- ремонт системы уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай и организация освещения улиц на территории сельского поселения;

 **3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год.**

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | поставка электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт  | 22,8 | 22,8 | 100 | Отчет |
| 2.2 | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | - | - | - |  100 | Отчет |

**2.Перечень выполненных мероприятий и освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2023 г.план | 2023 г.факт |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Новый Сарбай по ремонту уличного освещения, коммунальные услуги (уличное освещение)  | 262,6 | 213,2 |
|  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** | **262,6** | **213,2** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** | **100** |  81,2 |

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы являются мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на увеличение количества отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Новый Сарбай, доли протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий.

**Данные о бюджетных ассигнований и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.**

 В течение 2023 года расходы по данной программе осуществлялись: на оплату договоров, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в целях реализации полномочий сельского поселения Новый Сарбай по ремонту уличного освещения, коммунальные услуги (уличное освещение), приобретение светильников уличного освещения и светодиодных ламп.