Администрация

сельского поселения

 Новый Сарбай

 муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№213 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2026 гг.» за 2023 год»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за №18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «**Формирование современной комфортной городской среды **сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2026 г.г.» за 2023 год.**

 **2.** Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 11.03.2024 № 213

Отчет

 **о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2026 г.г.» за 2023 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды **сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2026 г.г.»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области № 106 от 28.11.2017г.

 Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области;

3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

**Информация**

**о результатах достижения значений показателей**

 **(индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской** среды **сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2018-2026 г.г»за 2023 год**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 6 | 6 | 100 | Акт обследования |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 100 | Акт обследования |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 2125 | 2125 | 100 | Акт обследования |
| 6 | Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 143 | 143 | 100 | Отчет |
| 7 | Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 100 |  |

**Перечень выполненных мероприятий**

 **и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской** среды **сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2026 г.г» за 2023 год**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| 2023план | 2023факт |
| 1 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 2 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 |
| 4 | Проведение инвентаризации общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 6 | Благоустройство общественных территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области  | В рамках текущей деятельности | исполнено |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** | 0,0 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** | **100** | **100** |

 Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс.руб., фактически было потрачено— 0,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая— 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %.