Администрация

сельского поселения

Новый Сарбай

муниципального

района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№207 от 11.03.2024г.

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области»**

**на 2019-2026 годы» за 2023 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных** дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального **района Кинельский Самарской области»на 2019-2026 гг.» за 2023 г.**

**2.** Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области А.С.Золотухин**

Утвержден

Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

от 11.03.2024 г. № 207

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

Муниципальная программа **«Модернизация и развитие автомобильных** дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального **района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 11.11.2015 г. № 52.

Основной целью Программы является: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

**Информация**

**о результатах достижения значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация и развитие**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их  плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем  целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

**Перечень выполненных мероприятий**

**и освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2023 год.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023  план | 2023  факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 2380,2 | 2063,4 |
|  | **Итого по Программе** | 2380,2 | 2063,4 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** | **100** | **86,7** |

Реализация программных мероприятий позволяет привести в соответствие технические характеристики проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2063,4 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 86,7 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.