АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 2022 года №52

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы  «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.» за 2021 год.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 							С.П. Кортиков

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области от 23.03.2022 №52

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы  «Модернизация систем наружного

освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.» за 2021 год

Муниципальная программа  «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №143 от 26.10.2016 г.

Основной целью Программы является: обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основной задачей программы является: экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 98 | 98 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Доля светодиодных светильников наружного освещения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 80 | 80 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.»

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 факт |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на светодиодные в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 50,6 | 50,6 |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Богдановка по ремонту уличного освещения | 0 | 0 |
| 3 | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Богдановка по организации уличного освещения | 762,9 | 762,9 |
|  | Итого по Программе | 813,5 | 813,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: улучшить состояние уличного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, а также снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.

Постановлениями администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.01.2021 №13, от 01.02.2021 №25, от 16.09.2021 №175, от 08.11.2021 №184, от 30.12.2021 №229 в 2021 году в муниципальную программу «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 гг.» были внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 813,5 тыс.руб., фактически было потрачено – 813,5 тыс.руб.  Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.