Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  года №

с. Бобровка

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области», администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.09.2018 № 127 (далее - Программа).

2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                     А.Ю. Мамонов

Исп. Петрова М.О.

88466332548

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «» года №

Изменения, вносимые в Постановление администрации

сельского поселения Бобровка от 24 сентября 2018 года № 127

«Об утверждении программы

«Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2025 годы».

1. В Постановлении администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области «Об утверждении программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы»:

- в наименовании слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2019-2028 годы»;

- в пункте 1 слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2019-2028 годы».

2. В наименовании муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2019-2028 годы».

3. В Паспорте Программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы»:

- в строке «Наименование муниципальной программы» слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2019-2028 годы»;

- в строке «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» слова «2019-2021 годы» заменить словами «2019-2028 годы»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет – 27 650,4 тыс. рублей в том числе:

средства местного бюджета сельского поселения Бобровка - 27 650,4 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2019 год – 2 175,8 тыс. рублей,

2020 год – 2 359,5 тыс. рублей,

2021 год – 5 568,4 тыс. рублей,

2022 год — 3 945,5 тыс. рублей,

2023 год — 8 098,0 тыс. рублей,

2024 год — 1 834,4 тыс. рублей,

2025 год — 1 834,4 тыс. рублей.

2026 год – 1834,4 тыс. руб.;

2027-2028 годы – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядки при формировании проектов бюджетов на очередной год и плановый период.»

4. В Разделе 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, связанные с благоустройством сельского поселения Бобровка и анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы» слова «2019-2021» заменить словами «2019-2028».

5. Раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется в один этап: с 2019 по 2028 гг.»

6.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2019-2025 годах составляет– 27 650,4 тыс.  рублей в т. ч. за счет:

средств местного бюджета сельского поселения Бобровка -

27 650,4 тыс. рублей из них:

2019 год – 2 175,8 тыс. рублей,

2020 год – 2 359,5 тыс. рублей,

2021 год – 5 568,4 тыс. рублей,

2022 год — 3 945,5 тыс. рублей,

2023 год — 8 098,0 тыс. рублей,

2024 год — 1 834,4 тыс. рублей,

2025 год — 1 834,4 тыс. рублей.

2026 год – 1834,4 тыс. руб.;

2027-2028 годы – 0,0 тыс. руб.

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

7. Приложение №1 к Программе «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению.

8. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского

поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2028 гг.»

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и

итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет 2017 | Оценка 2018 | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения Бобровка, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент привлечения предприятий, организаций и учреждений к работам по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети; | % | 85 | 85 | 86 | 89 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество отремонтированных светильников уличного освещения | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация благоустройства кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля кладбищ, на которых проведены работы по текущему содержанию от общего количества кладбищ | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Организация озеленения и благоустройства объектов общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Охват территорий озеленения общего пользования текущим содержанием | Кв.м. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля выполненных прочих мероприятий по благоустройству территории общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского

поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2028 гг.»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2028 гг.»

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | ГРБС | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение соглашений о закреплении прилегающей территории | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | Без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 890,4 | 1086,2 | 1190,7 | 1478,1 | 1480,0 | 1334,4 | 1334,4 | 1334,4 | 0,0 | 0,0 | 10128,6 |
| 3. | Обслуживание и ремонт светильников уличного освещения населенных пунктов | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 156,0 | 360,0 | 113,5 | 145,3 | 479,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1254,2 |
| Задача 3. Организация благоустройства кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уборка территории гражданских кладбищ от мусора, уборка старых деревьев, окашивание территорий кладбищ | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 75,0 | 75,0 | 150,0 | 99,5 | 63,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 |
| Задача 4. Организация озеленения и благоустройства объектов общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 100,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 6. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения | Администрация сельского поселения Бобровка, МКП ЖКХ «Бобровское», МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 40,0 | 700,0 | 800,5 | 476,0 | 194,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 2360,5 |
| Задача 5. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Окашивание общественных территорий населённых пунктов | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 252,4 | 53,0 | 150,0 | 358,4 | 275,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1239,1 |
| 8. | Отлов безнадзорных животных | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 30,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 9. | Благоустройство улиц (устройство, уборка контейнерных площадок | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 380,0 | 30,0 | 600,0 | 599,0 | 989,4 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 3588,4 |
| 10. | Ремонт и содержание детской игровой площадки и малых архитектурных форм | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 60,0 | 25,3 | 2358,2 | 456,9 | 4594,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 7555,0 |
| 11. | Услуги специализированного транспорта | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 100,0 | 25,0 | 55,5 | 332,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,1 |
| 12 | Проведение кадастровых работ | Администрация сельского поселения Бобровка, МБУ «УСМИ» | 2019-2028 | Администрация сельского поселения Бобровка | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2175,8 | 2359,5 | 5568,4 | 3945,5 | 8098,0 | 1834,4 | 1834,4 | 1834,4 | 0,0 | 0,0 | 27650,4 |