проект

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____ от _________2024 года

О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации сельского поселения Чубовка от 06.12.2019 № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026годы»

В соответствии  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской          Федерации», постановлением администрации  сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский от 22.03.2021г. № 40 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Чубовка», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Чубовка от 06.12.2019 года № 176.

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за реализацией настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Чубовка                                           А.А. Авдеев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Чубовка

от_________№__

Изменения,

вносимые в муниципальную программу ««Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Чубовка

от 06.12.2019 года № 176.

1. в разделе 1 паспорт Программы:

1.1. строку 10  изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 133573,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2020 год – 5672,6 тыс.руб. 2021 год – 698,1 тыс.руб. 2022 год — 8286,4 тыс.руб. 2023 год – 101620,5 тыс.руб. 2024 год -15696,00 тыс.руб. 2025 год -800,00 тыс.руб. 2026 год — 800,0 тыс.руб. в том числе по источникам финансирования: средства полученные из областного бюджета (по согласованию) – 22658,9 тыс.руб. ., в том числе по годам: 2020 год – 1312,9 тыс.руб. 2021 год – 68,4 тыс.руб. 2022 год - 4821,2 тыс.руб. 2023 год – 16456,4тыс.руб. 2024- 0,00 тыс.руб. 2025-0,00 тыс.руб. 2026-0,00 тыс.руб. средства полученные из федерального бюджета (по согласованию 82092,9 тыс.руб. ., в том числе по годам: 2020 год – 2438,2 тыс.руб. 2021 год – 420,3 тыс.руб. 2022 год - 2171,7 тыс.руб. 2023 год – 77062,7тыс.руб. 2024- 0,00 тыс.руб. 2025-0,00 тыс.руб. 2026-0,00 тыс.руб. средства местного бюджета – 25256,2 тыс.руб. в том числе 2020 год – 1867,9 тыс. руб. 2021 год – 209,4тыс. руб. 2022 год – 693,8 тыс. руб. 2023 год –5189,1 тыс.руб. 2024- 15696,0тыс.руб. 2025-800,00 тыс.руб. 2026-800,00 тыс.руб. средства полученные из внебюджетных источников 3565,6 тыс.руб. . в том числе 2020 год – 53,6 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 599,7 тыс. руб. 2023 год – 2912,3 тыс.руб. 2024- 0,00 тыс.руб. 2025-0,00 тыс.руб. 2026-0,00 тыс.руб. Объем финансирования расходов на реализацию Программы определяется ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении. |
| --- | --- |

3. абзац 2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

В соответствии с целью и задачами Программы расходы на осуществление основных мероприятий в 2020-2026 годах составят:

| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| Бюджет сельского поселения | 1867,9 | 209,4 | 693,8 | 5189,1 | 15696,0 | 800,00 | 800,0 | 25256,2 |
| Средства полученные из федерального бюджета | 2438,2 | 420,3 | 2171,7 | 77062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82092,9 |
| Средства полученные из областного бюджета | 1312,9 | 68,4 | 4821,2 | 16456,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22658,9 |
| Средства полученные из внебюджетных источников | 53,6 | 0,00 | 599,7 | 2912,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3565,6 |

4. Приложение 1 Программы изложить в новой редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий сельского поселения Чубовка

муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2020-2026 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2026 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, основные мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основные мероприятия | Срок реализации |  | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |  |
| 1 | Обустройство площадки накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Чубовка | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2020- 2026 годы |  | 1144,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144,5 | Средства полученные из федерального бюджета | Реализация общественно значимого проекта по благоустройству территорий |
|  |  |  |  |  | 616,3 |  |  |  |  |  |  |  | 616,3 | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | 715,9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,9 | Средства бюджета поселения |  |
|  |  |  |  |  | 25,2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,2 | Средства полученные от граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей |  |
| 2. | Благоустройство спортивной площадки | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2026 | 1293,7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293,7 | Средства полученные из федерального бюджета | Реализация общественно значимого проекта по благоустройству территорий |
|  |  |  |  | 696,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,6 | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  | 824,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,6 | Средства бюджета поселения |  |
|  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 | Средства полученные от граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Строительство самотечной бытовой канализации | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2026 | 293,8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,8 | Средства бюджета поселения | Реализация общественно значимого проекта по благоустройству территорий |
| 4 | Содержание площади «Победы» | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2026 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Средства бюджета поселения | Содержание социально значимого объекта |
| 5 | Обустройство общественных территорий (строительство скверов, парков, ремонт ограждения, ) | Администрация сельского поселения Чубовка | 2020-2025 |  |  | 420,3 |  |  | 1289,6 |  |  |  | 1709,9 | Средства полученные из федерального бюджета | Реализация общественно значимого проекта по благоустройству территорий |
|  |  |  |  |  |  | 68,4 |  |  | 209,9 |  |  |  | 278,3 | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  | 33,6 |  | 209,4 | 0,0 |  | 692,8 |  | 700,0 | 700,0 | 5468,4 | Средства бюджета поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 21,5 | Средства полученные от граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей |  |
| 6 | Строительство жилого дома для предоставления по договору найма | Администрация сельского поселения Чубовка | 2022 |  |  |  | 2171,7 |  |  |  |  |  | 2171,7 | Средства полученные из федерального бюджета | Улучшение жилищных условий семей, проживающих и работающих на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области. |
|  |  |  |  |  |  |  | 353,5 |  |  |  |  |  | 353,5 | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 354,7 |  |  |  |  |  | 354,7 | Средства бюджета поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 599,7 |  |  |  |  |  | 599,7 | Средства полученные от граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство автомобильных дорог местного значения в с. Чубовка, ул. Лесная, ул. Светлая, ул. Цветочная, ул.Степная, проезд от дороги «Чубовка-Сырейка-ул. Ново-Полевая» | Администрация сельского поселения Чубовка | 2022 |  |  |  | 4467,7 |  |  |  |  |  | 4467,7 | Средства полученные из областного бюджета | Улучшение состояния дорог общего пользования сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри села, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 339,1 |  |  |  |  |  | 339,1 | Средства бюджета поселения |  |
| 8 | Работы по строительству по объекту «Строительство автомобильных дорог местного значения в с. Чубовка м.р. Кинельский Самарской области: с. Чубовка, ул. Лесная, ул.Светлая, ул.Цветочная, ул.Степная, проезд от дороги «Чубовка- Сырейка- ул. Ново- Полевая» | Администрация сельского поселения Чубовка | 2023 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68670,3 | 0 | 0 |  | 68670,3 | Средства полученные из федерального бюджета | Улучшение состояния дорог общего пользования сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри села, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11178,9 | 0 | 0 |  | 11178,9 | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4344,2 | 0 | 0 |  | 4344,2 | Средства бюджета поселения |  |
| 10 | Строительство жилого дома для предоставления по договору найма | Администрация сельского поселения Чубовка | 2023 |  |  |  |  |  | 7102,8 |  |  |  | 7102,8 | Средства полученные из федерального бюджета | Улучшение жилищных условий семей, проживающих и работающих на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5067,6 |  |  |  | 5067,6 | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,1 |  |  |  | 152,1 | Средства бюджета поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2890,4 |  |  |  | 2890,4 | Средства полученные от граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей |  |
| 11 | Устройство тротуара " Пеший маршрут", расположенного по адресу : Самарская область, Кинельский район, с. Сырейка, ул.Юбилейная | Администрация сельского поселения Чубовка | 2024 |  |  |  |  |  |  | 1732,6 |  |  |  | Средства бюджета поселения | Создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри села, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| 12 | Строительство жилого дома для предоставления по договору найма | Администрация сельского поселения Чубовка | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства полученные из федерального бюджета | Улучшение жилищных условий семей, проживающих и работающих на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства полученные из областного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4857,4 |  |  | 4857,4 | Средства бюджета поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства полученные от граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей |  |
| 13 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство автомобильных дорог местного значения в с. Чубовка (ул.Аллейная, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая, ул. Луговая) | Администрация сельского поселения Чубовка | 2024 |  |  |  |  |  |  | 9106,0 |  |  | 9106,0 | Средства бюджета поселения | Улучшение состояния дорог общего пользования сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри села, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
|  | Итого |  |  | 5672,6 |  | 698,1 | 8286,4 |  | 101620,5 | 15696,0 | 800,0 | 800,0 | 133573,6 |  |  |