Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.03.2012  № 35

Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский  Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Глава сельского поселения Чубовка

муниципального района Кинельский 					В.А. Старостин

Самарской области

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 11 марта 2012 года № 35

Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

на 2012 год сельского поселения Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области.

(далее - Программа)

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»; |
| Муниципальный Заказчик Программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основной Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Срок реализации Программы | 2012 год. |
| Цель Программы | - улучшение технического состояния многоквартирных домов на территории сельского поселения Чубовка и продление срока их эксплуатации; - повышения качества жилья и коммунальных услуг |
| Основные задачи Программы | - осуществление капитального ремонта многоквартирных домов - создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта |
| Основные направления Программы | - анализ ситуации, формирование и корректировка базы данных по многоквартирным домам, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту - увеличение объёмов капитального ремонта многоквартирных домов - обеспечение граждан благоприятными условиями проживания в соответствии с законодательством |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств за счет всех источников финансирования Программы составляет 2 227 751, 62 руб, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 1 310 029,34 рублей - средства областного бюджета – 700 516,50 рублей - средства местного бюджета – 105 818,20 рублей - средства собственников помещений в многоквартирных домах – 111 387,58 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов - улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; |
| Контроль за исполнением Программы | Собрание представителей и администрация сельского поселения Чубовка, товарищество собственников жилья |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Недостаточная теплоизоляция стен зданий и нарушение изоляции межпанельных швов фасада здания приводят к неоправданным теплопотерям. Внутридомовые инженерные системы находятся в изношенном состоянии. В то же время у потребителя сформировались новые требования к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Реформирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства предполагает приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с положениями строительного и жилищного законодательства.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 года отмечено, что основной задачей деятельности всех уровней органов исполнительной власти должно стать решение вопроса предупреждения тотального обветшания жилого фонда. Одним из эффективных способов решения поставленной задачи является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет капитального ремонта домов. Это позволит получить значительный социально-градостроительный эффект обновления жилого фонда, качественно обновить само жильё. Важно отметить, что проведение капитального ремонта многоквартирного дома необходимо в том случае, если снос здания нецелесообразен из-за высокой стоимости работ по его демонтажу, а также расселению проживающих.

По состоянию на 01.01.2012 в сельском поселении Чубовка из 50 многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта 46 многоквартирных домов, капитальные конструкции которых не исчерпали свой ресурс и имеют запас несущей способности, позволяющий выполнить комплекс работ по реконструкции и ремонту с применением энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40 – 60 лет.

2. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- повышение качества жилья и коммунальных услуг.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- осуществление капитального ремонта многоквартирных домов;

- создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта.

3. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 2012 года.

4. Комплекс программных  мероприятий

4.1. Основным программным мероприятием является осуществление капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Перечень многоквартирных домов для выделения финансовых средств на проведение капитального ремонта в соответствии с программой на 2012 год (средства Фонда, областные средства, средства муниципалитета, средства собственников жилых помещений), приведен в приложении № 1.

4.3. Перечень многоквартирных домов для выделения финансовых средств на проведение капитального ремонта в текущем году утверждается главой сельского поселения Чубовка на основании представленных протоколов решений общих собраний членов ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирных домах.

5. Мониторинг реализации программы

5.1 ТСЖ, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации обязаны направлять в администрацию сельского поселения Чубовка информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов на всех этапах выполнения работ.

6. Ресурсное обеспечение программы

6.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства, средств областного и местного бюджетов, средств собственников помещений в многоквартирных домах.

6.2. Финансирование данной программы будет долевым и участниками программы выступят: Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства (федеральный уровень) – 1 310 029,34 рублей , средства областного бюджета (областной уровень) – 700 516,50 рублей, муниципальное образование сельское поселение Чубовка – 105 818,20 рублей, товарищества собственников жилья и собственники жилых помещений – 111 387,58 рублей. Общий объем средств за счет всех источников финансирования Программы составляет 2 227 751, 62 рублей.

6.3. Реализация программы, формы взаимодействия между участниками и исполнителями программы, формы текущего и итогового контроля будут выполняться согласно положений Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

7.1. Проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов

7.2. Улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

8. Показатели эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам завершения мероприятий по капитальному ремонту

| Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| МО сельское поселение Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Полевая, д. 7 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 684,70 | 636,10 | 406,60 | 25 | ЧАСТ | 937 052,93 | 551 033,97 | 294 656,30 | 44 510,01 | 46 852,65 | 1 473,12 | 10 705,00 | 01.12.2012 |
| 2 | ул. Полевая, д. 9 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 705,90 | 657,30 | 375,82 | 19 | ЧАСТ | 1 290 698,69 | 758 995,37 | 405 860,20 | 61 308,19 | 64 534,93 | 1 963,64 | 10 705,00 | 01.12.2012 |
| Итого по МО: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1390,60 | 1293,40 | 782,42 | 44 | Х | 2 227 751,62 | 1 310 029,34 | 700 516,50 | 105 818,20 | 111 387,58 | 1 722,40 | 10 705,00 | Х |