Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление                                             ПРОЕКТ

от                  №

г. Кинель

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский" до 2021 года»

Руководствуясь государственной программой Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 №179, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013г. №1999, Администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский" до 2021 года.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»  Кашенкова Виктора Владимировича.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                     С.И. Колесник

Кашенков В.В.  21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.;

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «	»	№

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ" ДО 2021 ГОДА

(далее - Программа)

Кинель

2019 год

Утверждена

Постановлением

администрации муниципального района Кинельский

№ ____ от _______.2019г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ" ДО 2021 ГОДА

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года муниципального района Кинельский" до 2021 года |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский от __________2019 г. №______ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
| Цели муниципальной программы | Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории муниципального района Кинельский; Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. Стимулирование развития жилищного строительства; Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; Снос аварийных многоквартирных домов |
| Задачи муниципальной программы | создание благоустроенного жилищного фонда; Развитие жилищного строительства на территории муниципального района Кинельский; Осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | -количество (м2) переселенной площади аварийного жилья |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в два этапа: Первый этап- 2019 год ; Второй этап- 2020 год; |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет – 86786,921 тыс.руб., в том числе по годам: в 2019 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский -72027,5292 тыс.рублей; в т.ч. 61943,67511 тыс. руб. - за счёт поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств Фонда; в т.ч. 6482,47763 тыс. руб. - за счёт поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств обл.бюджета в т.ч. 3601,37646 тыс. руб. средства местного бюджета в 2020 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 14759,3922 тыс.рублей; в т.ч. 12693,07729 тыс. руб. -за счёт поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств Фонда; в т.ч. 1328,3453 тыс. руб. за счёт поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств обл.бюджета; в т.ч.737,96961 тыс. руб. средства местного бюджета |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | переселение 148 граждан из 8 домов общей площадью 2457,3 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в

сфере обеспечения жильем, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – один из самых приоритетных проектов, реализуемых в муниципальном районе Кинельский.

Проблема обеспечения благоустроенным жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться                   в числе первостепенных.

С 2009 года на территории муниципального района Кинельский  в целях решения данной проблемы осуществляется реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

За период с 2009 по 2015 годы в муниципальном районе Кинельский было переселено 719 человек, площадь переселения составило 13028,5 м2 На реализацию указанных мероприятий было выделено 368,886 млн. рублей, в них вошли средств Фонда и бюджетные средства администраций сельских поселений муниципального района Кинельский

Одним из приоритетных национальных проектов во исполнение  майского Указа Президента Российской Федерации № 204 стал федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках данного проекта необходимо решить задачу по созданию новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Муниципальная программа  разработана в целях реализации вышеуказанных положений Федерального закона, и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Разработка муниципальной программы осуществлена в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                от 31 января 2019 года № 65/пр.

.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере жилищного строительства, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Основные цели Программы:

Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, на территории  муниципального района Кинельский;

Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Стимулирование развития жилищного строительства;

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

Ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- Перечень мероприятий Программы

В рамках реализации Программы предусмотрены снос аварийного жилищного фонда, строительство, или приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также переселение граждан в указанные жилые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления муниципального района Кинельский, жилых помещений в домах, указанных в части 3 статьи 20.5 Федерального закона, построенных или приобретенных в муниципальную собственность.

Перечень мероприятий представлен в Приложении №1

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа:

Первый этап- 2019 год ;

Второй этап- 2020 год;

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении №2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется из бюджетов Фонда,  областного бюджета и бюджета муниципального района Кинельский. На 2019 год запланировано 72027,52920 тыс. руб., в т.ч. 61943,67511 тыс. руб. средства Фонда; 6482,47763 тыс. руб. средства обл.бюджета, 3601,37646 тыс. руб. средства местного бюджета. На 2020 год запланировано 14759,3922 тыс. руб. в т.ч. 12693,07729 тыс. руб. средства Фонда; 1328,34530 тыс. руб. средства обл.бюджета, 737,96961 тыс. руб. средства местного бюджета.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение №1

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители | Сроки реализации | Адреса переселяемых аварийных домов, Sобщ. м2 | Адреса, вновь строящихся многоквартирных жилых домов | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сроки переселения граждан | сроки сноса аварийных жилых домов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | с. Чубовка ул. Нефтяников д.4,8 Sобщ.=598,8 м2 | с. Чубовка ул. Нефтяников д.№17 (16 квартирный жилой дом) | 21148,4184 |  | Переселение в 2020 г. 35 граждан из 16 жилых помещений общей площадью 598,8 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | с. Чубовка ул. Нефтяников д. № 6,10 ул. Пионерская д.№10 Sобщ.=608,5 м2 | с. Чубовка ул. Нефтяников д.№19 (16 квартирный жилой дом) | 21491,003 |  | Переселение в 2020 г. 35 граждан из 16 жилых помещений общей площадью 608,5 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 3 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | с. Чубовка ул. Полевая д.№1 ул. Пионерская д.№8 Sобщ.=546,8 м2 | с. Чубовка ул. Чапаевская д.№1 (16 квартирный жилой дом) | 19311,8824 |  | Переселение в 2020 г. 34 граждан из 16 жилых помещений общей площадью 546,8 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 4 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2020 г. | 20.06.2021 г. | п. Комсомольский ул. Садовая д.№7а Sобщ.=285,3 м2 | п. Комсомольский ул. Солнечная уч. № 22е,22д (6 квартирный жилой дом) | 10076,2254 |  | Переселение в 2020 г. 18граждан из 6 жилых помещений общей площадью 285,3 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| 5 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | Администрация муниципального района Кинельский, (МБУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района") | 20.12.2021 | 20.06.2022 | п. Филипповка ул. Рабочая д.№4 Sобщ.=417,9 м2 | п. Филипповка ул. Рабочая (8 квартирный жилой дом) |  | 14 759,3922 | Переселение в 2021 г. 26 граждан из 8 жилых помещений общей площадью 417,9 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 72027,5292 | 14759,3922 |  |

Приложение №2

Перечень показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Адрес | Наименование показателей программы | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 4 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 253,5 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 | 0 |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 15 |  |  |  |
| 2 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 6 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 317,2 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 9 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 17 |  |  |  |
| 3 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 8 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 345,3 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 10 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 20 |  |  |  |
| 4 | с. Чубовка ул. Пионерская д. 8 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 290,7 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 8 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 18 |  |  |  |
| 5 | с. Чубовка ул. Пионерская д. 10 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 243,4 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 16 |  |  |  |
| 6 | с. Чубовка ул. Полевая д.1 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 256,1 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 16 |  |  |  |
| 7 | с. Чубовка ул. Нефтяников д. 10 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 47,9 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 1 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 2 |  |  |  |
| 8 | п. Комсомольский ул. Садовая д.7а | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 285,3 | 0 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 6 |  |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 18 |  |  |  |
| 9 | с. Филипповка ул. Рабочая д.4 | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | 0 | 417,9 |  |  |
|  |  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (ед.) | 0 | 8 |  |  |
|  |  | Общее количество проживающих, (чел.) | 0 | 26 |  |  |
|  |  | Итого общая площадь (м2) | 2039,4 | 417,9 |  |  |
|  |  | Итого общее число жилых помещений (ед.) | 52 | 8 |  |  |
|  |  | Итого число проживающих (чел.) | 122 | 26 |  |  |