ПРОЕКТ

Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от _______2019 г.   № ____

г.Кинель

- «Об утверждении районной

- муниципальной программы

- «Создание условий для развития

- услуг связи в муниципальном районе

- Кинельский Самарской области  на 2019 год».

В целях создания условий для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемую  районную муниципальную программу «Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский Самарской области  на 2019 год».

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на   заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального

района Кинельский                                                                 С.И. Колесник

Болдов ДН

884663 21096

Согласовано:

Начальник юридического отдела                               Т.Л. Силантьева

Руководитель управления финансами                         Е.А. Борисова

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№       от              2019 года.

Муниципальный район Кинельский

Районная муниципальная программа

«Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский Самарской области  на 2019 год».

2019 год

Паспорт программы.

| Наименование муниципальной программы | Районная муниципальная программа «Создание условий для развития услуг связи в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019 год». (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 4 апреля 2019 года |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел бухгалтерского учета и Отчетности администрации муниципального района Кинельский; МБУ «Дом молодежных организаций»; Специалист по информационным технологиям и защите информации администрации муниципального района Кинельский; МБУ «Информационный центр «Междуречье» |
| Участники муниципальной программы | Жители муниципального района Кинельский |
| Цель муниципальной программы | Цель Программы – создание условий для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания. |
| Задачи муниципальной программы | - Оказание адресной помощи гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2; - Организация информационной и консультационной поддержки мероприятий по переходу на цифровой формат телевизионного вещания; - Организация работы волонтерских команд для оказания помощи населению м.р. Кинельский по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала; |
| Показатели ( индикаторы ) муниципальной программы | Индикаторы (показатели) достижения цели: - – Доля жителей м.р. Кинельский, получивших адресную помощь гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 от общего числа жителей м.р. Кинельский, имеющих право на получение данной помощи и обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением. - - Доля жителей м.р. Кинельский, которым была оказана помощь по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, от общего числа жителей м.р. Кинельский, обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением. |
| Планы мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации | Планы мероприятий с указанием сроков, необходимых для их реализации, представлены в приложении N 2 к Программе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 565 600 рублей, в том числе: 2019 год – за счет средств бюджета муниципального района Кинельский 565 600 рублей; в том числе: за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 555 600 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Оказана адресная помощь гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2; - Жителям м.р. Кинельский оказана необходимая информационная и консультационная поддержка по переходу на цифровой формат телевизионного вещания; - Организована работа волонтерских команд по оказанию помощи населению м.р. Кинельский с целью ввода в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала. |

- Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

и обоснование необходимости ее решения.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие аналогового телевидения технически и экономически нецелесообразно. С 2019 года аналоговое телевидение будет постепенно вытесняться цифровым вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой же эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр. Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы с 1 января 2019 года прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. К настоящему времени реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения, в рамках которой было построено порядка 10000 передатчиков, больше 5000 объектов, более 3600 из которых были возведены с нуля. Сегодня жители региона могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах Самарской области доступны в отличном качестве 10 каналов первого мультиплекса (пакет цифровых телеканалов РТРС-1). Для приема цифрового телесигнала на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна  антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. В настоящее время на территории муниципального района Кинельский проживают категории граждан, чей материальный достаток не позволяет приобрести пользовательское оборудование для приема цифрового телесигнала.  Таким образом,  важным пунктом решения о переходе на цифровое вещание является оказание адресной помощи социально незащищенным категориям населения в приобретении необходимого телевизионного оборудования для приема цифрового сигнала.

Кроме того, приобретенное оборудование необходимо правильно подключить. С этой целью для оказания помощи в настройке пользовательского оборудования требуется привлечение  подготовленных специалистов. Мероприятия районной муниципальной программы «Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский Самарской области  на 2019 год» позволят решить вышеуказанные проблемы и обеспечить  создание условий для перехода на цифровой формат телевизионного вещания на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский.

Основная цель и задачи Программы.

Цель Программы – создание условий для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания.

Данная цель реализуется в процессе решения конкретных задач по следующим направлениям деятельности:

- Оказание адресной помощи гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2;

- Организация информационной и консультационной  поддержки мероприятий по переходу на цифровой формат телевизионного вещания;

- Организация работы волонтерских команд для оказания помощи населению м.р. Кинельский по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала.

Сроки и этапы реализации программы.

Сроки реализации программы –  2019 год.

Предполагается проведение следующих работ:

- мониторинг текущего состояния развития услуг связи  на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания;

- разработка  плана  по организации взаимодействия  и реализации программных мероприятий  в муниципальном районе Кинельский ;

- создание системы мониторинга за ходом  реализации программы;

- проведение программных мероприятий;

- оценка полученных результатов.

Меры правового регулирования, направленные на достижение целей муниципальной программы.

Для достижения целей Программы не требуется разработка дополнительных нормативно-правовых документов.

- Целевые индикаторы (показатели),

характеризующие ход реализации Программы.

Индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы, позволяют охарактеризовать полноту достижения цели и задач Программы в предусмотренные сроки и включают следующие группы индикаторов:

индикаторы цели Программы, которые отражают конечный результат деятельности;

индикаторы задач Программы, которые отражают непосредственный результат.

Показатели результативности Программы характеризуют прогресс в достижении цели, решении задач Программы, реализации программных мероприятий.

Применяемые индикаторы основываются на уже существующих программах сбора информации. Показатели результативности отражают существо измеряемых характеристик, что обеспечивает однозначность их понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется путем контроля за исполнением Программы в соответствии с установленными целевыми индикаторами:

– Доля жителей м.р. Кинельский, получивших адресную помощь, отнесённых к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 от общего числа жителей м.р. Кинельский, имеющих право на получение данной помощи  и обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением.

- Доля жителей м.р. Кинельский, которым была оказана  помощь по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, от общего числа жителей м.р. Кинельский,  обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

Методика

оценки эффективности реализации

районной муниципальной программы

- «Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский Самарской области  на 2019 год».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

R1 -  доля жителей м.р. Кинельский, получивших адресную помощь гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 от общего числа жителей м.р. Кинельский, имеющих право на получение данной помощи и обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением;

R2 - Доля жителей м.р. Кинельский, которым была оказана  помощь по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, от общего числа жителей м.р. Кинельский,  обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением.

Показатель R1 рассчитывается по формуле:

V1

R1 = -----,

K

где:

V1 – количество  жителей м.р. Кинельский, получивших адресную помощь гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2;

K – общее число жителей м.р. Кинельский, имеющих право на получение адресной помощи гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 и обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением.

Показатель R2 рассчитывается по формуле:

V2

R2 = -----,

K

где:

V2 – количество жителей м.р. Кинельский, которым была оказана  помощь по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала;

K – общая численность жителей м.р. Кинельский,  обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с  заявлением на оказание  помощи по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала.

.

МЕТОДИКА

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы нарастающим итогом за период с начала ее реализации с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1.​ Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2.​ Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации с исключением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.

- Приложение N 1

к районной муниципальной программе

«Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский

Самарской области  на 2019 год».

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский Самарской области  на 2019 год».

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. |
| 1 | - Доля жителей м.р. Кинельский, получивших адресную помощь гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 от общего числа жителей м.р. Кинельский, имеющих право на получение данной помощи и обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением. | % | На 31.12.2019 г. – 100% |
| 2 | - Доля жителей м.р. Кинельский, которым была оказана помощь по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, от общего числа жителей м.р. Кинельский, обратившихся в администрацию м.р. Кинельский с соответствующим заявлением. | % | На 31.12.2019 г. – 100% |

- Приложение N 2

к районной муниципальной программе

«Создание условий для развития услуг связи в муниципальном  районе Кинельский

Самарской области  на 2019 год».

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам , тыс. руб. | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |
| 1. | Оказание адресной помощи гражданам, отнесённым к социально незащищенным категориям населения Самарской области, в приобретении необходимого пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области, поддерживающего цифровой телевизионный стандарт DVB-T2 | Администрация м.р. Кинельский | 31.12.19 | 565,6 - средства бюджета района. | Созданы условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания. |  |
| 2. | Организация информационной и консультационной поддержки мероприятий по переходу на цифровой формат телевизионного вещания | МБУ «Информцентр «Междуречье» | 31.12.19 | - | Созданы условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания. |  |
| 3. | Организация работы волонтерских команд для оказания помощи населению м.р. Кинельский по вводу в эксплуатацию пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала | МБУ «ДМО» | 31.12.19 | - | Созданы условия для развития услуг связи на территории поселений, входящих в состав муниципального района Кинельский, в связи с внедрением на территории Российской Федерации цифрового формата телевизионного вещания. |  |

ИТОГО: 565,6 тыс. рублей (пятьсот шестьдесят пять  тысяч шестьсот рублей).