Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление                                           ПРОЕКТ

от                                2015 г. №

г. Кинель

«Об утверждении муниципальной

адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда на территории муниципального

района Кинельский  Самарской

области  до  2017 года»

Руководствуясь Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 г. № 254 «Об утверждении областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области»,  Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Кинельский Самарской области до 2017 года».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района  (С.В. Заречина).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                       Н.В.Абашин

Заречин  21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.; главам сельских поселений-12 экз.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района

Кинельский

№_____ от _____________2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ до 2017 ГОДА»

(далее - Программа)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ СОИСПОЛНИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Кинельский Самарской области до 2017 года» Постановление администрации муниципального района Кинельский № ___ от ______2015 г. Администрация муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Кинельский Самарской области в сельских поселениях Малая Малышевка, Комсомольский, признанного аварийным до 1 января 2007 года; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки; снос аварийных многоквартирных домов - создание благоустроенного жилищного фонда; осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий; предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году 735,7 м 2 жилья в с. Малая Малышевка и 646,8 м2 в п. Комсомольский - 2015 год общий объем финансирования программных мероприятий в 2015 году составляет 46 316,253 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 44 000,440 тыс. руб., местного бюджета – 2315,812 тыс. руб. переселение 47 человек из 6 домов (20 квартир) общей площадью 735,7 кв. метра, в сельском поселении Малая Малышевка и переселение 35 человек из 4 домов (12 квартир) в сельском поселении Комсомольский, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; снос 10 аварийных жилых домов; строительство либо приобретение жилых помещений общей площадью не менее 1382,5 кв. метра. |
| --- | --- |

I. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере.

В соответствии с  постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 254 «Об утверждении областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы» в сельских  поселениях Малая Малышевка и Комсомольский  муниципального района Кинельский Самарской области зафиксирован аварийный жилищный фонд, признанный по состоянию на 01.01.2007 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, это 6 домов в с. Александровка сельского поселения Малая Малышевка , в которых имеется 20 квартир общей площадью 735,7м2 и 4 дома в с. Павловка, Грачевка, ст. Спиридоновка сельского поселения Комсомольский  в которых  имеется 12 квартир, общей площадью 646,8 м2

На федеральном уровне в целях решения вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также поддержки развития мало-

этажного строительства региона принят Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее –Федеральный закон), в который Федеральным законом от 09.03.2010      № 25-ФЗ были внесены изменения, предусматривающие финансовую поддержку за счет средств Фонда строительства домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Федеральный закон в указанной редакции позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и одновременно поддержать развитие малоэтажного жилищного строительства на территориях субъектов Российской Федерации.

Настоящая Программа разработана в целях реализации данных положений Федерального закона и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2007 года, и его сноса.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

Основные цели Программы:

решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельских поселений  Малая Малышевка и Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2007 года;

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства;

содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

снос аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

создание благоустроенного жилищного фонда;

развитие малоэтажного жилищного строительства на территории сельских поселений Малая Малышевка и Комсомольский муниципального района Кинельский;

осуществление проектов строительства многоквартирных малоэтажных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с применением современных технологий;

предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

IV. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств общий объем финансирования программных  мероприятий  в  2015   году составляет 46 316,253  тыс. руб., финансирование из областного бюджета составляет 44000,440 тыс. руб. финансирование за счет средств местного бюджета составляет 2315,812  тыс. руб.

V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа рассчитана на 2015 год.

V. КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках реализации Программы предусмотрен снос аварийного жилищного фонда, строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 час-

ти 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления администрацией муниципального района Кинельский Самарской области, жилых помещений в домах, построенных или приобретенных в муниципальную собственность, в соответствии с частью 3 статьи 20.5 Федерального закона.

Приложение 1

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение из аварийного жилищного фонда сельских поселений Малая Малышевка и Комсомольский муниципального района Кинельский

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Общая площадь, кв. м | Количество квартир (шт) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кинельский район с. Александровка ул. Алексеева д. 1 | 81,1 | 2 | 4 | Постановление № 549 а от 05.09.06 г. |
| 2 | Кинельский район с. Александровка ул. Алексеева д. 11 | 144,9 | 5 | 9 | Постановление № 549 а от 05.09.06 г |
| 3 | Кинельский район с. Александровка ул. Алексеева д. 2 | 82,0 | 2 | 4 | Постановление № 174 от 13.02.08 г. |
| 4 | Кинельский район с. Александровка ул. Алексеева д.3 | 222,1 | 5 | 17 |  |
| 5 | Кинельский район с. Александровка ул. Алексеева д. 4 | 141,6 | 3 | 7 |  |
| 6 | Кинельский район с. Александровка ул. Алексеева д. 7 | 64,0 | 3 | 3 |  |
|  | Итого | 735,7 | 20 | 47 |  |
|  | Кинельский район с. Павловка ул. Центральная д.28 | 266,0 | 4 | 12 |  |
|  | Кинельский район с. Грачевка ул. Пролетарская д.10 | 150,3 | 4 | 12 |  |
|  | Кинельский район ст. Спиридоновка ул. Железнодорожная д.4 | 89,5 | 2 | 7 |  |
|  | Кинельский район ст. Спиридоновка ул. Железнодорожная д.2 | 141,0 | 2 | 4 |  |
|  | Итого | 646,8 | 12 | 35 |  |
|  | Всего | 1382,5 | 32 | 82 |  |