Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ____________№_______________

г. Кинель

                                                                  

ПРОЕКТ

О внесении изменений в

целевую программу

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения.

Кинельский муниципальный район» на 2009-2015 годы

Руководствуясь законом №131-ФЗ от 06.10.2013г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2015 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 20.04.2011г. №513.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района».

Глава муниципального

района Кинельский                                                                          Н.В.Абашин

С.В.Заречин 21333

Утверждены                                                                                                   Постановлением

администрации муниципального                                                                                                                                                                         района Кинельский                                                                                                                                                           от___________№______

Изменения,

которые вносятся в целевую программу

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2015 годы

1. В Паспорте программы:

Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Областной бюджет – 71465,858 тыс. рублей

Местная доля софинансирования – 5 % (3761,631 тыс.руб)

Акцизные сборы – 17838,192

Из них:  2009 г. –20509,3 тыс. руб.,  2010 г. – 0 тыс. руб., 2011 г. – 14878,964 тыс. руб., 2012 год - 0 тыс. руб, 2013 год – 34594,0 тыс. руб., 2014 год – 14851,903 тыс. руб., 2015 год – 8231,275 тыс. руб.

2.  В программе:

В разделе 2 «Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы» таблицу изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование сельского поселения | Объем работ м п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | с. Алакаевка | 85 | 700 | 363 | - |
| 2 | с. Бобровка | 125 | 410 | 200 | 120 |
| 3 | с. Богдановка | 248 | 591 | 592 | - |
| 4 | с. Георгиевка | 574 | 2850 | 1008 | - |
| 5 | с. Домашка | 252 | 1615 | 380 | - |
| 6 | с. Красносамарское | 252 | 800 | 688 | - |
| 7 | п. Комсомольский | 612 | 820 | 1060 | 5000 |
| 8 | п. Кинельский | 185 | 2350 | 614 | - |
| 9 | с. Малая Малышевка | 1628 | 333 | 703 | - |
| 10 | с. Новый Сарбай | 288 | 134,5 | 849,6 | 150 |
| 11 | с. Сколково | 115 | 210 | 200 | 22 |
| 12 | с. Чубовка | 540 | 340 | 684 | - |
| Всего: |  | 4904 | 11153,5 | 7341,6 | 5292 |

Приложение

к Постановлению главы

муниципального района Кинельский

№ 513 от «20» апреля 2011 года

Целевая программа

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. КИНЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

на 2009-2015 годы

- 2011 год

- Паспорт программы

- ПАСПОРТ

- целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2015 годы

| Наименование Программы | - Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кинельский муниципальный район» на 2009-2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Кинельского района |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2015 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Областной бюджет – 71465,858 тыс. рублей Местная доля софинансирования – 5 % (3761,631 тыс.руб) Акцизные сборы – 17838,192 Из них: 2009 г. –20509,3 тыс. руб., 2010 г. – 0 тыс. руб., 2011 г. – 14878,964 тыс. руб., 2012 год - 0 тыс. руб, 2013 год – 34594,0 тыс. руб., 2014 год – 14851,903 тыс. руб., 2015 год – 8165,225 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи программы

- Целью программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

- Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  района  с  постоянной
актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и
организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории Кинельского района;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Кинельского муниципального района» составляет 326,3 км, в том числе 204,2 км в асфальтобетонном исполнении; 122,1 км – грунтовых дорог.

Состояние значительной части (65%!) автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы объемы ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района не превышали 15% от нормативных требований. При этом часть дорог перешла в категорию аварийных.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории района после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. Кроме того порядка 60% водопропускных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский на период с 2013 по 2015год затрагивает все сельские поселения района и составляет 34927,27

м п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Объем работ м п. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | с. Алакаевка | 85 | 700 | 363 | - |
| 2 | с. Бобровка | 125 | 410 | 200 | 120 |
| 3 | с. Богдановка | 248 | 591 | 592 | - |
| 4 | с. Георгиевка | 574 | 2850 | 1008 | - |
| 5 | с. Домашка | 252 | 1615 | 380 | - |
| 6 | с. Красносамарское | 252 | 800 | 688 | - |
| 7 | п. Комсомольский | 612 | 820 | 1060 | 5000 |
| 8 | п. Кинельский | 185 | 2350 | 614 | - |
| 9 | с. Малая Малышевка | 1628 | 333 | 703 | - |
| 10 | с. Новый Сарбай | 288 | 134,5 | 849,6 | 150 |
| 11 | с. Сколково | 115 | 210 | 200 | 22 |
| 12 | с. Чубовка | 540 | 340 | 684 | - |
| Всего: |  | 4904 | 11153,5 | 7341,6 | 5292 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2009-2015 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района,  а так же проектирование и строительство новых дорог на территории сельских поселений.

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-занижение лимита областных средств, направляемых в район для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района;

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории района того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет областных бюджетных источников и средств местных бюджетов:

средства местных бюджетов составят 5% от областного финансирования

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- увеличением лимита областных бюджетных средств;

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (стат. отчет ф. 3-ДГ (мо)) | процентов | 80 | 79 | 78 | 77 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве составляет 30% от протяженности всех дорог муниципального района.

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной

инфраструктуры муниципального района по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Кинельский.

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях муниципального района Кинельский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории района.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в районе.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ Кинельского района» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.