Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ____________№_______________

г. Кинель

                                                                  

ПРОЕКТ

О внесении изменений в

целевую программу

«Газификация муниципального района Кинельский

Самарской области на 2013-2016 годы»

Руководствуясь законом №131-ФЗ от 06.10.2013г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в целевую программу «Газификация муниципального района Кинельский

Самарской области на 2013-2016 годы»,

утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.04.2013г. № 654.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района».

Глава муниципального

района Кинельский                                                                          Н.В.Абашин

С.В.Заречин 21333

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района Кинельский

от ______________2015 г.  №___________

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2016 ГОДЫ»

1. В Паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых  индикаторов и показателей программы, в пункт 2 цифры «37,572» заменить цифрами «45,072»;

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «106470,36», «80092,39» и «5573,52» заменить соответственно цифрами «148098,10», «89206,395» и «9540,388»;

в) в позиции касающейся показателей социально-экономической эффективности реализации программы цифры «270» заменить цифрами «320».

2. В абзаце втором  раздела II  цифры «6» и «37,572» заменить соответственно цифрами «7,198» и «45,072».

3. В разделе III цифры «6» и «37,572» заменить соответственно цифрами «7,198» и «45,072».

4. В разделе V:

а) В первом абзаце цифры «80092,39» заменить цифрами «89206,395»;

б) Во втором абзаце цифры «5573,52» заменить цифрами «9540,388».

в) в четвертом абзаце цифры «25804,45» заменить цифрами «30341,21»

6. В разделе VI:

а) в абзаце пятнадцатом цифры «6» заменить цифрами «7,2»;

б) в абзаце шестнадцатом цифры «37,572» заменить цифрами «45,072»;

в) в абзаце семнадцатом цифры «270» заменить цифрами «320».

5. В приложении №1 к указанной Программе добавить пункт 6 и изложить его в следующей редакции:

«6. Газификация жилого дома  п.Октябрьский ул. Центральная д.9, сельского поселения Бобровка,

год строительства-2015;

Плановые показатели по строительству (тыс. руб.):

СМР-174,65461 тыс. руб.;

Источники финансирования:

Местный бюджет-174,56461  тыс. руб.».

Приложение №1 к целевой муниципальной программе Кинельского района

«Газификация муниципального района Кинельский Самарской области  на 2013-2016 годы»

| Перспективы строительства газопроводов и улучшения газоснабжения Кинельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Год строительства | Планируемая протяженность газопровода (км) | Плановые показатели по проектированию и строительству (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  | Перспектива |
|  |  |  |  |  | Федер./ бюджет | Обл./ бюджет | Местн./ бюджет |  |
| 1 | п. Привет сельское поселение Новый -Сарбай | 2014 | 8,0 км высокое и низкое давление | 36 008 из них: проект-5336 (средства СамРЭК) СМР-30 672 | 7100,57 | 22037,83 | 1533,6 | Количество домов около 50шт – место врезки в существующий газопровод 6кг/см2 (пересечение реки Сарбай). Перспектива малоэтажная застройка |
| 2 | п. Нижненикольский сельское поселение Домашка | 2013 | 13,816 высокое и низкое давление | 20548,144 из них: проект-2999,15 СМР-17548,9941 | 4092,1 | 12579,444 | 877,45 | Количество домов около 150шт (перспектива 50 ж/д) – место врезки в существующий газопровод 6 кг/см2 или 12 кг/см2 Перспектива малоэтажная застройка |
| 3 | п. Свободный сельское поселение Георгиевка | 2014 | около 9км высокое и низкое давление | 40 509 из них: проект-6003 (средства СамРЭК) СМР-34 506 | 7988,14 | 24792,56 | 1725,3 | Место врезки планируется в существующий газопровод 3кг/см2 с повышение давления до 5 кг/см2 количество домов около 40 шт. Перспектива -малоэтажная застройка |
| 4 | п. Культура сельское поселение Кинельский | 2014 | Около 7 км высокое и низкое давление | 31 507 из них: проект-4 669 (средства СамРЭК) СМР-26 838 | 6213,0 | 19283,1 | 1341,9 | Количество домов около 30 шт. Перспектива малоэтажная застройка |
| 5 | ст. Спиридоновка сельское поселение Комсомольский | 2014 | 7,5 км высокое и низкое давление | 19351,392 из них: Проект-2984,882 СМР-16363,5 | 4947,4 | 10513,461 | 3887,574 | Количество домов -50 шт. Перспективная малоэтажная застройка |
| 6 | п. Октябрьский сельское поселение Бобровка ул. Центральная д.9 | 2015 |  | СМР-174,56461 |  |  | 174,56461 | Газоснабжение 9 квартир природным газом. Строительство системы наружного и внутреннего газоснабжения. |
|  | Всего по газоснабжению |  | 45,316 км | 148 098,10 | 30341,21 | 89206,395 | 9540,388 |  |