ПРОЕКТ

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ________ №  _____

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция

зданий школ и детских садов,

расположенных на территории

муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2016 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» за 2016 год (Приложение).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» за 2016 год.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района

Кинельский				                                         Н.В. Абашин

Болдов ДН 21096

Рассылка: прокуратура -1 экз., Управление финансами-1 экз., орготдел -1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

администрации

муниципального района

Кинельский

от____________№_______

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2016 год |  | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, тыс. рублей | 2 полугодие, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Монтаж блоков передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны и систем громкоговорящей связи | КУМИ | 697,5 | - | 697,5 | 697,5 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 2 | Устранение нарушений СанПиН | КУМИ | 1550,0 | - | 1550,0 | 1550,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 3 | Ремонт кровли нежилого здания школы с. Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 18,27215 | - | 18,27215 | 18,27215 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 4 | Ограждение нежилого здания школы с. Сырейка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 69,19763 | - | 69,19763 | 69,19763 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 5 | Ремонт здания СОШ п. Кинельский (кровля д/с, полы, козырек, ограждение) | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 2275,51143 | - | 2275,51143 | 2275,51143 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 6 | Ремонт ограждения здания д/с п. Комсомольский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 60,01725 | - | 60,01725 | 60,01725 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 7 | Ремонт здания хозяйственного блока СОШ с. Георгиевка. Ремонт здания ТИРа СОШ с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1096,16559 | - | 1096,16559 | 1096,16559 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 8 | Ремонт крыши перехода в здании начальной школы с. Богдановка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 137,97613 | - | 137,97613 | 137,97613 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 9 | Ремонт крыши туалета в здании школы с. Новый Сарбай | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,50699 | 99,50699 | - | 99,50699 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 10 | Ремонт кирпичной кладки стен в здании школы с. Красносамарское | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 74,22109 | - | 74,22109 | 74,22109 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 11 | Ремонт кирпичной кладки стен в здании школы с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 20,49934 | 20,49934 | - | 20,49934 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 12 | Замена входных дверных конструкций в здании школы с. Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 45,01086 | 45,01086 | - | 45,01086 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 13 | Замена входных дверных конструкций в здании школы с. Покровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 31,62125 | - | 31,62125 | 31,62125 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 14 | Замена систем канализации, отопления в здании детского сада с. Алакаевка, СОШ с. Алакаевка, СОШ с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1600,73314 | 1600,73314 | - | 1600,73314 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 15 | Технологическое присоединение к электрическим сетям реконструируемого детского сада с. Домашка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 67,65731 | 67,65731 | - | 67,65731 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 16 | Ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 43,866,47 | - | 43,866,47 | 43,866,47 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 17 | Ремонт пола в здании детского сада с. Бобровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 11,56545 | - | 11,56545 | 11,56545 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 18 | Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 34620,28563 | - | 34620,28563 | 34620,28563 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 19 | Поставка мебели для ГБОУ СОШ с. Георгиевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 304,024 | - | 304,024 | 304,024 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 20 | Ремонт системы канализации и выгребной ямы здания школы п. Октябрьский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 21 | Капитальный ремонт системы канализации в здании СОШ п. Октябрьский, монтаж навесов над входом в здание детского сада п. Октябрьский, с. Бобровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1001,45438 | - | 1001,45438 | 1001,45438 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 22 | Замена оконных конструкций в здании СОШ п. Угорье. с. Бузаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 773,15875 | - | 773,15875 | 773,15875 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 23 | Экспертиза технического состояния помещений и сетей инженерно-технического обеспечения здания детского сада «Солнышко» с. Домашка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 24 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Георгиевка» | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 8,77212 | - | 8,77212 | 8,77212 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 25 | Монтаж ограждений вокруг здания детского сада с. Краснорсамарское, устройство крыши в здании СОШ п. Комсомольский и теневых навесов в д/с с. Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 1073,71047 | - | 1073,71047 | 1073,71047 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 26 | Капитальный ремонт помещений ГБОУ СОШ с. Парфеновка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 3861,25928 | - | 3861,25928 | 3861,25928 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 27 | Оснащение оборудованием помещений ГБОУ СОШ с. Парфеновка | КУМИ | 587,081 | - | 587,081 | 587,081 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 28 | Ремонт входного крыльца, замена плитки, установка отливов на окнах в д/с с. Бобровка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 58,95805 | - | 58,95805 | 58,95805 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 29 | Благоустройство территории нежилого здания школы п. Октябрьский | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 59,62245 | - | 59,62245 | 59,62245 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 30 | Работы по обеспечению технической укрепленности нежилых зданий школ | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 109,90171 | - | 109,90171 | 109,90171 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 31 | Благоустройство территории нежилого здания школы с. Бузаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 148,04386 | - | 148,04386 | 148,04386 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 32 | Благоустройство территории нежилого здания школы с. Чубовка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 145,96719 | - | 145,96719 | 145,96719 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 33 | Разборка и устройство кровли в здании хозблока д/с с. Алакаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 99,99015 | - | 99,99015 | 99,99015 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 34 | Ремонт кровли СОШ с. Сырейка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 25,85561 | - | 25,85561 | 25,85561 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 35 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капремонт здания д/с «Солнышко» с. Домашка» | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 105,265 | - | 105,265 | 105,265 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 36 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капремонт здания школы с. Сырейка» | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 37 | Благоустройство территорий и проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях: Бобровка, Богдановка, Красносамарское, Новый Сарбай | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 5250,0 | - | 5250,0 | 5250,0 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |
| 38 | Ремонт крыш нежилых зданий школ с. Сколково и с . Алакаевка | МУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский | 70,29 | - | 70,29 | 70,29 | Увеличение доли объектов системы образования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной безопасности, имеющих удовлетворительные энергосберегающие и эстетические характеристики, оснащенных в соответствии с современными образовательными стандартами |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский | % | 65 | 73 | 112 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов). Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет выделения дополнительных средств из бюджета м.р. Кинельский в процессе реализации программы |
| 2. | Доля зданий системы образования, оборудованных в соответствии с требованиями образовательных стандартов и СанПиН | % | 73 | 74 | 101 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам комиссионного обследования объектов), а также наличие предписаний надзорных органов Фактически достигнутые результаты выше плановых за счет выделения дополнительных средств из бюджета м.р. Кинельский в процессе реализации программы |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 106 |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

1,21+1

E = _______ x 100%

2

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2016 года составляет 106 %.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов,

расположенных на территории муниципального района Кинельский»

на 2014-2018 годы» за 2016 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2016 году действовала  районная муниципальная  программа «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 г. №2212, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В 2016 году мероприятия по проведению ремонта и оснащению зданий школ и детских садов в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района, а также, за счет бюджета Самарской области. Заявка на финансирование ремонта здания школы в с. Георгиевка была удовлетворена полностью. Вопрос финансирования ремонта школы в с. Сырейка находится в листе ожидания. Кроме того, в 2016 году отсутствовало финансирование мероприятий по оснащению пищеблоков школ. В процессе реализации Программы при проведении комиссионного обследования объектов образования была выявлена дополнительная потребность в проведении ремонтных работ. В этой связи было выделено соответствующее финансирование из бюджета муниципального района Кинельский.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2016 год  были запланированы  денежные средства в размере 56 452,962 рублей. Из них потрачено 56 452,962 рубля. Освоение средств составило 100%. Внесенные изменения позволили перевыполнить плановые показатели на 6%.

От «24» января  2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.2013г. № 2212 «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» за 2016 год.

1.Признать районную муниципальную  программу «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» эффективной. Эффективность реализации программы  признать высокой  при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 106%, а степени выполнения мероприятий 100%.

2.Рекомендуем в 2017 году продолжить реализацию районной муниципальной  программы «Ремонт, строительство и реконструкция зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы».

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 А.В. Богданов