Администрация

муниципального района Кинельский                                                   ПРОЕКТ

Самарской области

Постановление

от                       №

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении муниципальной

программы  «Благоустройство территории

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017 год»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 131-ФЗ                              «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской федерации» ,Уставом муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Благоустройство территории

муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 год»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»  Заречина Сергея Владимировича.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                       Н.В.Абашин

Заречин 2139

Рассылка: прокуратура -1 экз.;.ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МКУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.;

Утверждена

Постановлением

администрации

муниципального района

Кинельский

№_____ от __________2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  на  2017 ГОД»

(далее - Программа)

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2017год» Распоряжение администрации муниципального района Кинельский № 641 от 26.05.2017 г. Администрация муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Администрация муниципального района Кинельский, муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района - повышение уровня благоустройства территории и жизнеобеспечения населения муниципального района Кинельский, 1) Обеспечение содержания, чистоты и порядка общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения (скверы, детские игровые и спортивные площадки) муниципального района Кинельский; 2) Выполнение благоустройства дворовых территорий и улучшение внешнего облика многоквартирных домов муниципального района Кинельский; - Обеспечение благоустроенности объектов общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения; - Обеспечение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; Июнь-декабрь 2017 г.- I этап; общий объем финансирования программных мероприятий в 2017 году составляет 18729,86 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 12549,004 тыс. руб., бюджета муниципального района Кинельский– 6180,252 тыс. руб. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Кинельский ; |
| --- | --- |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКАЗАННОЙ СФЕРЫ.

Благоустройство территории муниципального района Кинельский –одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Важным показателем прогресса наравне с уровнем жилищной обеспеченности, чистотой окружающей среды является создание в муниципальном районе и внутри его сельских поселений полноценной благоустроенной среды обитания, современных малых архитектурных форм. На территории муниципального района Кинельский расположено двенадцать  сельских поселений: Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка,  Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая -Малышевка, Новый -Сарбай, Сколково, Чубовка, которые включают в себя шестьдесят три населенных пункта. В населенных пунктах существуют зоны застройки частного сектора и дворовые территории многоквартирных домов. Населенные пункты сельских поселений удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов помимо проездов и тротуаров, включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых и спортивных площадок. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий муниципального района Кинельский обусловлены наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального района Кинельский в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Настоящая программа предусматривает комплекс мер, направленных на улучшение внешнего облика муниципального района Кинельский. Содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по обеспечению содержания, чистоты и порядка общественной территории, объектов рекреационно-оздоровительного назначения (скверы, детские игровые и спортивные площадки) и обеспечение  благоустроенности  дворовых территорий многоквартирных домов.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы:

-повышение уровня благоустройства территории  и жизнеобеспечения населения  муниципального района Кинельский;

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) Обеспечение содержания, чистоты и порядка общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения (скверы, детские игровые и спортивные площадки) муниципального района Кинельский;

2) Выполнение благоустройства дворовых территорий и улучшение внешнего облика многоквартирных домов муниципального района Кинельский;

IV. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

I ЭТАП       июнь-декабрь 2017 года

V.  ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ(ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

Представлены в приложении №1к Программе

VI. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Принятие правовых актов в рамках реализации данной муниципальной программы не требуется

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программных  мероприятий  в  2017   году составляет 18729,85 тыс. руб., в том числе:

-на обеспечение содержания, чистоты и порядка общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения -5569,00 тыс. руб.; в том числе -за счет поступающих  в бюджет муниципального района средств областного бюджета- 3731,230 тыс. руб.,

-за счет средств бюджета муниципального района Кинельский-1837,77 тыс. руб.

- на выполнение благоустройства дворовых территорий и улучшение внешнего облика многоквартирных домов-13160,85 тыс. руб. в том числе:

-за счет поступающих  в бюджет муниципального района средств областного бюджета- 8817,77 тыс. руб.;

-за счет средств бюджета муниципального района Кинельский- 4343,08 тыс. руб.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы указывается в процентном отношении и рассчитывается по формуле:

О = В / З × 100,

где О – Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы рассчитана для показателя 1:

B- количество объектов общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения, на которых выполнены мероприятия по благоустройству по состоянию на 31 декабря 2017 г.

З-  общее количество запланированных объектов общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения х 100%;

рассчитана для показателя 2:

B- количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены мероприятия по благоустройству по состоянию на 31 декабря 2017 г.

З-  общее количество дворовых территорий многоквартирных домов х 100%;

2. Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 и №2 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

-при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее                 80 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная  программа признается эффективной:

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее                   100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном                          100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

- при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Приложение 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы

|  | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед.изм. | Значение целевого индикатора(показателя) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1 | Обеспечение благоустроенности объектов общественной территории и объектов рекреационно-оздоровительного назначения | шт. | 7 |
| 2 | Обеспечение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; | шт. | 66 |

Адресный перечень общественных территорий и объектов рекреационно-оздоровительного назначения

| № п/п | Место выполнение работ | Перечень работ | Сумма по смете, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самарская область, с.п.Алакаевка, с.Алакаевка | Благоустройство территории сквера и памятника в с.п.Алакаевка | 367 807,30 |
|  | Самарская область, с.п.Алакаевка, с.Алакаевка | Благоустройства территории Святого источника | 131 495,51 |
|  | Самарская область, с.п.Алакаевка, с.Алакаевка | Благоустройство детской площадки | 338 697,19 |
|  | Итого: |  | 838 000,00 |
| 2 | Самарская область, с.п.Чубовка, с.Чубовка | Тротуар | 1 886 000,00 |
|  | Итого: |  | 1 886 000,00 |
| 3 | Самарская область, с.п.Кинельский, п.Кинельский | Тротуар и площадка | 1 886 000,00 |
|  | Самарская область, с.п.Кинельский, п.Кинельский | Устройство волейбольной, футбольной и детской площадок | 387 000,00 |
|  | Итого: |  | 2 273 000,00 |
| 4 | Самарская область, с.п.Комосомольский, с.Покровка | Благоустройство контейнерных площадок | 185 000,00 |
|  | Итого: |  | 185 000,00 |
| 5 | Самарская область, с.п.Георгиевка, с.Большая Малышевка | Благоустройство общественной территории | 387 000,00 |
|  | Итого: |  | 387 000,00 |
|  | Всего: |  | 5 569 000,00 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес |  |  |  |  |  | Перечень работ |  |  | Суммы по сметам, руб. | Местный бюджет, 33% | Областной бюджет, 67% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт |  | Улица |  | Дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 3 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 203 493,04 | 67 152,70 | 136 340,34 |  |
| 2 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 5 |  | Площадки, козырек, лавочка, урна,дверь |  |  | 155 854,42 | 51 431,96 | 104 422,46 |  |
| 3 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 9 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 196 965,29 | 64 998,55 | 131 966,74 |  |
| 4 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 11 |  | Фасад, козырек, лавочка, урна |  |  | 329 048,92 | 108 586,14 | 220 462,78 |  |
| 5 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 13 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 190 221,91 | 62 773,23 | 127 448,68 |  |
| 6 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 15 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 182 901,53 | 60 357,50 | 122 544,03 |  |
| 7 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 17 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 185 843,16 | 61 328,24 | 124 514,92 |  |
| 8 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 19 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 219 005,00 | 72 271,65 | 146 733,35 |  |
| 9 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 21 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 216 583,27 | 71 472,48 | 145 110,79 |  |
| 10 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 23 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 260 619,90 | 86 004,57 | 174 615,33 |  |
| 11 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 25 |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна |  |  | 242 920,09 | 80 163,63 | 162 756,46 |  |
| 12 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 27 |  | Площадки, козырек, лавочка, урна |  |  | 192 377,95 | 63 484,72 | 128 893,23 |  |
| 13 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 29 |  | Козырек, лавочка, урна, дворовые проезды |  |  | 224 575,00 | 74 109,75 | 150 465,25 |  |
| 14 | Алакаевка | Юбилейная |  |  | 31 |  | Козырек, лавочка, урна, дворовые проезды |  |  | 174 304,90 | 57 520,62 | 116 784,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974 714,38 | 981 655,75 | 1 993 058,63 |  |
|  | сельское поселение Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формальный |  |  | Озерная |  | 64 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, дверь, освещение, козырек | 180 285,78 | 59 494,31 | 120 791,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 285,78 | 59 494,31 | 120 791,47 |  |
|  | сельское поселение Богдановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Богдановка |  |  | Октябрьская |  | 19 |  |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 2 | Богдановка |  |  | Октябрьская |  | 20 |  |  | Отмостка, козырек, лавочка, урна | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 857,16 | 178 482,86 | 362 374,30 |  |
|  | сельское поселение Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Георгиевка |  |  | Нефтяников |  | 43 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 2 | Георгиевка |  |  | Нефтяников |  | 45 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 3 | Георгиевка |  |  | Нефтяников |  | 46 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, кладка стены | 257 135,62 | 84 854,75 | 172 280,87 |  |
| 4 | Георгиевка |  |  | Нефтяников |  | 50 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, кладка стены | 257 135,62 | 84 854,75 | 172 280,87 |  |
| 5 | Георгиевка |  |  | Нефтяников |  | 51 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, ограждение | 257 135,55 | 84 854,73 | 172 280,82 |  |
| 6 | Георгиевка |  |  | Специалистов |  | 21 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 7 | Георгиевка |  |  | Специалистов |  | 23 |  |  | Фасад, урна, лавочка, козырек | 379 679,71 | 125 294,30 | 254 385,41 |  |
| 8 | Георгиевка |  |  | Специалистов |  | 24 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 9 | Георгиевка |  |  | Специалистов |  | 25 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 10 | Георгиевка |  |  | Специалистов |  | 26 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 11 | Георгиевка |  |  | Строителей |  | 12 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 12 | Георгиевка |  |  | Школьная |  | 1 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 13 | Георгиевка |  |  | Школьная |  | 3 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 14 | Георгиевка |  |  | Школьная |  | 5 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 15 | Георгиевка |  |  | Школьная |  | 7 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 16 | Георгиевка |  |  | Школьная |  | 9 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 17 | Георгиевка |  |  | Школьная |  | 11 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 18 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 1 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 19 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 3 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек | 166 992,80 | 55 107,62 | 111 885,18 |  |
| 20 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 4 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 21 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 5 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 22 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 7 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 23 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 8 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 24 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 9 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 25 | Георгиевка |  |  | Юбилейная |  | 10 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 318 428,74 | 1 755 081,48 | 3 563 347,26 |  |
|  | сельское поселение Домашка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Домашка |  |  | Бр. Летовых |  | 8 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 2 | Домашка |  |  | Бр. Летовых |  | 10 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 571,44 | 118 988,58 | 241 582,86 |  |
|  | сельское поселение Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольский |  |  | Комсомольская |  | 10 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 2 | Комсомольский |  |  | Комсомольская |  | 11 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 3 | Комсомольский |  |  | Комсомольская |  | 14 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 4 | Комсомольский |  |  | Молодежная |  | 10 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 5 | Комсомольский |  |  | Молодежная |  | 12 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 6 | Комсомольский |  |  | Молодежная |  | 19 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 7 | Комсомольский |  |  | 50 лет Октября |  | 6 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 90 142,86 | 29 747,14 | 60 395,72 |  |
| 8 | Комсомольский |  |  | 50 лет Октября |  | 7а |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 9 | Комсомольский |  |  | 50 лет Октября |  | 11 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 10 | Комсомольский |  |  | 50 лет Октября |  | 11а |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 11 | Комсомольский |  |  | 50 лет Октября |  | 13а |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 12 | Комсомольский |  |  | 50 лет Октября |  | 15 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 13 | Комсомольский |  |  | Аксенова |  | 9 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 270 428,58 | 89 241,43 | 181 187,15 |  |
| 14 | Покровка |  |  | Центральная |  | 102 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 284,80 | 59 493,98 | 120 790,82 |  |
| 15 | Павловка |  |  | Центральная |  | 2 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 90 142,86 | 29 747,14 | 60 395,72 |  |
| 16 | Павловка |  |  | Центральная |  | 4 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 90 142,86 | 29 747,14 | 60 395,72 |  |
| 17 | Павловка |  |  | Центральная |  | 30 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 90 142,86 | 29 747,14 | 60 395,72 |  |
| 18 | Филипповка |  |  | Рабочая |  | 1 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 19 | Филипповка |  |  | Рабочая |  | 2 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
| 20 | Филипповка |  |  | Рабочая |  | 3 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 605 713,48 | 1 189 885,45 | 2 415 828,03 |  |
|  | сельское поселение Сколково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бузаевка |  |  | 26 партсъезда |  | 16 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 90 142,86 | 29 747,14 | 60 395,72 |  |
| 2 | Бузаевка |  |  | 26 партсъезда |  | 20 |  |  | Отмостка, урна, лавочка, козырек, освещение, дверь | 90 142,86 | 29 747,14 | 60 395,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 285,72 | 59 494,29 | 120 791,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 160 856,70 | 4 343 082,71 | 8 817 773,99 |  |