Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление                                        ПРОЕКТ

от  ____________№ ______

г. Кинель

«О внесении изменений в целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2018 годы»

Руководствуясь Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2018 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»  Заречина Сергея Владимировича.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                         Н.В. Абашин

Заречин 21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.;

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением администрации муниципального района Кинельский от ____________ №_______

Изменения, вносимые в целевую программу

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2018 годы»

1. В паспорте целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2009-2018 годы» (далее – Программа) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 167 744,48 тыс. руб., из них: 2009 г. –20509,3 тыс. руб.,  2010 г. – 0 тыс. руб., 2011 г. – 14878,96 тыс. руб., 2012 год – 0 тыс. руб., 2013 год – 34594,0 тыс. руб., 2014 год  – 14851,9 тыс. руб., 2015 год – 8165,23 тыс. руб., 2016 г. – 32051,74 тыс. руб., 2017г. – 29514,35 тыс. руб., 2018г - 30220,3 тыс. руб.».

2. Абзац 5 и таблицу раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: «Планируемый ремонт и строительство дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский, а также ремонт и строительство тротуаров на период с 2013 по 2018 годы затрагивает все сельские поселения района и составляет 43285,1 м.п. дорожного полотна, в том числе и строительства новых дорог».

| № п/п | Наименование сельского поселения | Объем работ м.п. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
| 1 | с. Алакаевка | 85 | 700 | 363 | - | 550 | - | - |
| 2 | с. Бобровка | 125 | 410 | 200 | 120 | 165 | 1060 | 400 |
| 3 | с. Богдановка | 248 | 591 | 592 | - | - | 700 | 450 |
| 4 | с. Георгиевка | 574 | 2850 | 1008 | - | 1644 | 550 | - |
| 5 | с. Домашка | 252 | 1615 | 380 | - | 990 | - | 790 |
| 6 | с. Красносамарское | 252 | 800 | 688 | - | 320 | 500 | 550 |
| 7 | п. Комсомольский | 612 | 820 | 1060 | 5000 | 754 | 1078 | - |
| 8 | п. Кинельский | 185 | 2350 | 614 | - | 866 | 816 | - |
| 9 | с. Малая Малышевка | 1628 | 333 | 703 | - | 1600 | 195 | 420 |
| 10 | с. Новый Сарбай | 288 | 134,5 | 849,6 | 150 | 150 | 190 | 1070 |
| 11 | с. Сколково | 115 | 210 | 200 | 22 | 530 | - | 620 |
| 12 | с. Чубовка | 540 | 340 | 684 | - | 1800 | 640 | - |
| Всего: |  | 4904 | 11153,5 | 7341,6 | 5292 | 9369 | 5729 | 4300 |

3. Приложение №2 Программы изменить и изложить в следующей редакции.

Приложение №2

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, ремонта и строительства тротуаров на территории сельских поселений  в  2017 году по переданным межбюджетным трансфертам из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района Кинельский, на осуществление  полномочий по дорожной деятельности, в соответствии с заключенными соглашениями.

| № п/п | Наименование поселения | Объекты ремонта и строительства | Протяженность м.п. | Сумма межбюджетных трансфертов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | Участок автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Бобровка от дома №155 до дома №167 | 210 | 796 199,69 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Кирова в с. Бобровка | 200 | 3 060 017,80 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Бобровка | 650 | 846 837,60 |
| 2 | Богдановка | Тротуар по ул. Октябрьская в с. Богдановка | 700 | 1 437 804,97 |
| 3 | Георгиевка | Автомобильная дорога по ул. Центральная в с. Гурьевка | 550 | 2 620 169,29 |
| 4 | Домашка | Автомобильная дорога по ул. Садовая в с. Домашка | 790 | 3 308 467,19 |
| 5 | Кинельский | Автомобильная дорога по ул. Набережная в пос. Кинельский | 816 | 2 997 985,54 |
| 6 | Комсомольский | Автомобильная дорога по ул. 50 лет Октября в пос. Комсомольский | 830 | 499 474,25 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная пос. Комсомольский | 248 | 808 194,20 |
| 7 | Красносамарское | Автомобильная дорога по ул. Зрящева в с. Красносамарское | 260 | 1 019 042,36 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Красносамарское | 240 | 1 112 024,91 |
| 8 | Малая Малышевка | Тротуар по ул. Молодежная от дома №11 до дома №17 шириной 3 м | 195 | 1 000 000,00 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Малая Малышевка | 300 | 1 482 544,87 |
| 9 | Новый Сарбай | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай | 190 | 764 290,47 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай | 520 | 1 887 110,89 |
| 10 | Сколково | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Сколково | 620 | 2 010 832,58 |
| 11 | Чубовка | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная в с. Чубовка | 320 | 2 337 640,14 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Ново-Полевая в с. Сырейка | 320 | 1 525 709,27 |
| 12 | Всего |  | 7 959 | 29 514 346,02 |

4. Дополнить Программу Приложением № 3 следующего содержания:

Приложение №3

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, ремонта и строительства тротуаров на территории сельских поселений  в  2018 году по переданным межбюджетным трансфертам из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района Кинельский, на осуществление  полномочий по дорожной деятельности, в соответствии с заключенными соглашениями.

| № п/п | Наименование поселения | Объекты ремонта и строительства | Протяженность м.п. | Сумма межбюджетных трансфертов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | Автомобильная дорога по ул. Кирова с. Бобровка | 400 | 640 000,00 |
| 2 | Богдановка | Тротуар по ул. Конычева с. Богдановка | 450 | 850 000,00 |
| 3 | Домашка | Автомобильная дорога по ул. Садовая в с. Домашка | 790 | 3 308 467,19 |
| 4 | Красносамарское | Автомобильная дорога по ул. Зрящева в с. Красносамарское | 550 | 1 200 000,00 |
| 5 | Малая Малышевка | Автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Малая Малышевка | 300 | 1 482 544,87 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Малая Малышевка | 120 | 950 000,00 |
| 6 | Сколково | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Сколково | 620 | 2 010 832,58 |
| 7 | Новый Сарбай | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в с. Новый Сарбай | 520 | 1 887 110,89 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Советская в с. Новый Сарбай | 550 | 900 000,00 |
| 8 | Всего |  | 4300 | 13 228 955,53 |

5. Дополнить Программу Приложением № 4 следующего содержания:

Благоустройство дворовых территорий, ремонт дворовых проездов сельских поселений за счет субсидии из областного  бюджета

Приложение №4

| № п/п | Наименование поселения | Адрес | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. п.Комсомольский | п.Комсомольский, ул.Молодежная, д.1,2,3,4,6, ул.Молодежная д.14, 17, 19, 20, ул.Аксенова, д.3 | 3 131 617,27 |
| 2 | с.п. Красносамарское | с.Красносамарское, ул.Самарская, д.11, ул.Кооперативная, д.11, 7 | 2 798 431,93 |
| 3 | с.п. Новый Сарбай | с.Новый Сарбай, ул.Школьная, д.17, ул.Школьная, д.33, ул.Советская, д.27а | 2 291 391,99 |
| 4 | с.п.Богдановка | с.Богдановка, ул. Конычева, д.14,16, ул.Октябрьская, д.22 | 1 216 797,95 |
| 5 | с.п. Сколково | с. Бузаевка, ул.26 Партсъезда, д.20,18,16 | 842 193,66 |
| 6 | с.п. Домашка | с. Домашка, ул.Мельничная, д.1,2, ул.Бр.Летовых, д.6,7,9 | 2 114 065,82 |
| 7 | с.п. Кинельский | п. Кинельский, ул.Набережная, д.41 | 669 190,61 |
| 8 | с.п.Малая Малышевка | с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, д.3,5,8 | 933 412,90 |
| 10 | с.п.Георгиевка | с.Георгиевка, ул.Школьная, д.1,3,5,7 | 1 000 031,40 |
|  | Всего |  | 16 991 360,10 |