Собрание представителей

сельского поселения  Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской, Собрание представителей сельского поселения Алакаевка

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года» (далее – Программа).

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                  О.В. Иванушкина

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Алакаевка                                                       Л. И. Погуца

УТВЕРЖДЕНА

Решением собрания представителей сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ ____ от ____________ 2017г.

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем социальной  инфраструктуры

сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2021 годы и на  период до 2033 года

(далее – Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - «Требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050; - Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденный Собранием представителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 23.09.2013 года № 37. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель Программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка. 2. Создание условий для организации активного отдыха и укрепления физического развития здоровья детей |
| Задачи Программы | - Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; - Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; - Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; - Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Доля участия населения поселения в культурной и спортивной деятельности на территории поселения |
| Срок и этапы реализации программы | Программа разрабатывается на срок 2017-2021 годы и на период до 2033 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 3287,986 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 1087,986 тыс.руб. 2018 год – 200, тыс.руб. 2019 год – 2000,0 тыс.руб. 2020 год – 0 тыс.руб. 2021 год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение качества обслуживания населения; - Решение проблемы занятости детей дошкольного и школьного возраста, молодёжи; - Доступность на безвозмездной основе для занятий и отдыха жителям и гостям сельского поселения Алакаевка в любое удобное для них время. |

2. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка

2.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Алакаевка

Сельское поселение Алакаевка расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, расположен в 52 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара.

В поселении работают около 10  предприятий, организаций и учреждений, которые предоставляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочие места.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Алакаевка составляет 6142 га. Численность населения сельского поселения Алакаевка на 01.01.2017 года составила 1039 чел.

За последние 5 лет в поселении наблюдается естественная убыль населения.

Административное деление

Сельское поселение Алакаевка включает в себя 1 населенный пункт с. Алакаевка

Демографическая ситуация

Табл. 1

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Число умерших | 18 | 16 | 11 | 19 |
| Естественная убыль | 11 | 7 | 3 | 10 |

Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения  - 502 чел. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей численности составляет 48,3 %. На территории поселения трудоустроены 15% от общего числа трудоспособного населения. Большая часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения.

Численность населения пенсионного возраста – 368 чел.

Численность детей до 18-ти лет – 169 чел.

Самое ценное в нашей жизни – это дети и их здоровье. Исходя из медицинского обследования, проводимого в последние годы, видно, что особую тревогу вызывает здоровье детей. Медицинские исследования показали, что причиной многих заболеваний является «Двигательный дефицит». В современных условиях страдают от гиподинамии даже пятилетние дети. Младшие школьники большую часть дня проводят за партой в школе.

Проанализировав свободное время детей, особенно школьников, видим, что внеурочное время они проводят дома у телевизора и компьютера, компьютерные игры привлекают больше, чем прогулки, подвижные и спортивно-массовые игры на свежем воздухе. Каждый ребёнок, проживающий и приехавший в наше село получит возможность заниматься, играть и развиваться. Есть очень хорошая возможность привлечь детей из неблагополучных семей. Доступность детских игровых комплексов и зон отдыха является одной из форм профилактики безнадзорности малолетних детей путём организации их досуга в сельском поселении.

В сельском поселении Алакаевка наблюдается тревожная ситуация комплексного развития. К сожалению, остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры, высокий уровень затратности, не позволяет обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха, детских и спортивных площадок.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского поселения Алакаевка услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2033 года  определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области:

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области;

-сохранение культурного наследия.

Культура

На территории сельского поселения Алакаевка расположен 1 дом культуры и 1 библиотека. Услуги населению в сфере культуры оказывает Муниципальное бюджетное  учреждение «Культура».

МБУ «Культура»,  имеет  структурное подразделение – Сельский дом культуры в селе Алакаевка.

Объекты культуры сельского поселения Алакаевка

Таб. 1

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мест, ед. хранения | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК с. Алакаевка | с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39 |  | 2-этажное здание |
| 2 | Алакаевская сельская библиотека | с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39 |  | 2-этажное здание |

На территории поселения проживает 1044 человека, а  действуют только 1 объект, занимающийся  культурно-досуговой деятельностью. СДК села Алакаевка имеет только один зрительный зал и всего на 102 посадочных  места, что очень мало для сельского поселения Алакаевка.

Физическая культура и спорт

В сельском поселении Алакаевка объекты физической культуры и спорта представлены 1-м спортивным залом общеобразовательной школы в с. Алакаевка, общей площадью  159,7 кв.м. и 1 универсальной спортивной площадкой, отвечающей всем современным  нормам и требованиям. И, всё-таки, наличие спортивных объектов на территории поселения не обеспечивает в полной мере население спортивными сооружениями.

Необходимо размещение спортивных сооружений в поселении.

Образование

На территории поселения находится 1 общая образовательная школа, 1 детский сад.

В образовательном учреждении трудятся порядка 12 педагогов и 5 воспитателя, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Жилищное строительство

Частью Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры сельского поселения  является Прогноз развития жилищного строительства.

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 26,2 тыс. м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 25,1 м2 на человека.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 35 га.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

-сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

-формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов.

Здравоохранение

На территории поселения находится ФАП, в котором работают 1 фельдшер и 1 акушерка, жителям оказывается  первая медицинская помощь.

2.3. Нормативно правовая база необходимая для функционирования и  развития социальной инфраструктуры сельского  поселения

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка разработана следующая нормативно-правовая база:

-      Генеральный план	сельского	поселения	Алакаевка	муниципального района Кинельский Самарской области;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017–2026 годы»;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2021 годы и на   период до 2033 года»;

- Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры с 2017 по 2033 годы.

- Перечень мероприятий по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения:

- Развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений – Реконструкция  СДК в селе Алакаевка.

- Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений - Реконструкция футбольного поля в селе Алакаевка, строительство спортивной и детской площадки на территории сельского поселения Алакаевка.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка представлена в приложении 1 к Программе.

5.Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2017 по 2033 год.

6. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета сельского поселения Алакаевка

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет  3287,986 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 1087,986 тыс.рублей;

в 2018 году –  200,0 тыс.рублей;

в 2019 году –  2000,0 тыс.рублей;

в 2020 году - 0 тыс.руб.

в 2021 году - 0 тыс.руб.

с 2022- 2033 год –  0 тыс.рублей,

в том числе:

- 200,0 тыс.рублей средства местного бюджета,

- 0 тыс.руб. средства районного бюджета,

- 3087,986 тыс.руб. средства областного бюджета,

- 0 тыс.руб. средства федерального бюджета.

8. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правого и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка

муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Заказчик программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1: Развитие системы образования, здравоохранение и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реконструкция СДК с. Алакаевка |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | развитие социальной инфраструктуры, культуры |  | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 -2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача 2: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реконструкция футбольного поля в селе Алакаевка |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта |  | Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
|  |  |  | 2018 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 -2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Строительство спортивной и детской площадки на территории сельского поселения Алакаевка |  | 2017 | 1087,986 |  | 1087,986 |  |  |  | развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта |  | Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 -2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1087,986 |  | 1087,986 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 1087,986 |  | 1087,986 |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
|  |  |  | 2018 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 -2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3287,986 |  | 3087,986 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 -2021 | 2022-2030 |
| 1. | Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения | кв.м | 4272,6 | 1500 | 4272,6 | 4272,6 |
| 2. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом | % | 5,47 | 5,47 | 5,65 | 5,65 |