Собрание представителей

сельского поселения  Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

№ __                                                                     «__» __________ 2017 года

Об утверждении  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генеральным планом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской, Собрание представителей сельского поселения Алакаевка

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                  О.В. Иванушкина

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                Л. И. Погуца

УВЕРЖДЕНА

Собранием представителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

№ __ от ________ 2017 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛАКАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2030 ГОДЫ

(далее Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2033 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; - Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Наименование заказчика Программы | - Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Наименование разработчика Программы | - Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель Программы | - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Алакаевка; - повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Алакаевка |
| Задачи Программы | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| Целевые показатели | - протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом; - уровень информированности населения по безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год в установленном порядке, и составляет: 9 090,9 тыс. рублей, где 2018 год – 699,3 тыс. руб. 2019 год – 699,3 тыс. руб. 2020год – 699,3 тыс. руб. 2021год – 699,3 тыс. руб. 2022год – 699,3 тыс. руб. 2023-2030 года - 5 594,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом; - повышение безопасности дорожного движения; - совершенствование системы организации дорожного движения; -повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка.

  - Социально — экономическое состояние сельского поселения Алакаевка.

Сельское поселение Алакаевка расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, расположен в 52 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара.

Сельское поселение Алакаевка граничит:

– с сельским  поселением Чубовка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Бузаевка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Чапаево муниципального района Красноярский;

– с селом Красный Ключ муниципального района Кинельский.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Алакаевка составляет 6142 га.

Административный центр сельского поселения село Алакаевка находится на расстоянии 45 км от районного центра г. Кинель и 60 км от города Самары.

Хозяйственная сфера сельского поселения Алакаевка представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, предприятиями пищевой промышленности, непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

На территории сельского поселения Алакаевка действуют два крестьянско-фермерских хозяйства. Промышленный комплекс сельского поселения Алакаевка представлен предприятиями пищевой промышленности: Потребительское общество «Алакаевский мясокомбинат».

В поселении работают общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека, ФАП, отделение связи, два  магазина смешанной торговли, центр социального обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство.

  - Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связь сельского поселения Алакаевка осуществляется автомобильным транспортом.

# Автомобильный транспорт

Внешние связи сельского поселения Алакаевка поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Алакаевка до административного центра района г. Кинель по автодороге – 45 км, расстояние  до областного центра г. Самара – 60 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Алакаевка является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в сельском поселении Алакаевка отсутствуют.

  - Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие.

Сельское поселение Алакаевка обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра г. Кинеля и областного центра г. Самары, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами местного значения.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 19,2 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Таблица 1

Характеристика автомобильных дорог:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Категория дорог | Общая Протяженность (км) | В том числе, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные (км) | Грунтощебеночный (км) | Грунтовые (км) |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ново-Садовая | IV | 1,5 |  | 1,05 | 0,45 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Набережная | IV | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Ленинская начало дом № 1 конец д.31а | IV | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Ленинская начало дом №33 конец дом №75 | IV | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Новая | IV | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | IV | 4,09 | 4,09 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Зеленая | IV | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Северная | IV | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Березовая | IV | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул.Светлая | IV | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 11 | Автомобильная дорога до очистных | IV | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Промышленная | IV | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Магистральная | IV | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 14 | Автомобильная дорога на дачи | IV | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 15 | Автомобильная дорога по улице Полевая | IV | 0,21 |  |  | 0,21 |
| 16 | Автомобильная дорога по улице Гаражная | IV | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 17 | Дорога к подстанции | IV | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 18 | Дорога на мусульманское кладбище | IV | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 19 | Дорога на кладбище | IV | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | Итого |  | 19,2 | 8,04 | 2,8 | 8,26 |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются не у всех объектов социальной инфраструктуры и  административных зданий хозяйствующих организаций.

2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения, и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Алакаевка необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется обустроить 22,97 км существующих автодорог в с. Алакаевка.

Очерёдность ремонта выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения Алакаевка, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 20.09.2013г. № 37;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Алакаевка, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего на расчётный срок, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Численность населения | 1118 | 100 |
| II | Дети | 200 | 17,9 |
| III | Население трудоспособного возраста | 598 | 53,5 |
| IV | Население старше трудоспособного возраста | 320 | 28,6 |

В процентном отношении  в сельском поселении Алакаевка ожидается следующий прирост населения:

- в селе Алакаевка – 7,6 %;

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным и областным пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри населенного пункта личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию,  ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и  ремонта дорог.

5. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Основными целями настоящей Программы является:

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Алакаевка;

- повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Алакаевка.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

- обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом;

- повышение безопасности дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения;

- повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения.

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

6.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

6.2. В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог поселения согласно Приложению 1 к Программе.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2018 по 2030 год.

- Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда сельского поселения Алакаевка, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета, а также за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Алакаевка.

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 9 090,9 тыс. рублей, где

2018 год – 699,3 тыс. руб.

2019 год – 699,3 тыс. руб.

2020 год – 699,3 тыс. руб.

2021 год – 699,3 тыс. руб.

2022 год – 699,3 тыс. руб.

2023-2030 года  - 5 594,4 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

10. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

15. Предложения по институциональным  преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области  на 2018 – 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2018 – 2030 годы

| № | Наименование цели, задач, мероприятий | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 | Итого |  |
| Цель 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1600,0 | 2600,0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 3 970,4 | 6451,9 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Цель 2. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,0 | 26,0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Задача 2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Предупредительно профилактическая работа с населением по безопасности дорожного движения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 13,0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Итого |  | 699,3 | 699,3 | 699,3 | 699,3 | 699,3 | 5 594,4 | 9 090,9 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2030 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| 1 | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 2 | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |