ПРОЕКТ

Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           2019 года №

с. Бобровка

««О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» и Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области», администрация сельского поселения Бобровка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.09.2018 № 127 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» Паспорта  Программы  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет – 4430,4 тыс. рублей  в том числе:

средства местного бюджета сельского поселения Бобровка -

4430,4 тыс. рублей

Объем финансирования по годам:

2019 год –  2024,8 тыс. рублей.

2020 год –  1202,8 тыс. рублей.

2021 год –  1202,8 тыс. рублей.».

1.2. Раздел 6  «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годах составляет– 4430,4 тыс.  рублей в т. ч. за счет:

средств местного бюджета сельского поселения Бобровка -

4430,4 тыс. рублей из них:

в 2019 год –  2024,8 тыс. рублей.

в 2020 год –  1202,8 тыс. рублей.

в 2021 год –  1202,8 тыс. рублей.

Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

1.3. В Приложении № 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 гг.»

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | ГРБС | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего |
| Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заключение соглашений о закреплении прилегающей территории | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2021 | Без затрат | - | - | - | - |
| Задача 2. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2021 | Администрация сельского поселения Бобровка | 842,8 | 842,8 | 842,8 | 2528,4 |
| 3. | Обслуживание и ремонт светильников уличного освещения населенных пунктов | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2021 | Администрация сельского поселения Бобровка | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| Задача 3. Организация благоустройства кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уборка территории гражданских кладбищ от мусора, уборка старых деревьев, окашивание территорий кладбищ | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2021 | Администрация сельского поселения Бобровка | 105,0 | 25,0 | 25,0 | 155,0 |
| Задача 4. Организация озеленения и благоустройства объектов общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация сельского поселения Бобровка | 2019-2021 | Администрация сельского поселения Бобровка | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| 6. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения | Администрация сельского поселения Бобровка, МКП ЖКХ «Бобровское» | 2019-2021 | Администрация сельского поселения Бобровка | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 80,0 |
| Задача 5. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Окашивание общественных территорий населённых пунктов | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2019-2021 | Администрация сельского поселения Бобровка | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 8. | Отлов безнадзорных животных | Администрация сельского поселения Бобровка | 2016-2018 | Администрация сельского поселения Бобровка | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 9. | Благоустройство улиц (устройство контейнерных площадок | Администрация сельского поселения Бобровка | 2016-2018 | Администрация сельского поселения Бобровка | 380,0 | 30,0 | 30,0 | 440,0 |
| 10. | Ремонт и содержание детской игровой площадки и малых архитектурных форм | Администрация сельского поселения Бобровка | 2016-2018 | Администрация сельского поселения Бобровка | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |
| 11. | Услуги специализированного транспорта |  |  |  | 70,0 | 0,00 | 0,00 | 70,0 |
| 12 | Проведение кадастровых работ |  |  |  | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2024,8 | 1 202,8 | 1 202,8 | 4430,4 |

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                                               И. В. Зубец

Медведева Ю.И. тел. 3-25-61.