ПРОЕКТ

УВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

От ________2017 г. №_______

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2033 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………4 1. Паспорт Программы ………………………………………………………8 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка ………………………………………………10 2.1. Положение с.п. Бобровка в структуре пространственной организации Самарской области …………………………………………………………...10  2.2. Социально-экономическая характеристика с.п. Бобровка …………...10 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры в с.п. Бобровка …………………………………………… 12  2.4. Характеристика сети дорог с.п. Бобровка ……………………………13  2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в с.п. Бобровка ……………………………….………19 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования..19 2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения………………………………………………………………....20 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств …………21  2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения ………………….21 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду…………………………………………………………………………..12 2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры в. с.п. Бобровка ……………..24  2.12. Оценка нормативно-правовой базы транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка …………………………………………………………………25 2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка………………………………………………………………………26     3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории с.п. Бобровка……………………………………………………………………….283.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития с.п. Бобровка ………………………………………………………………….28  3.2. Прогноз транспортного спроса с.п. Бобровка…………………………29  3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта..................................................................................................30     3.4. Прогноз развития дорожной сети с.п. Бобровка…………………………...............................................................30 3.5. Прогноз уровня автомобилизации с.п. Бобровка……………………………………………………………………..31 3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения с.п. Бобровка………………………………………………………………………32 3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения с.п. Бобровка……………………………………………………………………..32 4. Оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка ………………………………………………32 5. Мероприятия Программы …………………………………………………33 6. График реализации мероприятий программы……………………………38 7. Финансовые потребности и источники финансирования мероприятий Программы………..…………………………………………………………40                8. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий Программы ……………………………………………………………………40 9. Механизм реализации Программы ……………………………………….42 Приложения                                                                                           Приложение № 1 - Целевые показатели Программы ……………………..43 Приложение № 2 - Мероприятия Программы ………………………45

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (далее с.п. Бобровка) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития с.п. Бобровка - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, транспортному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.

Комплексная программа транспортного развития с.п. Бобровка на 2017 год и на период до 2033 года (далее - Программа) описывает действия органов местного самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни и безопасности населения.

Программа представляет собой систему целевых ориентиров транспортного развития с.п. Бобровка, а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка, развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения сельского поселения, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. повышение экологической безопасности здоровья и качественного уровня жизни.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и бюджета сельского поселения Бобровка, то в пределах срока действия Программы этапы реализации мероприятий Программы, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2033годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный Кодекс Российской Федерации; Генеральный план с.п. Бобровка; Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик Программы | - Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Бобровка, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи Программы | Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории с. п. Бобровка; Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения с.п. Бобровка; Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями населения в передвижении (транспортный спрос); Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Мероприятия Программы* | Приложение 1 к Программе |
| Целевые показатели | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; Обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2033 годы. 1 этап: 2017 год – 2021 год 2 этап: 2022 год – 2033 год |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы* | Внебюджетные источники; Бюджетные средства всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие сельского поселения Бобровка; Своевременная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Бобровка. |

*Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

**Объемы средств областного бюджета и бюджета сельского поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка.

2.1 Положение с.п. Бобровка в структуре пространственной организации Самарской области

Сельское поселение Бобровка расположено в западной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Бобровка, расположен в 15 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 55 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 5 населенных пунктов: село Бобровка, поселок Михайловский, поселок Моховой, поселок Октябрьский, поселок Формальный.

Сельское поселение Бобровка граничит:

– с сельским  поселением Домашка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Черновский муниципального района Волжский;

– с сельским  поселением Спиридоновка муниципального района Волжский.

В состав сельского поселения Бобровка входит пять населённых пунктов: с. Бобровка, пос. Формальный, пос. Моховой, пос. Михайловский, пос. Октябрьский.

Основой экономики сельского поселения является предприятие агропромышленного комплекса ЗАО «Бобровское», которое специализируется на растениеводстве.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Бобровка составляет 11014 га, в том числе в границах населенных пунктов: с. Бобровка – 526,3 га, пос. Михайловский – 35,2 га, пос. Моховой  – 12,5 га,  пос. Формальный –  22,8 га.

2.2 Социально-экономическая характеристика с.п. Бобровка

Социальная сфера с.п. Бобровка представлена государственными, муниципальными  учреждениями социальной направленности:

Два детских дошкольных учреждений;

Два общеобразовательных учреждений;

Одно учреждение культуры МБУ «Бобровский ЦКСМП», библиотека;

Объекты здравоохранения (ФАП, Офис ВОП);

Одна аптека;

Отделение социального обслуживания;

Услуги общественного питания предоставляются кафе «Бобры»,

Бытовые услуги предоставляет одна парикмахерская;

Финансовое обслуживание физических и юридических лиц осуществляет филиал ПАО Сбербанк;

Почтовое обслуживание в с.п. Бобровка осуществляют два отделения почтовой связи (с. Бобровка, пос. Октябрьский).

Динамика развития демографических процессов в поселении отличается от средних по муниципальному району. До 2010 г. в поселении наблюдался рост численности населения, с 2011 г. численность населения снижается. В целом за период с 2003 по 2012 гг. численность населения в поселении выросла на 178 чел. или на 5,9 % от уровня 2003 г.

Согласно существующим  показателям динамика демографического развития сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский характеризуется следующими показателями.

Население, его половозрастной состав. Демографическая ситуация.

По последним данным общая  численность населения в сельском поселении Бобровка на 01.01.2017г составляет  2920 человек.

Таблица 1. -  Показатели демографического развития сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский:

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 33 | 36 | 31 |
| Умерло | 28 | 31 | 29 |
| %умерших на 100 чел. | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| %родившихся на 100 чел. | 1,1 | 1,2 | 1,06 |
| Естественный прирост (чел.) | 5 | 5 | 2 |

Демографическая ситуация с 2014 года характеризуется естественным приростом населения. Средняя продолжительность жизни в поселении составляет у мужчин 63 года у женщин 72.

Связь сельского поселения Бобровка с областным центром и другими населенными пунктами области осуществляется автомобильным сообщением .

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с.п. Бобровка составляет 37,9 км. Федеральные, региональный и межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию с.п. Бобровка.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за

несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

Обеспеченность автодорогами общего пользования местного значения в сельском поселении Бобровка составляет 13 км/1000 жителей.

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Самарской области становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Самарской области и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим

потребностям и перспективам развития Самарской области.

Развитие транспортной системы сельского поселения Бобровка является

необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура с.п. Бобровка является составляющей инфраструктуры Кинельского района Самарской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является

одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешнее сообщение села Бобровка с областным центром городом Самара осуществляется по автодороге регионального значения «Самара-Кинель- Богатое».

Расстояние до города Самара составляет 30 км.

Подвоз продуктов питания, хозяйственных и прочих товаров осуществляется грузовым транспортом.

Воздушный транспорт

На территории сельского поселения в пос. Октябрьский расположен Самарский областной аэроклуб ДОСААФ (на территории бывшего военного аэродрома). Воздушные перевозки не осуществляются.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходит магистральные трубопроводы:

–  перемычка к МГ Похвистнево - Самара1- Угорье, отвод на ГРС 31 Кинель;

– газопровод направления Нефтегорский ГПЗ – Самара. От магистрального газопровода  к  с. Бобровка отходит газопровод-отвод  до ГРС -15 Бобровка;

– нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» диаметром 530 мм.

Объектов железнодорожного, водного транспорта на территории поселения нет.

2.4 Характеристика сети дорог с.п. Бобровка

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура представлена на  территории сельского поселения Бобровка  автомобильным и трубопроводным транспортом. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры во многом определяя возможности и темпы социально экономического развития территории с.п. Бобровка. Они связывают территорию сельского поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной

инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня

развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития с.п. Бобровка, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего  пользования местного значения важно для сельского поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное

состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы

роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Бобровка позволит системно

направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете с.п. Бобровка эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным

параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично- дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Внешней автомобильной дорогой общего пользования является региональная межмуниципальная автодорога «Кинель-Богатое», которая проходит вдоль восточной границы и не пересекает территорию сельского поселения. По ней осуществляется связь сельского поселения Бобровка с областным центром Самара и районным центром г. Кинель, а также –транзитное движение автотранспорта.

Автодороги сельского поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам и садоводческим хозяйствам. Основная часть дорог имеет твердое покрытие. Искусственных дорожных сооружений в границах с.п. Бобровка нет.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения на территории с.п. Бобровка представлен в таблице 2.

Таблица 2. - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области:

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП РЗ 36К-238 | Кинель – Богатое - Борское | 49,600 | 49,600 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-249 | «Кинель – Богатое» - Формальный | 3,591 | 3,591 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-249 | «Кинель – Богатое» - Бобровка | 0,500 | 0,500 |
| 4 | 36 ОП МЗ 36Н-880 | «Кинель – Богатое – Борское» - Октябрьский | 2,940 | 2,940 |

Характеристика улично-дорожной сети представлена в Таблице 3. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 37,9 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 9,7 км, грунтощебень – 1,0 км., грунт – 27,2 км.

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание.

Таблица 3. -  Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Бобровка:

| №п/п | Наименование улицы, переулка | Протяжен-ность, км | Границы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |
| село Бобровка |  |  |  |  |
| 1. | улица Кооперативная | 4,2 | улица Кооперативная | улица Кооперативная |
| 2. | улица Кирова | 4,9 | а/д Кинель - Богатое | улица Кирова |
| 3. | улица Новая | 1,8 | улица Кирова | улица Новая |
| 4. | улица Полевая | 0,9 | озеро Бобровое | улица Кирова |
| 5. | улица 40 лет Победы | 0,7 | улица 40 лет Победы | улица Новая |
| 6. | улица Набережная | 1,2 | улица Набережная | улица Набережная |
| 7. | улица Лесная | 0,5 | ул. Лесная | улица Лесная |
| 8. | улица Степная | 0,5 | улица Полевая | улица Степная |
| 9. | улица Молодёжная | 0,8 | улица Молодёжная | улица Молодёжная |
| 10. | улица Луговая | 1,5 | улица Луговая | улица Луговая |
| 11. | улица Придорожная | 1,5 | улица Придорожная | улица Придорожная |
| 12. | улица Восточная | 1,5 | а/д Кинель - Богатое | улица Кирова |
| 13. | улица Богатовская | 1,5 | улица Богатовская | улица Богатовская |
| 14. | переулок Радужный | 0,12 | переулок Радужный | переулок Радужный |
| 15. | переулок Северный | 0,2 | переулок Северный | переулок Северный |
| 16. | переулок Юбилейный | 0,2 | переулок Юбилейный | переулок Юбилейный |
| 17. | переулок Славянский | 0,12 | переулок Славянский | переулок Славянский |
| 18 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 2 «Д» | улица Кооперативная до дома № 5 «А» |
| 19 | переулок с улицы Новая с пересечением улицы Кирова и на улицу Кооперативная | 0,5 | улица Новая от дома № 40 | улица Кооперативная до дома № 21 |
| 20 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 28 «Б» | улица Кооперативная до дома № 53 |
| 21 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Лесная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 8 | улица Лесная № 21 |
| 22 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Лесная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 16 «А» | улица Лесная № 44 |
| 23 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Лесная | 0,5 | улица Кооперативная от дома № 22 «А» | улица Лесная № 50 |
| 24 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Набережная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 42 | улица Набережная № 2 |
| 25 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Набережная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 54 | улица Набережная № 11 |
| 26 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Набережная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 92 | улица Набережная № 50 |
| 27 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 56 | улица Кооперативная до дома 99 |
| 28 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 74 | улица Кооперативная до дома № 121 |
| 29 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 120 | улица Кооперативная до дома № 174 |
| 30 | участок улицы Кирова | 0,2 | улица Кирова от дома № 125 | улица Кирова до дома № 127 |
| 31 | переулок с улицы Кирова на улицу Степная | 0,2 | улица Кирова от дома № 83 | улица Степная до дома № 11 |
| 32 | въезд с трассы Кинель-Богатое на улицу Лесная | 0,5 | въезд с трассы Кинель-Богатое | начало улицы Лесная |
| 33 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 50 | улица Кооперативная до дома № 93 |
| 34 | Проезд | 0,3 | улица Кирова от дома № 86 | улица Кирова до дома № 76 |
| 35 | Переулок с улицы Степная на улицу Восточная | 0,2 | улица Степная от дома № 9 | улица Восточная до дома № 67 |
| 36 | Переулок с улицы Кирова на улицу Восточная | 0,3 | улица Кирова от дома № 111 | улица Восточная до дома № 67 |
| 37 | Проезд с улицы Полевая на улицу Восточная | 0,5 | улица Полевая от дома № 20 | улица Восточная до дома № 67 |
| 38 | Проезд | 0,5 | улица Кирова от дома № 127 | улица Кирова до дома № 173 |
| 39 | Проезд | 0,2 | улица Кирова от дома № 44 | улица Кирова до дома № 48 |
| 100 метров севернее села Бобровка |  |  |  |  |
| 40 | улица Береговая | 0,085 | улица Береговая | улица Береговая |
| 41 | улица Берёзовая | 1,9 | улица Берёзовая | улица Берёзовая |
| Пос. Формальный |  |  |  |  |
| 42 | улица Озёрная | 1,5 | ул. Озёрная | ул. Светлая пос. Моховой |
| 43 | Участок улицы Озёрная | 0,15 | улица Озёрная от дома № 62 | улица Озёрная до дома № 64 |
| 44 | Проезд | 0,5 | улица Озёрная от дома № 64 | улица Озёрная до уч. № 2 |
| 45 | Проезд с пос. Формальный на пос. Моховой | 0,4 | Пос. Формальный улица Озёрная от дома № 92 | Пос. Моховой Улица Светлая до дома № 22 |
| 46 | Проезд с пос. Формальный на пос. Моховой | 0,5 | Пос. Формальный улица Озёрная от дома № 86 | Пос. Моховой Улица Светлая до дома № 2 |
| юго-восточнее пос. Формальный |  |  |  |  |
| 47 | улица Заречная | 0,1 | улица Заречная | улица Заречная |
| 48 | улица Солнечная | 0,1 | улица Солнечная | улица Солнечная |
| 49 | улица Каштановая | 0,1 | улица Каштановая | улица Каштановая |
| 50 | улица Соборная | 0,4 | улица Соборная | улица Соборная |
| 51 | улица Луговая | 0,5 | улица Луговая | улица Луговая |
| 52 | улица Андреевская | 0,5 | улица Андреевская | улица Андреевская |
| Пос. Моховой |  |  |  |  |
| 53 | улица Светлая | 0,8 | улица Светлая | улица Светлая |
| 54 | Проезд | 0,35 | улица Светлая от дома № 3 | кладбище пос. Моховой |
| посёлок Михайловский |  |  |  |  |
| 55 | улица Дорожная | 1,5 | улица Дорожная | улица Дорожная |
| ИТОГО: |  | 37,9 |  |  |

Таблица 4. -  Общие данные по улично-дорожной сети в пределах сельского поселения Бобровка:

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 37,9 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 189500 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 0,2 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Бобровка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в с.п. Бобровка

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа

автомобилей на территории сельского поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

По состоянию на 01.01.2017 г. в с.п. Бобровка специально оборудованного

транспорта для перевозки маломобильных групп населения в наличие нет в связи с тем, что на территории с.п. Бобровка общественный транспорт отсутствует.

Официальные данные по количеству легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан проживающих на территории с.п. Бобровка отсутствуют.

По данным Администрации с.п. Бобровка содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняют две единицы спецтехники.

Хранение личного транспорта на территории с.п. Бобровка осуществляется в собственных гаражах и придомовых территориях.

На парковочных местах возле общественных зданий для автомобилей маломобильных групп населения определены 2 места с установкой дорожных знаков ПДД 8.17 «Инвалиды».

Автозаправочные станции на территории с.п. Бобровка отсутствуют. Имеется одна автогазозаправочная станция. Станции технического обслуживания отсутствуют.

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

По территории сельского поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального района Кинельский осуществляет автотранспортное предприятие ООО «ЛогистикаСервис».

На территории сельского поселения Бобровка проходят следующие пригородные и межмуниципальные маршруты: «Кинель – Бобровка – Октябрьский» - 12 рейсов, «Кинель-Круглинский» (с заездом в пос. Формальный) – 2 раза в неделю по 3 рейса в день.

В пос. Михайловский остановки по обозначенным транзитным маршрутам совершаются по требованию пассажиров.

До поселка  Моховой автобусные маршруты не доходят в связи с малой численность населения. Однако расстояние до автодороги общего пользования регионального значения «Кинель – - Формальный- Богатое –  Борское»,  по которой осуществляется движение общественного транспорта в 35 минутной пешеходной доступности.

В целом по сельскому поселению 94  % населения обеспечено связью общественным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием.

Транспортный спрос на пригородные пассажирские перевозки полностью

удовлетворен существующими маршрутами городских, пригородных и междугородных автобусов.

2.7 Характеристика условий немоторизированного (пешеходного и

велосипедного) передвижения

На территории с.п. Бобровка велосипедное движение в организованных

формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Пешеходное и

велосипедное движение осуществляется по дорогам общего пользования.

Улично-дорожная сеть внутри сельского  поселения, требует строительство пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладку асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

Главными улицами на территории с.п. Бобровка являются: ул. Кооперативная, ул. Кирова, ул. Новая.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,

состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов собственности на территории с.п. Бобровка, составляют 32 единицы, что составляет 5% от общего количество автомобилей в поселении. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы в с.п. Бобровка имеют 3 единицы спецтехники. В

случае недостаточного количества спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

Техническое обслуживание автотранспорта с.п. Бобровка проводится ___________________________

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

Из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации по возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по

данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Самарской области являются несоответствие скорости движения конкретным

дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье

населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные.

Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды,

используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют

придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные.

На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и

растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит

вследствие ряда факторов. Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических последствий.

Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов. Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты

окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на  окружающую среду проявляются следующим образом:

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при использовании этилированного бензина;

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.;

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения

Анализ сложившегося положения дорожно- транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории с.п. Бобровка ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Недостаточное развитие улично-дорожной сети;

2. Слабое развитие сети общественного транспорта,

3. Низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хранения автомобильного транспорта, парковочными местами и гаражами.

Действующим генеральным планом с.п. Бобровка предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Перспективы развития жилой зоны предполагают освоение свободных территорий поселения площадью 34 га, в том числе в населенных пунктах:

– с. Бобровка – 17,2 га;

– пос. Формальный – 16,8 га.

Расширение зон застройки в пределах границ поселения потребует прироста протяженности улично-дорожной сети.

Основные решения генерального плана:

- произвести реконструкцию проезжей части с грунтовым покрытием улично-дорожной сети с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

- строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

В соответствии со Схемой территориального планирования сельского поселения Бобровка с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории сельского поселения Бобровка предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично дорожная сеть)».

Основные показатели проектируемой улично – дорожной сети, представлены

в таблице 5.

Таблица 5  – Основные показатели проектируемой улично – дорожной сети сельского поселения Бобровка

| № | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично–дорожной сети | Км. | 8,2 |
|  | В том числе: - улица в жилой застройке основная; - улица в жилой застройке второстепенная; | Км. Км. | 2,4 5,8 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов | Км/км2 | 4,1 |

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для

функционирования и развития транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и

правовыми актами органов местного самоуправления с.п. Бобровка.

Законодательной базой для разработки Программы являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса.

Программа разработана во исполнение и в соответствии с требованиями:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Устав с.п. Бобровка м.р. Кинельский Самарской области;

- Генеральный план с.п. Бобровка м.р. Кинельский Самарской области,

разработанный в 2013 году ОАО «ГИПРОГОР»;

- Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 (с изменениями);

- Областная целевая программа модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года, утверждена Законом Самарской области от 12.05.2005 № 108-ГД).

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются: - применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры; - координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении  задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета с.п. Бобровка. Привлечение средств областного бюджета  учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом с.п. Бобровка на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 18101,05 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год — 4703,05 тыс. руб.;

2018 год — 937,5 тыс. руб.;

2019 год — 937,5  тыс. руб.;

2020 год — 937,5  тыс. руб.;

2021 год — 937,5 тыс. руб.;

С 2022 по 2033 годы — 9648,00 тыс. руб.;

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий и укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-08-2014 Автомобильные дороги.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию

транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. БОБРОВКА

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного

развития с.п. Бобровка

Документом территориального планирования сельского поселения Бобровка является Генеральный план сельского поселения Бобровка, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития сельского поселения на срок до 2035 года.

Прогноз приростов строительных фондов с.п. Бобровка основывается на данных Генерального плана, разработанного ОАО «ГИПРОГОР» в 2013 году.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Бобровка к 2035 г. приведены в таблице 6

Таблица 6 -  Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 34 |
| 2 | Площадь участка | м2 | 1500 |
| 3 | Количество участков | шт. | 226 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 27 120 |
| 6 | Среднегодовой объем нового строительства | м2 | 1179,1 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 27,12 тыс. м2.

Поскольку муниципальный район Кинельский граничит с г.о. Кинель, планируется, что часть нового жилищного строительства будет приходиться на второе жилье горожан, ориентировочно 20 %.

Освоение остальных площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Бобровка. Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 30 м2 на человека (таблица 8.1.4).

С учетом сохраняемого жилищного фонда 84 490 м2 общая площадь жилищного фонда составит к 2035 г. 111 610 м2, в том числе 108 850 жилищный фонд постоянного населения, общая численность проживающего в нем населения – 3655 чел.

Развитие экономики сельского поселения Бобровка во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для с.п. Бобровка.

3.2. Прогноз транспортного спроса с.п. Бобровка

С учетом развития жилищного строительства можно ожидать рост численности населения к 2035 г. до 3665 чел. прирост пассажиропотока составит около 20%, что позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории с.п. Бобровка не планируется.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

В с.п. Бобровка проживает 2920 человек, учитывая текущий уровень обеспеченности населения индивидуальными автомобилями, который составляет порядка 211 автомобилей на 1000 жителей, необходимая вместимость гаражей составляет 625 машино-мест.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО.

Размещение индивидуального транспорта на сегодняшний день осуществляется  в личных гаражах и на придомовых участках жилой застройки сельского поселения.

На территории с.п. Бобровка автотранспортные предприятия (АТП) отсутствуют.

Интенсивность грузового транспорта на территории с.п. Бобровка незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3 Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам

Транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам

транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный транспорт. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих на территории сельского поселения предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период

реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего

пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети

с.п. Бобровка общей протяженностью 22,7 км:

с. Бобровка

- капитальный ремонт 6,7 км  проезжей части улично-дорожной сети;

- реконструкция 4,0 км проезжей части с грунтовым покрытием улично-дорожной сети;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

- основных улиц в жилой застройке – 1,0 км;

- второстепенных улиц в жилой застройке – 3,0 км.

пос. Моховой

- реконструкция 0,8 км проезжей части с грунтовым покрытием улично-дорожной сети;

пос. Формальный

- капитальный ремонт 1,5 км  проезжей части улично-дорожной сети;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

- главной улицы – 0,7 км;

- основных улиц в жилой застройке – 0,7 км;

- второстепенных улиц в жилой застройке – 2,8 км.

пос. Михайловский

- реконструкция 1,5 км проезжей части с грунтовым покрытием улично-дорожной сети.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного

Движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории с.п. Бобровка представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества

автомобилей у населения на территории с.п. Бобровка

| № | Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2033 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2920 | 2930 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 615 | 635 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 211 | 217 | 223 | 223 | 223 | 223 |

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается рост количества автотранспорта, а в следствии этого увеличение интенсивности движения, что может привести к незначительному росту аварийности.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной

инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С.П. БОБРОВКА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры

поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по

степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского  поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией с.п. Бобровка по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по

видам транспорта

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,

созданию транспортно-пересадочных узлов

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется, в основном,  в личных гаражах сельского поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию дополнительных мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне сельского поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей

населения предусматривается на платных парковках, личных гаражах и на парковках придомовых участков жителей сельского поселения.

5.4 Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного

передвижения

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны

окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к

пешеходному или велосипедному движению можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на окружающую среду и укрепить здоровье населения.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию велосипедного передвижения, в период реализации Программы не

предусматривается.

В перспективе Программой предусматривается строительство на территории

сельского поселения пешеходных дорожек (тротуаров), представленных в таблице 8.

Таблица 8 - Перечень программных мероприятий по развитию пешеходных

дорожек (тротуаров) Программы комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории сельского поселения Бобровка на 2017 – 2033

годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тротуара около ГБОУ СОШ с. Бобровка | 2018-2019 годы | 100,0 | Администрация сельского поселения Бобровка |

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового

транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Корректировка расположения площадок для бутовых отходов в с.п. Бобровка с обустройством заездов для коммунального транспорта, чтобы не

создавать помех на дороге и не создавать аварийных ситуаций (весь период).

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог с.п. Бобровка

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного

покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать комплекс

мероприятий по развитию дорог поселения представленный в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог

Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на

территории сельского поселения Бобровка на 2017 – 2033годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова с. Бобровка (860 м.), ул. Кооперативная с. Бобровка (200 м.) | 2017 год | 4 703,05 | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кооперативная с. Бобровка(250 м.) | 2018 год | 804,00 | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова с. Бобровка (400 м.) | 2019 год | 804,00 | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 4. | Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Лесная с. Бобровка 600 м. | 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 5 | Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Озерная. П. Формальный 700 м. | 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 6 | Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. 40 лет Победы с. Бобровка 700 м. | 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 7. | Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Набережная с. Бобровка 800 м. | 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 8. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, дворовых проездов | 2019-2021 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 9. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2019-2021 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |

5.7 Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам

местного значения предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень программных мероприятий по организации

дорожного движения Программы комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории сельского поселения Бобровка на 2017 – 2033годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения | 2018-2019 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 2 | Приобретение и размещение дорожных знаков и указателей на улицах с.поселения | 2018 | 804,00 | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 3. | Дорожная разметка (белая и желтая краска) | 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 4 | Техническое обслуживание светофорных объектов | 2022-2033 |  | Администрация сельского поселения Бобровка |

5.8 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на

окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный

газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и т.д.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и экотехнологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект

достигается при их комплексном применении.

5.9 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой

транспортной инфраструктуры и качеством транспортного

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет администрация сельского поселения Бобровка.

6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ДОРОГ

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 11.

Таблица 11 - График реализации мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова с. Бобровка (860 м.), ул. Кооперативная с. Бобровка (200 м.) | Х |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кооперативная с. Бобровка(250 м.) |  | Х |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова с. Бобровка (400 м.) |  |  | Х |  |  |  |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Лесная с. Бобровка 600 м. |  |  |  |  |  | Х |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Озерная. П. Формальный 700 м. |  |  |  |  |  | Х |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. 40 лет Победы с. Бобровка 700 м. |  |  |  |  |  | Х |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Набережная с. Бобровка 800 м. |  |  |  |  |  | Х |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, дворовых проездов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  | Х | Х | Х |
| Приобретение и размещение дорожных знаков и указателей на улицах с.поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Дорожная разметка (белая и желтая краска) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

7 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Бобровка. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет __________ тыс. рублей. Оценка финансовых потребностей и источники финансирования мероприятий программы представлены в Приложении 2.

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности.

8.1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

8.2. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы; степень достижения планируемых значений показателей программы

8.3. Расчет итоговой оценки эффективности программы за программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности программы.

8.4. Итоговая оценка эффективности программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности программы. Каждый

критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации программы.

8.5. Расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и

эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»

осуществляется по следующей формуле:

P1 = (V факт + u) / V пл. * 100%, (1) где:

Vфакт. - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

8.6. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим критериям: программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; программа не выполнена, если P1 < 80%.

8.7. Расчет P2 - оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя программы за отчетный

год в процентах;

N - число планируемых значений показателей программы.

Исполнение по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более

чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при

превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по

каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)

8.8. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; программа в

целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%.

8.9. Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где:

Pитог - итоговая оценка эффективности программы за отчетный год.

8.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности программы осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75%

< P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется

Приложение 1 к

Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка, м.р. Кинельский

Самарской области на 2017 год и на период до 2033 года

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Степень достижения целей Программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в таблице.

Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения поставленных Программой задач.

Таблица - Целевые показатели Программы

| № | Наименование целевых показателей программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 11,2 | 12,26 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 |  |
|  | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 48,9 | 51 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к

Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры с.п. Бобровка, м.р. Кинельский Самарской области на 2017 год и на период до 2033 года

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)

| Наименование мероприятия | Источники финансиро вания | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2033 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова с. Бобровка (860 м.), ул. Кооперативная с. Бобровка (200 м.) | Бюджет с.поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кооперативная с. Бобровка(250 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова с. Бобровка (400 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Лесная с. Бобровка 600 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Озерная. П. Формальный 700 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. 40 лет Победы с. Бобровка 700 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (строительство) автомобильной дороги местного значения ул. Набережная с. Бобровка 800 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, дворовых проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и размещение дорожных знаков и указателей на улицах с.поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная разметка (белая и желтая краска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |