| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области | ПРОЕКТ |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от __________________ г. № ______ |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации «Программы по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы» за 2013 год |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский №1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации «Программы по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы» за 2013 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Н.В. Абашин |
| --- | --- | --- |

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы района по экономике |  | А.В. Есипов |
| Руководитель Управления финансами |  | А.В. Богданов |
| Начальник юридического отдела |  | Т.Л. Силантьева |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский №____ от ___________ г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы

- Цель и задачи программы

Цель:

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

Задачи:

Задача 1: организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Задача 2: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества контейнерных площадок для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | В 2013 году в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях построено 10 контейнерных площадок |
| 2. | Увеличение количества контейнеров вместимостью 0,75 м3, установленных на контейнерных площадках для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | В 2013 году в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях установлено 20 контейнеров |
| 3. | Увеличение количества контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский | В 2013 году в малых селах муниципального района Кинельский установлено 130 контейнеров |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество контейнерных площадок для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | ед. | 10 | 10 | 1,0 | Акт осмотра контейнерных площадок, оборудованных в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях муниципального района Кинельский элементами системы сбора и удаления отходов (соглашение №ООС-2013-5 от 26.09.2013 г.) |
|  | Количество контейнеров вместимостью 0,75 м3, установленных на контейнерных площадках для сбора и временного накопления твёрдых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | ед. | 20 | 20 | 1,0 | Акт осмотра контейнерных площадок, оборудованных в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях муниципального района Кинельский элементами системы сбора и удаления отходов (соглашение №ООС-2013-5 от 26.09.2013 г.) |
|  | Количество контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский | ед. | 130 | 130 | 1,0 | Акт выполненных работ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) В рамках выполнения задачи 1 по организации работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов в 2013 году были реализованы следующие мероприятия программы:

в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях построены 10 контейнерных площадок на которых были установлены 20 контейнеров вместимостью 0,75 м3.

2) В рамках выполнения задачи 2 по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления в 2013 году было приобретено 130 контейнеров вместимостью 0,75 м3.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Освоение выделяемых средств - главный показатель успешности реализации программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 681,9 тыс. рублей, из них: 308,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2014 г. освоение бюджетных ассигнований составило 100%. Отклонение показателя фактического  финансирования от запланированного не произошло.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2013 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| Задача 1. Организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов |  |  |  |
| 1.1. | Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях | 265,0 | 265,0 |
| 1.2. | Приобретение контейнеров вместимостью 0,75 м3 для установки на контейнерных площадках в местах массового отдыха населения района, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях | 68,0 | 68,0 |
| Задача 2. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |
| 2.1. | Закупка мусоровоза КамАЗ для организации транспортировки твердых бытовых отходов на полигоны из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский | - | - |
| 2.2. | Приобретение контейнеров, вместимостью 0,75 м3, для организации нормативного сбора твёрдых бытовых отходов во всех населённых пунктах муниципального района Кинельский | 348,9 | 348,9 |
| 2.3. | Рекогносцировочное обследование территории муниципального района Кинельский для выявления несанкционированных объектов размещения твёрдых бытовых отходов | Финансирования не требуется | Финансирования не требуется |
| ИТОГО: |  | 681,9 | 681,9 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение объема финан-сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 26.08.2013 г. №1420 | Действующий |
| 2. | Изменение паспорта Программы, объема финан-сирования | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 23.04.2013 г. №624 | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2013 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2013 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий программы составила 100%.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Так как мероприятия программы рассчитаны на реализацию в течение 2012-2013 годов и выполнены в полном объёме предлагается завершить ее реализацию.