Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   _________№   ___

г. Кинель

(

Об утверждении отчёта о ходе

реализации муниципальной программы

«Газификация муниципального

района Кинельский на 2013-2016 годы»

за 2013 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Газификация  муниципального района Кинельский на 2013-2016 годы» за 2013 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                             Н.В. Абашин

Ю.М.Алейников

21333

Отчет по исполнению муниципальной программы

"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КИНЕЛЬСКИЙ

Самарской области НА 2013 – 2016 ГОДЫ

2013 год

Целью  Программы  является   повышение  уровня газификации природным газом жилищного фонда на территории муниципального района в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

строительство межпоселковых газопроводов;

строительство внутрипоселковых газопроводов

Реализация мероприятий Программы в 2013 - 2016 годах позволит увеличить уровень газификации природным газом жилищного фонда на территории муниципального района Кинельский на 6 % и увеличить протяженность газовых сетей на территории района  на  37,572 км за счет средств федерального, областного, местного бюджета.

Высокий уровень газификации природным газом является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального района.

В 2013 году в рамках реализации муниципальной программы были выполнены мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ в п. Нижненикольский.

Введено в эксплуатацию 13816,4 м газопровода, в т.ч. подземный газопровод высокого давления -7340 м., подземный газопровод низкого давления -6476,4 м,  построены ГРПШ-04-2 У1- 2 шт., ШРПШ-05-2У1- 2 шт. и ШГРП-4- 1 шт. (резерв)

Определены места врезок  в газопровод для 66 домов.

Увеличилась протяженность газовых сетей от планируемых показателей Программы на 36,78 %

На 1.01.2014 г. уровень газификации домов сетевым газом в  муниципальном  районе Кинельский составил 95,1%, прирост за 2013 год составил 0,8%

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1 | Строительство газопровода для газоснабжения п. Нижненикольский муниципального района Кинельский | 13,5 | 13,82 |

Освоение в 2013 г. полученных средств  из бюджетов всех уровней

| № п/п | Наименование объекта | Всего | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
|  |  |  | Ф/б | О/б | м/б | Ф/б | О/б | м/б |
| 1 | Строительство газопровода для газоснабжения п. Нижненикольский муниципального района Кинельский | 17,548994 | 4092,1 | 12579,444 | 877,45 | 4092,1 | 12579,444 | 877,45 |

Газификация природным газом п. Нижненикольский  муниципального района Кинельский позволит получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысится уровень жизни граждан, проживающих в данном населенном пункте. Возрастет надежность теплоснабжения жилых помещений при значительном сокращении затрат потребителей на приобретение других видов энергоносителей. Реализация мероприятия программы позволит значительно улучшить и экологическую ситуацию в сельском поселении Домашка Кинельского района. В результате перехода от использования твердого и жидкого видов топлива на газообразное,  объем вредных выбросов в окружающую природную среду сократится.

Директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района»                                                           Алейников Ю.М.

Исполнитель: Демченко С.Н.