ПРОЕКТ

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Газификация муниципального района Кинельский

Самарской области на 2013-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Газификация муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2016 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.04.2013г. №654.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Заречина С.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                          Н.В.Абашин

Заречин С.В.

21333

Утверждены

Постановлением

администрации муниципального

района Кинельский

от____________№______

Изменения,

Которые вносятся в муниципальную программу

«Газификация муниципального района Кинельский Самарской области

на 2013-2016 годы»»

1. В Паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся важнейших целевых  индикаторов и показателей программы, в пункт 2 цифры «37,572» заменить цифрами «49,512»;

б) Позицию, касающейся объемов и источников финансирования Программы «общий объем финансирования Программы составит: 11470,36 тыс.руб. В том числе: федеральный бюджет- 25804,45 тыс.руб., областной бюджет-80092,39т.руб., местный бюджет-5573,52т.руб.» заменить на «общий объем финансирования Программы по строительству газопровода составит: 156823,536 тыс.руб., из них Проект – 20610,107 (за счет местного бюджет) СМР  - 136213,429 из них федеральный бюджет – 23560,41 тыс.руб., областной бюджет – 93922,195 тыс.руб., местный бюджет 9730,824 тыс.руб.,

на техническое перевооружение газопровода низкого давления – 499,999тыс.рублей (местный бюджет).»

в) в позиции касающейся показателей социально-экономической эффективности реализации программы цифры «270» заменить цифрами «367».

2. В абзаце втором  раздела II  цифры «6» и «37,572» заменить соответственно цифрами «7,2» и «49,512».

3. В разделе III цифры «6» и «37,572» заменить соответственно цифрами «7,2» и «49,512».

4. В разделе V:

а) В первом абзаце цифры «80092,39» заменить цифрами «93922,195»;

б) Во втором абзаце цифры «5573,52» заменить цифрами «10109,423».

Второе предложение «Перечень объектов строительства для газификации природным газом в муниципальном районе Кинельский Самарской области в рамках реализации Программы, приведен в приложении №1 к программе» заменить предложением «Перечень объектов строительства для газификации природным газом и техническое перевооружение газопровода низкого давления в муниципальном районе Кинельский Самарской области в рамках реализации Программы, приведен в приложении №1 и приложении №2 к программе».

в) Четвертый абзаце предложение «средства федерального бюджета – 25804,45 тыс.рублей (федеральная целевая программы «Социальное развитие села до 2013 года»)» заменить предложением «средства федерального бюджета – 32560,41 тыс.рублей».

6. В разделе VI:

а) в абзаце пятнадцатом цифры «6» заменить цифрами «7,2»;

б) в абзаце шестнадцатом цифры «37,572» заменить цифрами «49,512»;

в) в абзаце семнадцатом цифры «270» заменить цифрами «367».

4. В приложение №1 добавить пункты 5,6 и изложить их в следующей редакции:

Приложение №1 к целевой муниципальной программе Кинельского района

«Газификация муниципального района Кинельский Самарской области  на 2013-2016 годы»

| Перспективы строительства газопроводов и улучшения газоснабжения Кинельского района |
| --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Год строительства | Планируемая протяженность газопровода (км) | Плановые показатели по проектированию и строительству (тыс. руб.) | Источники финансирования | Перспектива |
|  |  |  |  |  | Федер./ бюджет | Обл./ бюджет | Местн./ бюджет |  |
| 1 | п. Привет сельское поселение Новый -Сарбай | 2014 | 8,0 км высокое и низкое давление | 36 008 из них: проект-5336 (средства СамРЭК) СМР-30 672 | 7100,57 | 22037,83 | 1533,6 | Количество домов около 50шт – место врезки в существующий газопровод 6кг/см2 (пересечение реки Сарбай). Перспектива малоэтажная застройка |
| 2 | п. Нижненикольский сельское поселение Домашка | 2013 | 13,816 высокое и низкое давление | 20548,144 из них: проект-2999,15 СМР-17548,9941 | 4092,1 | 12579,444 | 877,45 | Количество домов около 150шт (перспектива 50 ж/д) – место врезки в существующий газопровод 6 кг/см2 или 12 кг/см2 Перспектива малоэтажная застройка |
| 3 | п. Свободный сельское поселение Георгиевка | 2014 | около 9км высокое и низкое давление | 40 509 из них: проект-6003 (средства СамРЭК) СМР-34 506 | 7988,14 | 24792,56 | 1725,3 | Место врезки планируется в существующий газопровод 3кг/см2 с повышение давления до 5 кг/см2 количество домов около 40 шт. Перспектива -малоэтажная застройка |
| 4 | п. Культура сельское поселение Кинельский | 2014 | Около 7 км высокое и низкое давление | 31 507 из них: проект-4 669 (средства СамРЭК) СМР-26 838 | 6213,0 | 19283,1 | 1341,9 | Количество домов около 30 шт. Перспектива малоэтажная застройка |
| 5 | ст. Спиридоновка сельское поселение Комсомольский | 2014 | 7,5 км высокое и низкое давление | 19351,392 из них: Проект-2984,882 СМР-16363,5 | 4947,4 | 10513,461 | 3887,574 | Количество домов -50 шт. Перспективная малоэтажная застройка |
| 6 | с.Павловка | 2015 | 4,0 км высокое и низкое давление | 8 900,0 из них: Проект – 1600 СМР – 7300,0 | 2219,2 | 4715,8 | 365,0 | Количество домов -47 шт. Перспективная малоэтажная застройка |
|  | Всего по газоснабжению |  | 49,316 км | 156823,536 | 32560,41 | 93922,195 | 9730,824 |  |

5. Добавить приложение №2 и изложить его в следующей редакции:

Приложение №2 к целевой муниципальной программе Кинельского района

«Газификация муниципального района Кинельский Самарской области  на 2013-2016 годы»

| Перспективы улучшения газоснабжения Кинельского района |
| --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Год строительства | Планируемая протяженность газопровода (км) | Плановые показатели (тыс. руб.) | Источники финансирования | Перспектива |
|  |  |  |  |  | Федер./ бюджет | Обл./ бюджет | Местн./ бюджет |  |
| 1 | Техническое перевооружение газопровода низкого давления нежилого дома, по адресу: с. Новый Сарбай ул. Школьная д.38 | 2014 г. | 0,106 | СМР-282,621 |  |  | 282,621 |  |
| 2 | Проектные работы по техническому перевооружению газопровода низкого давления для газоснабжения нежилого дома, по адресу: с. Адакаевка ул Юбилейная д.37 | 2014 | 0,09 | Всего: 217,378 В т.ч. проект 121,4 СМР-95,978 |  |  | 217,378 |  |
|  | Всего по газоснабжению |  | 0,196 км | 499,999 |  |  | 499,999 |  |

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ____________№_______________

г. Кинель

(                                                                  (