Администрация

муниципального района Кинельский                                       ПРОЕКТ

Самарской области

Постановление

от                                2016 г. №

г. Кинель

«Об утверждении муниципальной программы «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский,  администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2020 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района  Заречина Сергея Владимировича.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                            Н.В.Абашин

Заречин  21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.;

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

администрации

муниципального района Кинельский                                          Т.Л.Силантьева

Заместитель руководителя

Управления финансами

администрации

муниципального района Кинельский                                              Е.А. Борисова

Утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский

№_____от_________2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ НА 2017-2020 ГОДЫ»

(далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2020 годы» Распоряжение администрации муниципального района Кинельский №675 от 01.11.2016 г. Администрация муниципального района Кинельский Самарской области МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Администрация муниципального района Кинельский, муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и участвующие в реализации мероприятий программы. - контроль за обеспечением безопасных и комфортных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; - содействие улучшению технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; - сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения муниципального района Кинельский; - создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности - контроль за приведением в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; - организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу; - координация деятельности по проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения муниципального района Кинельский Самарской области; - содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий - количество многоквартирных домов, в отношении которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем муниципальной программы; - количество многоквартирных домов, в отношении которых осуществлены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем муниципальной программы; - количество зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем муниципальной программы; - количество спортивных объектов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем муниципальной программы 2017 г. – 1 этап; 2018г. – 2 этап; 2019г. – 3 этап; 2020г. – 4 этап общий объем финансирования программных мероприятий составляет 39 376,8 тыс. руб., из них: - в 2017 году – 9 844,2 тыс. руб.; - в 2018 году – 9 844,2 тыс. руб.; - в 2019 году – 9 844,2 тыс. руб.; - в 2020 году – 9 844,2 тыс. руб.; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; - снижение уровня износа многоквартирных домов; - улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий сельских поселений; - проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального района Кинельский Самарской области; - увеличение доли зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский и зданий социально-культурного назначения, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский; - организация мест проведения спортивных мероприятий на территории муниципального района Кинельский Самарской области; - создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский Самарской области |
| --- | --- |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ.

1. В настоящее время на территории муниципального района Кинельский расположены 206 многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществлялось в 1950-1970 годах. При этом жилой фонд остро нуждается в проведении как капитального так и текущего ремонта вследствие естественного старения домов, недостаточного финансирования работ по ремонту  жилого фонда.

2. Большая часть зданий системы образования и зданий социально-культурного назначения (сельские дома культуры), расположенных на территории муниципального района Кинельский, были построены более 30 лет назад. Несмотря на то, что ежегодно из бюджета муниципального района Кинельский выделяются средства на проведение текущих и капитальных ремонтов, имеют место аварийные ситуации на системах отопления, водоснабжения, канализации.

3. В настоящее время существует ряд проблем отрицательно влияющих на развитие физической культуры на территории муниципального района Кинельский, а именно:

- недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями;

- недостаточное количество универсальных спортивных площадок;

- несоответствие уровня инфраструктуры и материальной базы физической культуры и спорта задачам развития массового спорта.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» осуществляет функции муниципального заказчика по проведению строительства, реконструкции, текущему и капитальному ремонту жилых домов, объектов производственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области. В целях реализации указанной функции учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- разрабатывает сметную документацию на строительно-монтажные работы;

- заключает муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры с проектными организациями и подрядчиками на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- организует выполнение планов по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности района;

- осуществляет контроль за расходованием средств подрядными организациями путем проведения документальной проверки и проверки на местах;

- участвует в приемке законченных строительством объектов на правах члена межведомственной комиссии;

- контролирует деятельность подрядных организаций по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в части соблюдения объемов, качества и сроков выполнения работ;

- оплачивает выполненные подрядчиком работы;

- контролирует соблюдение сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Между тем, на территории муниципального района Кинельский Самарской области отсутствуют муниципальные программы по организации учреждением работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на будущее время. Данное обстоятельство является препятствием для эффективного решения проблем, указанных в пунктах 1-3 настоящего раздела.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

Основные цели Программы:

- контроль за обеспечением безопасных и комфортных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение его срока эксплуатации;

- содействие улучшению технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения муниципального района  Кинельский;

- создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- контроль за приведением в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

- организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу;

-    координация деятельности по проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения муниципального района Кинельский Самарской области;

- содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий

Индикатором программы является количество объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы по строительству, капитальному и текущему ремонту на основании муниципальных контрактов, заключенных соисполнителем Программы.

IV. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ.

I этап – январь-декабрь 2017г.

II этап – январь-декабрь 2018г.

III этап – январь-декабрь 2019г.

IV этап – январь-декабрь 2020г.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ.

Представлены в Приложении №1 к Программе.

VI. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

При формировании и корректировке мероприятий  Программы, по мере выявления или возникновения  вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и выносит их на рассмотрение администрации муниципального района Кинельский. 
При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости соисполнители Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

VII. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Общий объем средств общий объем финансирования программных  мероприятий  в  2017 году составит 39 376,8 тыс. руб., финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области. При этом финансирование программных мероприятий по коду бюджетной классификации «0113. Другие общегосударственные вопросы» в 2017 году составит 6732,5 тыс. руб., а по коду бюджетной классификации «0501. Жилищное хозяйство» – 3111,7 тыс. руб.

VIII. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы указывается в процентном отношении и рассчитывается по формуле:

О = В / З × 100,

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2017г., З – количество запланированных мероприятий.

- 2. Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 и №2 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее                 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная  программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее                   100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном                          100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Приложение №1 к Муниципальной программе «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2020 годы»

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей программы | Ед. изме рения | В том числе по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Контроль за обеспечением безопасных и комфортных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Контроль за приведением в надлежащее техническое состояние жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 14 |  |  |  |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 2 |  |  |  |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 2 |  |  |  |
| 1.4 | Сельское поселение Георгиевка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 25 |  |  |  |
| 1.5 | Сельское поселение Домашка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 2 |  |  |  |
| 1.6 | Сельское поселение Кинельский | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 16 |  |  |  |
| 1.7 | Сельское поселение Комсомольский | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 22 |  |  |  |
| 1.8 | Сельское поселение Красносамарское | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 0 |  |  |  |
| 1.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 8 |  |  |  |
| 1.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 0 |  |  |  |
| 1.11 | Сельское поселение Сколково | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 4 |  |  |  |
| 1.12 | Сельское поселение Чубовка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по текущему ремонту и благоустройству придомовых территорий на основании муниципальных контрактов | 17 |  |  |  |
| Цель №2: Содействие улучшению технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2.2 | Сельское поселение Бобровка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Сельское поселение Богдановка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Сельское поселение Малая Малышевка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Сельское поселение Новый Сарбай | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Сельское поселение Сколково | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Сельское поселение Чубовка | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Цель №3: Сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Координация деятельности по проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт детского сада в с. Домашка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Сырейка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Ремонт и утепление фасада Георгиевской СОШ | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Малая Малышевка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Устройство теневых навесов в детском саду с. Красносамарское | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Устройство теневых навесов в детском саду с. Богдановка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Устройство теневых навесов в детском саду с. Бобровка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Устройство теневых навесов в детском саду с. Сколково | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Устройство теневых навесов в детском саду с. Новый Сарбай | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Ремонт отмостки здания детского сада и интерната в с. Новый Сарбай | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Замена окон в здании детского сада с. Красносамарское | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13 | Замена окон в здании детского сада с. Богдановка | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Замена окон в здании СОШ п. Октябрьский | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | Капитальный ремонт кровли здания сельского дома культуры с. Сколково | Количество зданий образовательных учреждений и зданий социально-культурного назначения, в отношении которых проведены работы капитальному ремонту на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цель №4: Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство плавательного бассейна в с. Георгиевка | Количество спортивных объектов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с . Чубовка | Количество спортивных объектов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Парфеновка | Количество спортивных объектов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Новый Сарбай | Количество спортивных объектов, построенных за время действия муниципальной программы на основании муниципальных контрактов | 1 | 0 | 0 | 0 |