Администрация ПРОЕКТ

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 2016 г. №

г. Кинель

**«Об утверждении муниципальной**

**программы «Энергосбережение**

**и повышение энергетической**

**эффективности зданий и учреждений,**

**расположенных на территории**

**муниципального района Кинельский,**

**модернизация систем отопления**

**на 2017-2019 годы»**

Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», ст.13 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. №09-05-05/48843, Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2019 годы».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Колесника Сергея Ивановича.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава муниципального**

**района Кинельский Н.В.Абашин**

Колесник С.И. 21206

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства»-1 экз.

Утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский

№\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ,

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ»

НА 2017-2019 ГОДЫ»

(далее - Программа)

Кинель 2016

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**  **ПРОГРАММЫ**  **УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ**  **ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ЭТАПЫ И СРОКИ**  **РЕАЛИЗАЦИИ**  **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ** | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2019 годы»  Распоряжение администрации муниципального района Кинельский №723 от 30.11.2016г.  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский»  Администрация муниципального района Кинельский, муниципальное бюджетное учреждение «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и участвующие в реализации мероприятий программы.  Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; снижение потребления электрической энергии, снижение себестоимости передачи тепловой энергии.  Выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, электроснабжения, зданий и учреждений, а также иного имущества  1. Площадь зданий, помещений подлежащие содержанию (эксплуатации) имущества находящегося в муниципальной собственности.  2.Количество сообщений по обеспечению безопасности населения (за исключением безопасности на водных объектах). Обеспечение повседневной оперативной деятельности.  3. Готовность автотранспорта к работе.  4. Обслуживание транспортом.  2017г. – 1 этап (I-IV квартал)  2018г. – 2 этап (I-IV квартал)  2019 г. – 3 этап (I-IV квартал)  Общий объем финансирования программ­ных мероприятий в 2017 году составляет 64943,6 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального. района Кинельский – 64943,6 тыс. руб.,  В 2018 году объем финансирования программ­ных мероприятий составит 54943,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 54943,6 тыс. руб.,  В 2019 году объем финансирования программ­ных мероприятий составит 54943,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 54943,6 тыс. руб.,  Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче на 0,34 % в т.ч.:  2017 г.- 0,00 %  2018 г.- 0,17 %  2019 г.- 0,17%  Снижение объема потребления электроэнергии на 1755,64 тыс. кВт в т.ч.:  2017 г.-284,64 тыс.кВт  2018 г.-732,28 тыс.кВт  2019 г.-738,72 тыс.кВт |

**I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ.**

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» осуществляет теплоснабжение в горячей воде от модульных отопительных котельных для нужд отопления зданий. Подача тепловой энергии осуществляется на объекты соцкультыта населенных пунктов: с.п. Алакаевка, с. Бобровка, с. Богдановка, с. Аул Казахский, с. Большая Малышевка, с. Георгиевка, с. Вертяевка, с. Гурьевка, с. Домашка, с. Парфеновка, п. Кинельский, п. Угорье, п. Комсомольский, с. Покровка, с. Грачевка, с. Красносамарское, с. Новый –Сарбай, с. Бузаевка, с. Сырейка, г. Кинель. На балансе учреждения находится 60 модульных отопительных котельных. Топливоснабжение котельных Муниципального бюджетного учреждения «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» осуществляется природным газом, на основании заключенных действующих договоров поставки газа. Резервное топливо не предусмотрено. Потребление природного газа ведется по приборам учета. Передача тепловой энергии от модульных котельных осуществляется по тепловым сетям, общей протяженностью 3.1 км (в однотрубном исчислении) надземной и подземной бесканальной) прокладки Ø57 мм- по закрытой системе. Год ввода сетей в эксплуатацию 1998 -2005 годы.

Котлоагрегаты находятся в эксплуатации с 1998 года. По данным энергетического обследования, проводимого в 2012 году было выявлено, что большая изношенность котельного оборудования не отвечает требованиям энергоэффективности.

Сравнительный анализ паспортного и фактического КПД указывает то, что несмотря на своевременно проводимое техническое обслуживание котлов происходит ухудшение технико-экономических показателей работы котлов, увеличение потерь тепла в котлах и, как следствие увеличение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Для увеличения эффективности работы обследуемых котельных, снижения потерь тепловой энергии в котлах и увеличения коэффициента использования топлива в качестве мероприятия рекомендуемого к выполнению предлагается заменить котлы, имеющие низкий КПД и высокий удельный расход топлива на выработку тепла на более экономичные котлы.

В частности рекомендуется заменить котлы КЧМ, т.к. при работе на газе они имеют почти в полтора раза худший КПД, чем хорошие газовые котлы.

В зданиях школ, расположенных на территории сельских поселений муниципального района Кинельский для освещения классных комнат, спортивных залов и других помещений используются обычные светильники с лампами накаливания, которые не отвечают современным требованиям энергоэффективности. Высокое потребление электроэнергии и сравнительно небольшой срок эксплуатации свидетельствует о необходимости замены светильников на более экономичные энергосберегающие светильники. Для реализации задач данной программы энергосбережения, направленных на повышение энергоэффективности в области электроснабжения, планируется начиная с 2017 года по 2019 год провести замену 3000 светильников во всех общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 12 сельских поселений Кинельского района. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить срок использования светильников более чем в 2 раза, уменьшить потребление электроэнергии на 60 % .

**II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ**

Основные цели Программы:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. снижение себестоимости передачи тепловой энергии

4. снижение потребления электрической энергии

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

2. выполнение работ по модернизации оборудования электроосвещения, замена котлов, запорной арматуры и другого оборудования на подведомственных модульных котельных, замена 3000 (трех тысяч) единиц энергосберегающих электрических светильников для зданий школ двенадцати сельских поселений муниципального района Кинельский.

Индикатором программы служит - а) площадь зданий, помещений подлежащие содержанию (эксплуатации) имущества находящегося в муниципальной собственности).

б) Количество сообщений по обеспечению безопасности населения (за исключением безопасности на водных объектах). Обеспечение повседневной оперативной деятельности.

в) Готовность автотранспорта к работе.

г) Обслуживание транспортом.

**IV. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

2017г. – 1 этап (I-IV квартал)

2018г. – 2 этап (I-IV квартал)

2019 г. – 3 этап (I-IV квартал)

**V. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ.**

Представлены в Приложении №1 к Программе.

**VI. ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

При формировании и корректировке мероприятий Программы, по мере выявления или возникновения вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и выносит их на рассмотрение администрации муниципального района Кинельский.   
При выполнении мероприятий Программы по мере необходимости соисполнители Программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

**VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.**

Общий объем финансирования программ­ных мероприятий в 2017 году составляет 64943,60 руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 64943,60 тыс. руб., В 2018 году общий объем финансирования программ­ных мероприятий составит 54943,60 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 54943,60 тыс. руб., В 2019 году общий объем финансирования программ­ных мероприятий составит 54943,60 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 54943,60 тыс. руб.,

**VIII.** **КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы указывается в процентном отношении и рассчитывается по формуле:

О = В / З × 100,

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2017 г., З – количество запланированных мероприятий;

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2018 г., З – количество запланированных мероприятий;

где О – оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы, В – количество выполненных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2019 г., З – количество запланированных мероприятий.

2. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых указано в приложениях №1 к муниципальной программе.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Приложение №1 к Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, модернизация систем отопления на 2017-2019 годы»

Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевых индикаторов и  показателей программы | Ед.  изме рения | В том числе по годам: | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Цель:** **Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; снижение потребления электрической энергии, снижение себестоимости передачи тепловой энергии.** | | | | | |
| **Задача №1** **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности (образование)** | | | | | |
| 1.1 | Сельское поселение Алакаевка | Тыс. М2 | 3,2577 | 3,2577 | 3,2577 |
| 1.2 | Сельское поселение Бобровка | Тыс. М2 | 2,1489 | 2,1489 | 2,1489 |
| 1.3 | Сельское поселение Богдановка | Тыс. М2 | 4,4493 | 4,4493 | 4,4493 |
| 1.4 | Сельское поселение Георгиевка | Тыс. М2 | 5,9488 | 5,9488 | 5,9488 |
| 1.5 | Сельское поселение Домашка | Тыс. М2 | 5,5435 | 5,5435 | 5,5435 |
| 1.6 | Сельское поселение Кинельский | Тыс. М2 | 5,7954 | 5,7954 | 5,7954 |
| 1.7 | Сельское поселение Комсомольский | Тыс. М2 | 2,9442 | 2,9442 | 2,9442 |
| 1.8 | Сельское поселение Красносамарское | Тыс. М2 | 6,5051 | 6,5051 | 6,5051 |
| 1.9 | Сельское поселение Б.Малышевка | Тыс. М2 | 1,2767 | 1,2767 | 1,2767 |
| 1.10 | Сельское поселение Н. Сарбай | Тыс. М2 | 4,3582 | 4,3582 | 4,3582 |
| 1.11 | Сельское поселение Сколково | Тыс. М2 | 8,3150 | 8,3150 | 8,3150 |
| 1.12 | Сельское поселение Чубовка | Тыс. М2 | 4,5586 | 4,5586 | 4,5586 |
| 1.13 | Мероприятия по замене ламп освещения на светодиодные | штука | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.14 | Мероприятия при осуществлению деятельности по теплоснабжению | штука | 29 | 29 | 29 |
| 1.15 | Мероприятия по установке приборов учета эл. энергии | штука | 14 | 14 | 14 |
| **Задача №2** **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности** **(культура)** | | | | | |
| 2.1 | Сельское поселение Алакаевка | М2 | 970,1 | 970,1 | 970,1 |
| 2.2 | Сельское поселение Бобровка | М2 | 479,0 | 479,0 | 479,0 |
| 2.3 | Сельское поселение Богдановка | М2 | 1033,7 | 1033,7 | 1033,7 |
| 2.4 | Сельское поселение Георгиевка | М2 | 970,8 | 970,8 | 970,8 |
| 2.5 | Сельское поселение Домашка | М2 | 1160,2 | 1160,2 | 1160,2 |
| 2.6 | Сельское поселение Кинельский | М2 | 3448,6 | 3448,6 | 3448,6 |
| 2.7 | Сельское поселение Комсомольский | М2 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.8 | Сельское поселение Красносамарское | М2 | 887,5 | 887,5 | 887,5 |
| 2.9 | Сельское поселение Сколково | М2 | 833,6 | 833,6 | 833,6 |
| **Задача №3** **Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности** **(ФОК)** | | | | | |
| 3.1 | Сельское поселение Георгиевка | Тыс. М2 | 2,5469 | 2,5469 | 2,5469 |
| 3.2 | Сельское поселение Домашка | Тыс. М2 | 1,7189 | 1,7189 | 1,7189 |
| **Задача №4** **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением безопасности на водных объектах) (ЕДДС)** | | | | | |
| 4.1 | Количество сообщений | Штука | 74500 | 74500 | 74500 |
| **Задача №5 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений** | | | | | |
| 5.1 | Машино-часы работы автомобилей | единица | 41433 | 41391 | 41538 |