**Собрание представителей**

**сельского поселения Сколково**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 235 от 31 марта 2023 года**

**Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Сколково за 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково № 12 от 12 февраля 2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» **РЕШИЛО:**

**1.Утвердить отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Сколково за 2022 год:**

**1.1. Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021гг. и на период до 2033 года» (Приложение 1)**

**1.2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» (Приложение 2)**

**1.3. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026гг.» (Приложение 3)**

**2**.Опубликовать настоящее решение в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее решение **вступает в силу после его официального опубликования.**

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области И.Н. Захарова

И.о. главы сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области Ж.В.Федорова

Приложение 1

ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2022 год.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» (далее – программа) утверждена Решением Собрания представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 158 от 23.11.2017 г.

**Целью программы является** - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивость транспортной системы.

**Задачи программы:**

1.Увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

2.Повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

3.Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;

4.Увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей.

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | |
| План 2022 г. | Факт 2022 г. |
| 1. | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры | 718,6 | 718,6 |
| 2. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек и тротуаров | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятия по устройству твердого покрытия грунтовых дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятия по организации дорожного движения | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **718,6** | **718,6** |

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2022 году из 5 мероприятий Программы запланировано и реализовано 1 мероприятие: по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры: Очистка дорог от снега, расположенных в границах сельского поселения Сколково на сумму 599 тыс. рублей. Также скашивание от сорной растительности вдоль дорог, расположенных в границах сельского поселения Сколково - 119,6 тыс. рублей.

Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 года» за 2022 год.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 года» (далее – программа) утверждена Решением Собрания представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 135 от 11 сентября 2017 г.

**Цели программы:**

- Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

**Задачи программы:**

Обеспечение надежности работы действующих:

- объектов жилищно-коммунального хозяйства

- развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 года» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | |
| План 2022 г. | Факт 2022 г. |
| 1. | Ремонтные работы башни Рожновского с. Бузаевка | 101,0 | 101,0 |
| 2. | Замена насосов на скважине в с. Бузаевка и на скважине с. Сколково | 80,1 | 80,1 |
| 3. | Ремонтные работы по водоснабжению | 159,6 | 159,6 |
| 4. | Откачка канализаций | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Техническое обслуживание газопровода | 51,0 | 51,0 |
|  | **ИТОГО:** | **393,2** | **393,2** |

Информация о выполнении мероприятий программы: Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 393,2 тыс.рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Степень выполнения мероприятий программы высокая - 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 3

ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**“Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 гг. за 2022 год.**

Муниципальная программа “Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 гг. (далее – программа) утверждена Решением Собрания представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 159 от 23.11.2017 г.

**Цели программы:**

1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково.

2. Создание условий для организации активного отдыха и укрепления физического развития здоровья детей.

**Задачи программы:**

- Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

- Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

- Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни;

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2022 году мероприятия по данной программе не были запланированы, в связи с выполнением мероприятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 рублей.