Собрание представителей

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 440                                                                         от 20 марта 2025 года

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 40 от 22.03.2021 г., Уставом сельского поселения, Собрание представителей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2024 год:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы» (приложение № 1);

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы (приложение № 2);

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы» (приложение № 3)

Глава сельского поселения Чубовка                                                    А.А. Авдеев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Чубовка                                                              Т.А. Жукова

- Приложение № 1

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 440  от 20.03.2025г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы»

за 2024 год

Объем средств запланированных  на 2024 год  составляет  4 802 240 рублей 92 копейки, из них освоено 4 556 311 рублей 69 копеек, что составляет 94,9 %,  в связи с экономией сложившейся в результате выполнения работ и оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены не в полном объеме.

- Приложение № 2

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 440 от 20.03.2025г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы»

за 2024 год

Объем средств запланированных на 2024 год в размере  57519 рублей 90 копеек. Денежные средства освоены в полном объеме.

- Приложение № 3

к решению Собрания представителей сельского

поселения Чубовка № 440  от 20.03.2025г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 годы» за 2024 год

Информация о выполнении мероприятий программы:                                      тыс. руб.

| Наименование объекта | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, уличное освещение | 18528,0 | 17495,1 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены на 94,4 % в связи с оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ.