Собрание представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 291                                                                                   «26» февраля 2024 года

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский, Собрание представителей сельского поселения Алакаевка

Р Е Ш И Л О:

1. Внести прилагаемые изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» и в программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы».

- 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты сельских поселений» раздела «Документы».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                     И.В. Ионова

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                Е.В. Кальянова

УВЕРЖДЕНЫ

Собранием представителей

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 291 от «26» февраля 2024 г.

Изменения, которые вносятся в решение Собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» и программу.

1. В Паспорте Программы:

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: «Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2 816,5 тыс. рублей, в том числе:

2017г. – 495,9 тыс. рублей;

2018г. – 338,0 тыс. рублей;

2019г. – 241,0 тыс. рублей;

2020г. – 243,1 тыс. рублей;

2021г. – 757,7 тыс. рублей;

2022г. – 434,4 тыс. рублей;

2023г. – 276,4 тыс. рублей;

2024г. – 10,0 тыс. рублей;

2025г. – 10,0 тыс. рублей;

2026г. – 10,0 тыс. рублей.»

2. В Программе:

2.1. Позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2 816,5 тыс. рублей, в том числе:

2017г. – 495,9 тыс. рублей;

2018г. – 338,0 тыс. рублей;

2019г. – 241,0 тыс. рублей;

2020г. – 243,1 тыс. рублей;

2021г. – 757,7 тыс. рублей;

2022г. – 434,4 тыс. рублей;

2023г. – 276,4 тыс. рублей;

2024г. – 10,0 тыс. рублей;

2025г. – 10,0 тыс. рублей;

2026г. – 10,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.»

2.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2030 годы» изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

| № | Содержание мероприятия |  |  |  | Объем расходов на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |  |
|  |  |  | Цель 1. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 1.1 Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 494,0 | 306,0 | 241 | 243,1 | 757,7 | 434,4 | 273,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 1.2 | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 1,9 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | Задача 1.2. Повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Устройство ограждения охранных зон источников водоснабжения |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 1.2.2 | Услуги по работе дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | Цель 2. Улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2.1. Разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | Задача 2.2. Создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | Задача 2.3. Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Уборка несанкционированных свалок мусора около контейнерных площадок |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 2.3.3 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  |  | Цель 3. Формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача 3.1. Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения области в жилищно-коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3.1.2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3.1.3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей советов домов» |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3.1.4 | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | Задача 3.2. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а так же о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3.2.2 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3.2.3 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 3.2.4 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  |  |  | Задача 3.3. Обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Алакаевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 495,9 | 338,0 | 241,0 | 243,1 | 757,7 | 434,4 | 276,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |