**Собрание представителей**

**сельского поселения Сколково**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 158 от 21 марта 2022 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2021 год.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области за № 37 от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

**1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2021 год.**

**2**.Опубликовать настоящее решение в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее решение **вступает в силу после его официального опубликования.**

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области И.Н. Захарова

Глава сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области В.В. Поляков

Утвержден

Решением Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 158 от 21 марта 2022 г.

ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» за 2021 год.**

1. **Наименование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» (далее – программа) утверждена Решением Собрания представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 158 от 23.11.2017 г.

**2. Целью программы является** - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивость транспортной системы.

**Задачи программы:**

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

2. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;

3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;

4. Увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

**3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы села, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения составляет 19 574 км.

В рамках содержания автомобильных дорог в отчетном 2021 году были произведены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог протяженностью 30 м2 в с. Бузаевка ул. Юбилейная,
* Обустройство искусственных дорожных неровностей на территории в общей количестве 4 шт.; 2 шт. в с. Сколково, 2 шт. в с. Бузаевка,
* Ремонт щебёночных оснований автомобильных дорог – 60 м2 в с. Бузаевка.
* В зимнее время силами техники, привлекаемой на договорных основах с индивидуальными предпринимателями, производится очистка дорог от снега, а в летний период - скашивание от сорной растительности вдоль дорог, расположенных в границах сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.
  1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Плановое значение показателя муниципальной программы «Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в ремонте» составляет 4 800 м., фактически достигнутое значение – 90 м.; Плановое значение показателя программы «Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием» - 4,8 км, фактически достигнутое значение – 0,09 км.

В данных случаях отклонение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений произошло по причине недостаточности денежных средств. Реализация программы осуществлялось за счет средств местного бюджета, финансирование из областного бюджета в 2021 году не производилось (Приложение 1).

* 1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки** представлен в приложении 2,3
  2. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

За 2021 год освоение бюджетных средств составило 809,3 тыс. рублей от общей суммы 809,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

* 1. **Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение программы в отчетном 2021 году составило 809,3 тыс. руб. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

* 1. **Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.**

Денежные средства по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» реализованы администрацией сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

* 1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.**

В течение 2021 года Собранием представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской в программу были 4 раза внесены изменения: Решение Собрания представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области от 12.01.2020г. №55; от 03.09.2021 г. № 92; № 136 от 23.12.2021г., № 136/1 от 30.12.2021 года.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

* 1. **Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

В 2021 году из 5 мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» реализованы 5 основных мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры: В зимнее время очистка дорог от снега, расположенных в границах сельского поселения Сколково. В летний период - скашивание от сорной растительности вдоль дорог, расположенных в границах сельского поселения Сколково.
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, расположенных в границах сельского поселения Сколково.
3. Мероприятия по устройству твердого покрытия грунтовых дорог общего пользования местного значения: Ремонт щебёночных оснований автомобильных дорог, расположенных в границах сельского поселения Сколково.
4. Мероприятия по организации дорожного движения: Обустройство искусственных дорожных неровностей на территории сельского поселения Сколково.
5. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек и тротуаров

Общий объем финансирования Программы на 2021 год составляет 809,3 тыс. рублей.

* 1. **Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Степень выполнения мероприятий программы – «низкая» в связи с тем, что показатель эффективности реализации программы составил 2%.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

К факторам, повлиявшим на ход реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 гг. и на период до 2033 года» в 2021 году относится отсутствие финансирования денежных средств из областного бюджета на реализацию мероприятий данной Программы. Основным источником средств, предусмотренных под реализацию Программы, в 2021 году является местный бюджет.

Приложение 1

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**за отчетный период:**

| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед.**  **изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановые** | **Фактически**  **достигнутые** |
| 1. | Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в ремонте | м | 4800 | 90 | 0,018 | Акт обследования |
| 2. | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | км | 4,8 | 0,09 | 0,018 | Акт обследования |
| 3 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 1 |  |

Приложение 2

**Перечень выполненных (и невыполненных) мероприятий муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Исполнитель** | **Отметка об исполнении** | **Причина неисполнения** |
| **1** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры | 546,3 | Средства из местного бюджета | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Выполнено |  |
| **2.** | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 50,0 | Средства из местного бюджета | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Выполнено |  |
| **3.** | Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек и тротуаров |
| **4.** | Мероприятия по устройству твердого покрытия грунтовых дорог общего пользования местного значения | 153,6 | Средства из местного бюджета | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Выполнено |  |
| **5.** | Мероприятия по организации дорожного движения | 59,4 | Средства из местного бюджета | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | Выполнено |  |

Приложение 3

**Информация о выполнении мероприятий программы:**

| **№** | **Наименование цели, задач, мероприятий** | **Ресурсное обеспечение**  **(тыс. руб.)** | | **Ответственный исполнитель мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год план** | **2021 год факт** |
| Цель Программы – развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. | | | | |
| 1. | Задача Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | | | | |
|  | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры | 546,3 | 546,3 | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |
|  | Мероприятия по организации дорожного движения | 59,4 | 59,4 | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |
| 2. | Задача Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; | | | | |
|  | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 50,0 | 50,0 | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |
| Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных дорожек и тротуаров |
| 3. | Задача Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; | | | | |
|  | Мероприятия по устройству твердого покрытия грунтовых дорог общего пользования местного значения | 153,6 | 153,6 | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |
| **Итого:** | | **809,3** | **809,3** |  |