Администрация

сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 12.04.2012 года  №    6

с. Алакаевка

                                                                  

«Об утверждении Положения о

контроле над ходом проведения

капитального ремонта

многоквартирных домов»

В целях реализации на территории муниципального образования сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области Федерального закона от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Алакаевка, постановляю:

1. Утвердить Положение о контроле над ходом проведения капитального ремонта многоквартирных домов согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский                              О. В. Иванушкина

Приложение к Постановлению Главы

сельского поселения Алакаевка

от «12» апреля 2012 г. №  6

# Положение
о контроле над ходом проведения капитального ремонта
многоквартирных домов

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 года N185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок контроля над ходом проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется на основании договора подряда, заключенного между "Заказчиком" (ТСЖ или управляющей компанией) и "Подрядчиком", выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3. Контроль над ходом проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляет глава сельского поселения Алакаевка.

4. Глава сельского поселения Алакаевка обязан:

4.1. Рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график строительно-монтажных работ.

4.2. Проверять акты выполненных работ формы N КС-2 и справки стоимости работ N КС-3, предъявляемые «Подрядчиком».

4.3. Контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения.

4.4. Содействовать устранению выявленных недостатков капитального ремонта (в том числе недостатков капитального ремонта, проведенного в 2008 – 2011 годах с использованием средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства), включая организацию работы по проведению совместно с «Заказчиком» (ТСЖ или управляющей компанией) и «Подрядчиком», выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, проверок обращений по выявленным недостаткам капитального ремонта и устранению выявленных недостатков.

5. Глава сельского поселения Алакаевка имеет право:

5.1. Контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств, в ходе реализации договора между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

6. «Подрядчик» обязан:

6.1. Выполнять работы в полном соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией, с требованиями СНиП, обеспечивать качество исполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством;

6.2. Выполнять работы с применением современных технологий, материалов и оборудования, имеющих сертификаты качества, паспорта;

6.3. Согласовать с заказчиком все строительные материалы, используемые для производства ремонтных работ, не допуская замены учтенных в сметной документации материалов без согласования с организацией, осуществляющей технический контроль;

6.4. Соблюдать требования закона и иных нормативных актов об охране окружающей среды при осуществлении работ и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдать нормы пожарной и электробезопасности;

6.5. Соблюдать санитарные нормы, правила по технике безопасности, противопожарные правила;

6.6. Ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца, представлять заказчику для подписания и проверки акты приемки выполненных работ (форма N КС-2) в 4-х экземплярах, справки стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) в 4-х экземплярах, а также акты освидетельствования скрытых работ в 2-х экземплярах и исполнительную документацию в 2-х экземплярах;

7. «Заказчик» самостоятельно осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по капитальному ремонту, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.