# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2012г.                   27

от___________________№_________

Об утверждении муниципальной целевой программы «Содержание и благоустройство кладбищ

сельского поселения Георгиевка»

на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном  деле», Уставом сельского поселения Георгиевка администрация сельского поселения Георгиевка постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу  «Содержание и благоустройство кладбищ сельского поселения Георгиевка» на 2012-2014 годы.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Георгиевском вестнике».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Алясину Н.В.

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                 С.И.Колесник

Исполнитель

Н.В.Алясина

2-73-36

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Георгиевка

№ 27 от 10.04.2012г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и благоустройство кладбищ

сельского поселения Георгиевка»

на 2012-2014 годы

(далее - Программа)

Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | – муниципальная целевая программа «Содержание и благоустройство кладбищ сельского поселения Георгиевка» |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | – Глава сельского поселения Георгиевка |
| ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | – администрация сельского поселения Георгиевка |
| ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ | – администрация сельского поселения Георгиевка |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | – создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - благоустройство территории кладбищ сельского поселения Георгиевка |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - 2012 — 2014 годы: 1 этап — 2012год; 2 этап — 2013 год; 3 этап — 2014 год |
| ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | – администрация сельского поселения Георгиевка – муниципальное бюджетное учреждение «Приоритет» |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | – общий объем средств бюджета сельского поселения Георгиевка (далее – местного бюджета), предусмотренные на указанные цели, составляет 596,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год — 226,2 тыс. руб.; 2013 год — 210 тыс. руб.; 2014 год — 160 тыс.руб. |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | — обеспечение нормативного уровня благоустройства мест погребения (кладбищ) сельского поселения Георгиевка |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ | — контроль за целевым использованием выделенных средств местного бюджета осуществляется в установленном порядке исполнителями Программы |

1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

1.1. Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном  деле», Федеральным Законом от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Георгиевка от 11.04.2011г. № 27 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории сельского поселения Георгиевка», с решением Собрания представителей сельского поселения Георгиевка от 07.06.2011г. №49 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области».

1.2. На территории сельского поселения Георгиевка расположено шесть действующих кладбищ: в с.Георгиевка площадью 5,13 га, в  п.Вертяевка площадью 0,38 га, в п.Свободный площадью 0,39 га, в  с.Гурьевка площадью 0,37 га, в с.Большая Малышевка площадью 2,62 га, в  п.Кутулук площадью 0,5 га.

Так как в течении продолжительного времени  территории под места захоронения не расширялись, возникла острая необходимость в увеличении  нескольких  кладбищ:  в с.Георгиевка — до  9 га, в п.Вертяевка — до  0,8 га,  в  с.Большая Малышевка — до 2,89га.

Кроме того, необходимо оформить право собственности сельского поселения Георгиевка на земельные участки для размещения мест захоронения и произвести государственную регистрацию этих прав.

1.3. Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

2. Цель  и задачи Программы

2.1. Целью настоящей Программы является создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования иных взаимоотношений возникающих после смерти (гибели) лиц, относительно проведения процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения места захоронения на территории сельского поселения Георгиевка.

2.2.Основными задачами Программы являются:

— осуществление финансирования работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения Георгиевка и приведение состояния кладбищ в соответствие с инструкцией «О порядке похорон  и содержания кладбищ в РСФСР», утвержденной приказом Министерств жилищно - коммунального хозяйств  РСФСР от 12.01.79 № 25.

3. Система программных мероприятий

3.1. Исполнители настоящей Программы обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

— государственную регистрацию права сельского поселения Георгиевка на земельные участки под размещение мест захоронений;

— использование  мест  погребения (кладбищ) и сооружений на них    по целевому назначению;

— заключение  договоров  на вывоз и захоронение твердых бытовых    отходов с территории кладбищ;

— текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам;

— проведение капитального и текущего ремонта на территории    кладбищ  в  пределах средств местного бюджета, предусмотренного на эти цели.

3.2. Основные виды и стоимость работ по реализации Программы, источники их финансирования и сроки выполнения приведены в Приложении № 1 к Программе.

4.  Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Финансирование настоящей Программы осуществляется в соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Георгиевка о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

4.2. Выполнение настоящей Программы по содержанию и благоустройству мест погребения (кладбищ) осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Георгиевка,  предусмотренных на указанные цели.

4.3. Общий объем средств бюджета сельского поселения Георгиевка, предусмотренные на реализацию программных мероприятий составляет  596,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год — 226,2 тыс. руб.; 2013 год — 210 тыс. руб.; 2014 год — 160 тыс.руб..

5. Сроки и этапы реализации Программы.

5.1. Программа рассчитана на период с 01.01.2012 года до 31.12.2014 года (пиложение):

1 этап (2012г.) — высадка саженцев кустарника в зоне зеленой защиты территории кладбищ с.Георгиевка; ремонт ограждения территории кладбищ сельского поселения Георгиевка; оформление права собственности на кладбища сельского поселения Георгиевка; строительство ограждения кладбища (с.Георгиевка); текущее содержание  кладбищ.

2 этап (2013г.) — строительство ограждения кладбища п.Вертяевка; устройство насыпного дорожного покрытия на дорогах, расположенных на территории кладбища п.Вертяевка; ремонт ограждения кладбищ сельского поселения Георгиевка; высадка саженцев кустарника в зоне зеленой защиты кладбищ сельского поселения Георгиевка; текущее   содержание   кладбищ.

3 этап (2014г.) — строительство ограждения кладбища с.Большая Малышевка; ремонт ограждения кладбищ сельского поселения Георгиевка; высадка саженцев кустарника в зоне зеленой защиты кладбищ сельского поселения Георгиевка;  текущее   содержание   кладбищ.

6.Заключительные положения

6.1. Программа вступает в силу с момента её утверждения постановлением администрации сельского поселения Георгиевка и действует до 31 декабря 2014года.

6.2. В период действия Программы вносятся изменения и дополнения и вступают в силу после их утверждения постановлением администрации сельского поселения Георгиевка.

6.3. Позиции по выполнению Программы включаются администрацией в  план-прогноз социально-экономического развития поселения на соответствующий период.

6.4. Средства, необходимые для реализации Программы, закладываются в бюджет сельского поселения Георгиевка на соответствующий бюджетный год и плановый период.

6.5. Контроль за выполнением Программы возлагается на главу сельского поселения Георгиевка Колесник С.И.

6.6. Программа создана исключительно с целью решения жизненно важных вопросов жителей сельского поселения Георгиевка в области захоронения умерших и не предусматривает извлечения коммерческой выгоды при реализации отдельных этапов и Программы в целом.

Приложение

к целевой Программе «Содержание и

благоустройство кладбищ сельского

поселения Георгиевка» на 2012-2014 годы

Основные виды и стоимость работ по реализации Программы,

источники их финансирования и сроки выполнения

| №п/п | Вид работ | Объемы финансирования программных мероприятий, тыс.руб. |  |  | Общий объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2012 г. | 2 этап 2013г. | 3 этап 2014г. |  |
| 1 | Высадка саженцев кустарника в зоне зеленой защиты кладбища (с.Георгиевка) | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 2 | Оформление права собственности на кладбища сельского поселения Георгиевка | 66,2 |  |  | 66,2 |
| 3 | Ремонт ограждения кладбищ сельского поселения Георгиевка | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 4 | Строительство ограждения кладбища (с.Георгиевка) | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 5 | Устройство насыпного дорожного покрытия на дорогах, расположенных на территории кладбищ (с.Вертяевка) |  | 50 |  | 50 |
| 6 | Содержание дороги к кладбищу и содержание внутренних дорог в зимний период | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 7 | Вывоз мусора с кладбища | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 8 | Выделение мест под захоронение | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 9 | Ведение журнала регистрации захоронений на кладбищах сельского поселения | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 10 | Ведение журнала регистрации захоронений на кладбищах сельского поселения | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 11 | Контроль за выделением мест под захоронение | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 12 | Контроль за исполнением всеми лицами, производящими какие-либо работы на кладбищах сельского поселения, требований и Рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в РФ и условий по установке надмогильных сооружений | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат | Без финансовых затрат |
| 13 | Вырубка порослей на территории кладбищ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Всего | 226,2 | 210,0 | 160,0 | 596,2 |