Администрация

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области.

Распоряжение № 12

от 31.01.2012 года.

с. Богдановка.

ул. Конычева 20

« О подготовке к пропуску

весенних паводковых вод»

В целях  организации своевременной  подготовки к  весенне-летнему  паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба  сельскохозяйственному производству, обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего половодья, руководствуясь ст.15 ФЗ РФ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, закона Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1. Подготовить план  мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории поселения. Срок до 10 февраля 2012 года             (приложение 1)

2. Создать и утвердить паводковую  комиссию по пропуску весенних паводковых вод сельского поселения  (приложение 2).

3. В срок до 1 марта 2012 года рассмотреть вопрос о подготовке к пропуску паводковых вод на территории поселения с участие комиссии и руководителей организаций и предприятий, находящихся на территории поселения.

4. В марте текущего года рассмотреть вопрос о выполнении мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод с учётом конкретных мероприятий, запланированных ранее. В зависимости от складывающейся обстановки предусмотреть введение круглосуточного дежурства должностных лиц.

5. Информировать население поселения о характере предстоящего паводка на реках поселения.

Глава администрации

сельского поселения   Богдановка                                             А.М. Сидиряков

Приложение №1

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Богдановка в 2012 году.

| №П-п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ревизию и устранить выявленные дефекты дамб, плотин, мостов водозаборных сооружений, ЛЭП, газораспределительного газопровода, линий телефонной связи. | До 25.02.2012г | Мясников Ю.С. Неялов А.Н Андреева Е.А Руководители организаций. |
| 2 | Обеспечить защиту населённых пунктов, попадающих в зону подтопления: а) село Богдановка, улицы: Заречная Октябрьская Ленинская Советская | постоянно | Администрация СП Руководители организаций |
| 3 | Эвакуация населения в случае затопления | По мере затопления | Администрация СП Руководители организаций |
| 4 | Обеспечить завоз и создание запасов продовольственных товаров для населения, сообщение с которыми может быть прервано. | В период паводка | ООО « Юлета» Карташова Т.Н., ИП Бобылёв В.А |
| 5 | Обеспечить своевременное создание запасов кормов для животных в пунктах, сообщение с которыми может быть прервано | В период паводка | Администрация СП Руководители ООО АПК «Красный Ключ» |
| 6 | Установить контроль за состоянием ледового покрова на реках. | Постоянно | Мясников Ю.С. Неялов А.Н |
| 7 | Проверить состояние скважин и общественных колодцев, в случае их затопления принять меры по их промывке и хлорирования. | В период паводка | Неялов А.Н Самойлов А.В. |
| 8 | Обеспечить поддержание правопорядка в местах возможного затопления населённых пунктов. Организовать круглосуточное дежурство по администрации СП | Весь период | Администрация СП |

Приложение №2

Состав

комиссии по пропуску  весенних паводковых вод сельского поселения Богдановка в 2012 году.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мясников Юрий Степанович | Заместитель главы администрации поселения – председатель комиссии |
| 2. | Неялов Александр Николаевич | Директор ООО «Уют»- заместитель председателя комиссии |
| 3. | Андреева Елена Александровна | Инженер- землеустроитель администрации поселения |
| 4. | Кукарин Олег Петрович | Ген. Директор ООО «АПК «Красный Ключ» ( по согласованию) |
| 5. | Джумаев Ильток Зияхметович | Директор ООО «Восток» (по согласованию) |
| 6. | Мочалова Ольга Евгеньевна | Заведующая поликлиническим отделением с.Богдановка ( по согласованию) |
| 7. | Бобылёв Валерий Александрович | Индивидульный предприниматель ( по согласованию) |
| 8. | Аляжин Дмитрий Александрович | Оперуполномоченный ОВД ( по согласованию) |

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский  в 2012 году.

| № п/п | Личн. состав (чел) | Финан- совые средст- ва тыс.р | Резер -ные финан совые средст ва тыс. р | Всего, едениц техники | Автотран- спорт |  | Дорожно – строительная техника |  |  |  |  | Специальная техника |  |  | Плавсредства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Автобус | Груз.авт | Самосвал | Погрузчик | Бульдозер | Эксковатор | Автокран |  | Водооткач.машина | Другая техника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
|  | 33 | 5.0 | 2.0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 |