АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2012 г. № 25

«Об утверждении Положения

о контроле над ходом проведения капитального

ремонта многоквартирных домов»

В целях реализации на территории муниципального образования Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о контроле над ходом проведения капитального ремонта  многоквартирного дома согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за ходом проведения капитального ремонта  многоквартирного дома возложить на заместителя главы сельского поселения Богдановка Мясникова  Ю.С.

Глава  сельского поселения

Богдановка                                               			               А.М. Сидиряков

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Богдановка

от 12.04.2012  г. № 25

Положение

о контроле над ходом проведения капитального ремонта

многоквартирного дома

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от  21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает порядок контроля над ходом проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

2. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется на основании договора подряда, заключенного между «Заказчиком» (ТСЖ) и «Подрядчиком», выполняющим работы по капитальному ремонту многоквартирного дома.

- Контроль над ходом проведения капитального ремонта многоквартирного дома осуществляет заместитель главы сельского поселения Мясников Ю.С.

- Он обязан:

4.1. Рассмотреть и согласовать в течение 10 дней представленный «Подрядчиком» календарный график строительно-монтажных работ.

4.2. Проверять акты выполненных работ формы № КС-2 и справки стоимости работ № КС-3, предъявляемые «Подрядчиком».

4.3. Осуществлять ежедневный контроль за качеством работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество.

4.4. При обнаружении отступления от дефектной ведомости сметной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать письменные рекомендации «Заказчику» о приостановке работ до исправления обнаруженных дефектов.

4.5. Контролировать ход ремонтных работ по срокам исполнения. В случае нарушения сроков направлять в течение  суток письменные предупреждения о выявленных нарушениях и требования об их устранении.

4.6. Принимать участие в приемке и ввода в эксплуатацию законченного ремонтом объекта с подписанием Акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

4.7. Контролировать ход устранения выявленных недостатков капитального ремонта, проведенных в 2008-2011 гг. с использование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по фактам обращения ТСЖ к «Подрядчику».

5. Заместитель главы сельского поселения Мясников Ю.С. имеет право: контролировать целевое использование «Подрядчиком» финансовых средств, в ходе реализации договора между ТСЖ и «Подрядчиком».