| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21 февраля 2017 г. | № 22-1 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

«Об утверждении  Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, Уставом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Алакаевка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на период с 2017 -2021 г.г и на период до  2033 года.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

3. Настоящее постановление в ступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Глава сельского поселения Алакаевка

- муниципального района Кинельский

- Самарской области                                                                  О.В. Иванушкина

УВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

От  21.02.2017 г. № 22-1

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛАКАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2021 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения Алакаевка.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории сельского поселения Алакаевка.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Алакаевка.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на период с 2017 -2021 г.г и на период до  2033 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Алакаевка, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Алакаевка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | - Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2033 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Алакаевка в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2017 год – 777,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018 год - 777,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год - 777,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год - 777,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021год - 777,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2022-2033 года - 9 324,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета сельского поселения Алакаевка ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2033 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка.

Сельское поселение Алакаевка расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, расположен в 52 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара.

Сельское поселение Алакаевка граничит:

– с сельским  поселением Чубовка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Бузаевка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Чапаево муниципального района Красноярский;

– с селом Красный Ключ муниципального района Кинельский.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Алакаевка составляет 6142 га.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивают связь внутри жилых территорий и в направлениях с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенном пункте на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта значительная.

Таблица 3.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Алакаевка.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификационный номер | Общая Протяженность (км) | В том числе, |  |  | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные (км) | Грунтощебеночный (км) | Грунтовые (км) |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Ново-Садовая | 36 218 804 ОП МП 01 | 1,5 |  | 1,05 | 0,45 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Ново-Садовая |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Набережная | 36 218 804 ОП МП 02 | 0,55 |  |  | 0,55 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка ул. Набережная |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Ленинская начало дом № 1 конец д.31а | 36 218 804 ОП МП 03 | 0,75 | 0,75 |  |  | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Ленинская |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Ленинская начало дом №33 конец дом №75 | 36 218 804 ОП МП 04 | 0,9 |  | 0,9 |  | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Ленинская |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Новая | 36 218 804 ОП МП 05 | 0,85 |  | 0,85 |  | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Новая |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 36 218 804 ОП МП 06 | 4,09 | 4,09 |  |  | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Юбилейная |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Зеленая | 36 218 804 ОП МП 07 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Зеленая |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Северная | 36 218 804 ОП МП 08 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Северная |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Березовая | 36 218 804 ОП МП 09 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Березовая |
| 10 | Автомобильная дорога по ул.Светлая | 36 218 804 ОП МП 10 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Светлая |
| 11 | Автомобильная дорога до очистных | 36 218 804 ОП МП 11 | 0,25 |  |  | 0,25 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка дорога до очистных |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Промышленная | 36 218 804 ОП МП 12 | 0,3 | 0,3 |  |  | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Промышленная |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Магистральная | 36 218 804 ОП МП 13 | 0,8 | 0,8 |  |  | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Магистральная |
| 14 | Автомобильная дорога на дачи | 36 218 804 ОП МП 14 | 2,5 |  |  | 2,5 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка дорога на дачи |
| 15 | Автомобильная дорога по улице Полевая | 36 218 804 ОП МП 15 | 0,21 |  |  | 0,21 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Полевая |
| 16 | Автомобильная дорога по улице Гаражная | 36 218 804 ОП МП 16 | 0,4 |  |  | 0,4 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка улица Гаражная |
| 17 | Дорога к подстанции | 36 218 804 ОП МП 17 | 1,5 |  |  | 1,5 | 446404,Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка дорога к подстанции |
| 18 | Дорога на мусульманское кладбище | 36 218 804 ОП МП 18 | 0,8 |  |  | 0,8 | 446404, Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка дорога на мусульманское кладбище |
| 19 | Дорога на кладбище | 36 218 804 ОП МП 19 | 2,1 | 2,1 |  |  | 446404, Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Алакаевка дорога на кладбище |
|  | Итого |  | 19,2 | 8,04 | 2,8 | 8,26 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Алакаевка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция  и  капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования сельского поселения Алакаевка с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории сельского поселения Алакаевка предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка.

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры

Таблица 4.1. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 5000 | 15000 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 3,2 | 6,3 | 9,5 | 12,7 | 13,2 | 40 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 3,65 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,2 км;

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2033 гг. | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2033 | 13204,00 | 19,2 км. | 13209,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 9324,00 |

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть).

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  сельского поселения Алакаевка на 2017 - 2033 годы, составляет 13 209,00 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2033 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб. 6.1.

Таблица 6.1. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сельского поселения Алакаевка, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 777,00 | 9324,00 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения Алакаевка показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб. 6.2.

Таблица 6.2. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  сельского поселения Алакаевка, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 777,00 | 0 | 0 | 777,00 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2033 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, жилищного строительства.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Алакаевка, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Критериями оценки эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Алакаевка

Администрация сельского поселения Алакаевка осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельского поселения Алакаевка, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.