| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 апреля 2019 г. | № 30 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Алакаевка за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алакаевка и постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 27 от 11.10.2012г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных программ сельского поселения Алакаевка и их формирования и реализации»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Алакаевка за 2018 год:

- «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» (приложение № 1);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 – 2020 годы» (приложение № 2);

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы» (приложение № 3);

- «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере на 2017 – 2019 годы» (приложение № 4);

- «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 5).

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» (приложение № 6);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2017-2019 годы» (приложение № 7);

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка на 2016-2018 годы» (приложение № 8).

- «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы (приложение № 9);

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 годы» (приложение № 10);

«Развитие и улучшение материально - технического оснащения учреждений сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский» на 2017-2019 годы (приложение № 11);

«Молодежь сельского поселения Алакаевка» на 2017–2019 годы (приложение № 12);

- «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка» на 2017–2019 годы (приложение №  13);

- «Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка на 2017 – 2019 годы» (приложение № 14);

- «Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы» (приложение № 15);

- «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы» (приложение № 16);

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (приложение № 17).

- «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (приложение № 18).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поседения Алакаевка».

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                   И.С. Аупенов

- Приложение № 1

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка» на 2017–2019 годы

за 2018 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка от «14» ноября 2016 года № 72.

Главные цели программы: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения.

Задачи программы:

- Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

- Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Алакаевка.

- Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 100 | 100 | 100 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 3 | 3 | 100 | Газета «Вестник сельского поселения Алакаевка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Алакаевка Кинельского района Самарской области сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Алакаевка Кинельского района Самарской области. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 5 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 6 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 7 | Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции в СМИ и на сайте администрации сельского поселения Алакаевка Кинельского района, Самарской области, о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения Алакаевка Кинельского района Самарской области | 9,955 | 9,955 |
| 8 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Алакаевка Кинельского района Самарской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 9 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 10 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Алакаевка Кинельского района Самарской области административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 11 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 12 | Осуществление контроля за расходами муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, участие в реализации мероприятий, направленных на обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законно полученные доходы. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 13 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, применение соответствующих мер ответственности по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 14 | Проведение ежегодного опроса муниципальных служащих, направленного на выявление, предупреждение и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. Анкетирование лиц, поступающих на муниципальную службу, с целью выявления потенциальных ситуаций конфликта интересов. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 15 | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 16 | Обеспечение систематического и надлежащего контроля за выполнением условий муниципальных контрактов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 17 | Проведение семинаров, совещаний для муниципальных заказчиков по вопросам применения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 18 | Проведение проверок на наличие аффилированности лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, входящих в состав аукционных комиссий, по базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 19 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 20 | Осуществление кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел, лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, применяемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 21 | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| Итого: |  | 9,955 | 9,955 |

Реализация программных мероприятий позволило: созданию эффективной системы противодействия коррупции; снижению социальной напряженности в обществе, обусловленной проявлениями коррупции; созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 9,955 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 2

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018 – 2020 годы

за 2018 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2018 – 2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 124 от 03.11.2017 г.

Целью программы противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

Основными задачами:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации |  | единиц | 6 | 6 |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей |  | % | 75 | 75 |
| 3 | Количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии |  | единиц | 55 | 55 |
| 4 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера |  | единиц | 3 | 3 |
| 5 | Количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма |  | единиц | 1 | 1 |
| 6 |  | Число актов экстремисткой направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Алакаевка | единиц | 0 | 0 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  |
| Задача 1. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2018-2020гг. в соответствии с поступившей информацией | В рамках текущей деятельности | профилактика экстремизма и терроризма |
| 1.2. | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2018-2020гг. ежеквартально | В рамках текущей деятельности |  |
| Задача 2. Содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. в соответствии с планом проведения массовых мероприятий | В рамках текущей деятельности |  |
| 2.2. | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. еженедельно | В рамках текущей деятельности | недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок |
| 2.3. | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий | Администрация сельского поселения Алакаевка, МБУ «Культура» | 2018-2020 гг. постоянно | В рамках текущей деятельности |  |
| Задача 3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2018-2020гг. ежеквартально | В рамках текущей деятельности |  |
| 3.2. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. в соответствии с планом проведения массовых мероприятий | В рамках текущей деятельности | гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности |
| 3.3. | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. | В рамках текущей деятельности |  |
| 3.4. | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. | В рамках текущей деятельности |  |
| Задача 4. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности молодежного военно-патриотического объединения «Барс», организация военно-спортивных мероприятий с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. | В рамках текущей деятельности | распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений |
| Задача 5. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | МБУ «Культура» | 2018-2020гг. ежегодно | В рамках текущей деятельности | формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений |
| Задача 6. Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Администрация сельского поселения Алакаевка | 2018-2020гг. ежеквартально | В рамках текущей деятельности | совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма |
|  |  |  |  | 0,0 |  |

Реализация программных мероприятий позволило: снизить возможность совершения террористических актов на территории поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; создать систему технической защиты зданий, объектов социальной сферы, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием граждан.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы

- за 2018 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы (далее – программа) утверждена решением собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 91 от 14.11.2017 г.

Целями программы являются достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Алакаевка

Задачи программы:

- - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 плановые | 2018 фактически достигнутые |
| 1 | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 15 | 15 |
| 2 | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 2 | 2 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование цели, задач, мероприятий | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  |
| Цель 1. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Алакаевка |  |  |  |
| Задача 1.1. Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1682,7 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 520,0 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Цель 2. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Алакаевка |  |  |  |
| Задача 2.1. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |  |  |  |
| 2.1.1. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки | 52,3 | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Задача 2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |
| 2.2.1. | Предупредительно профилактическая работа с населением по безопасности дорожного движения | В рамках текущей деятельности | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Итого |  | 2 255,0 |  |

Реализация программных мероприятий привело к увеличение протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом, повышение безопасности дорожного движения, совершенствование системы организации дорожного движения, повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2 255,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 4

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 – 2019 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017 – 2019 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 70 от 14.11.2016 г.

Основной целью - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом.

Задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Алакаевка в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений;

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Алакаевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 2. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 21 | 21 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 50 | 50 | 100 | Отчет |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 90 | 90 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Алакаевка муниципального Кинельского района Самарской области» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а так же о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: создать условия, обеспечивающие формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Алакаевка в жилищно-коммунальной сфере; повысить уровень информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечить свободный доступ населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- .

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «По профилактике правонарушений и обеспечению  общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка» на 2016-2018 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 64 от 09.11.2016г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в СП Алакаевка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения; повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах СП Алакаевка; закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Задачи программы:

- осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений;

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах;

- повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

- профилактика повторной преступности;

- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика новых преступлений среди осужденных;

- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Алакаевка | шт. | 1 | 0 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Алакаевка | шт | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | чел | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчета участкового уполномоченного милиции перед населением административного участка, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации (газета «Вестник сельского поселения Алакаевка», Интернет) информации профилактического характера правонарушений в отношении лиц пожилого возраста, по профилактике наркомании. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Проведение молодежных вечеров, слайд – часов направленных на профилактику наркомании: «Не прикасайся к безумию», «Уж, сколько их упало в эту бездну», «Я не курю, и это мне нравится», «Опасная черта» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация их социальной реабилитации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, предусмотренных законодательством | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Проведение социальных акций, тематических уроков по повышению правосознания подростков и молодежи. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12. | Проведение профилактических бесед с работниками почты, социальными работниками на которых доводятся меры личной, имущественной безопасности пожилых людей | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13. | Осуществление деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории сельского поселения Алакаевка. | 61,4 | 61,4 |
| 14. | Приобретение стационарного металлодетектора | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 61,4 | 61,4 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Реализация программных мероприятий позволило: снизить количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; обеспечить соблюдение прав и свобод жителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; обеспечить устойчивую тенденцию к снижению повторных правонарушений; внедрить   передовые   методики   лечения   и реабилитации лиц, больных наркоманией; увеличить степень информированности населения района   по  вопросам  профилактики злоупотребления    наркотиками     и     другими психоактивными веществами.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 61,4 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 6

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы

- за 2018 год

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена решением собрания представителей сельского поселения Алакаевка № 64 от 30.06.2017 года.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Алакаевка, формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи Программы:

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Алакаевка;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории;

- создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Алакаевка;

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Алакаевка в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений;

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Алакаевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 57,0 | 57,0 | 100 | Отчет |
| 2. | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | % | 59 | 59 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | ед. | 8 | 8 | 100 | Отчет |
| 4. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | ед. | 3 | 3 | 100 | Отчет |
| 5. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел | 27 | 27 | 100 |  |
| 6. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | ед. | 300 | 300 | 100 |  |
| 7. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год план | 2018 год факт |
| 1. | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения | 306,0 | 306,0 |
| 2. | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения | 32,0 | 32,0 |
| 3. | Устройство ограждения охранных зон источников водоснабжения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Алакаевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Размещение в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Уборка несанкционированных свалок мусора около контейнерных площадок | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок расположенных в местах общего пользования | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12. | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а так же о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13. | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14. | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 15. | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 16. | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 338,0 | 338,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;  повысить удовлетворенность населения сельского поселения Алакаевка  уровнем жилищно-коммунального обслуживания; усовершенствовать систему обращения с отходами на территории сельского поселения Алакаевка; совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами; информирование и просвещение населения в области обращения с отходами; содержание объектов сбора ТБО, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства; улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; размещение информационных материалов, в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства; повышение доли граждан охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере до 100% от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами; участие свыше 25 человек в мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; ежегодный выпуск методических пособий, памяток, информационных буклетов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 338,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 7

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической

- эффективности уличного освещения на территории

- сельского поселения Алакаевка на 2017-2019 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2017-2019 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 71 от 14.11.2016 г.

Цель и задачи программы: обустройство и восстановление уличного освещения дорог; снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение; улучшение качества освещения улиц; улучшение условий и комфортности проживания граждан; приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения Алакаевка; повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства сельского поселения Алакаевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 плановые | 2018 фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Алакаевка | шт. | 0 | 0 | 100 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1. | Уличное освещение | 233,4 | 233,4 |
| 2. | Оплата по договору | 75,8 | 75,8 |
|  | Итого по Программе | 309,2 | 309,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: улучшить состояние уличного освещения сельского поселения Алакаевка, снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, создание благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения Алакаевка, повысить безопасность дорожного движения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 309,2 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 8

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- Отчет

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка на 2016-2018 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка» на 2016-2018 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 63 от 09.11.2015 г.

Цели и задачи программы: обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Алакаевка от пожаров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 100 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах ГО и ЧС, а также ПБ | % | 65 | 65 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» | ед. | 4 | 4 | 100 | Газета «Вестник сельского поселения Алакаевка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Приобретение противопожарного инвентаря | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 8 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11 | Содержание ДПК | 261,2 | 261,2 |
| 12 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 15 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 261,8 | 261,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения Алакаевка, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности, относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 261,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка»

- на 2014–2043 годы

- за 2018 год

Муниципальная программа «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 112 от 30.12.2013г.

Цель программы: улучшение технического состояния многоквартирных  домов, расположенных на  территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задачи программы:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский  Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1. | Взнос за капитальный ремонт | 9,1 | 9,1 |
|  | Итого по Программе | 9,1 | 9,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 9,1 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %.

Приложение № 10

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 годы»

за 2018 г.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 годы»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 76-1  от 14.11.2016 г.

Основной целью Программы является: комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Основными задачами Программы являются:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

-увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 7,7 | 7,7 | 100 | Отчет |
| 2 | Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий | гол. | 62 | 39 | 63 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 82 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров | 12,5 | 12,5 |
|  | Итого по Программе | 12,5 | 12,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

На ход реализации программы повлияло снижение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 12,5 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 82 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 11

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения учреждений сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский» на 2017-2019 годы

за 2018 г.

Муниципальная программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения учреждений сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский» на 2017-2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 76  от 14.11.2016 г.

Цель Программы: поддержка развития местного самоуправления; повышение эффективности деятельности администрации.

Задачи Программы:

- создание условий для эффективного решения вопросов местного значения;

- улучшение материально - технического оснащения деятельности учреждений;

- повышение качества условий труда работников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | Доля материально-технического оснащения администрации сельского поселения Алакаевка | % | 65 | 65 | 100 |
| 2 | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения деятельности администрации сельского поселения Алакаевка | % | 35 | 35 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Услуги связи | 23,3 | 23,3 |
|  | Итого по Программе | 28,8 | 28,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить долю граждан, положительно оценивших деятельность учреждений; рост уровня удовлетворенности сотрудников материально-технической базой; улучшение материально-технического оснащения; повышение эффективности деятельности по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 28,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 12

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Молодежь сельского поселения Алакаевка»

на 2017–2019 годы

за 2018 г.

Муниципальная программа «Молодежь сельского поселения Алакаевка» на 2017-2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 75  от 14.11.2016 г.

Цель Программы: создание социально-экономических, правовых  организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Задачи Программы:

- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других  негативных зависимостей;

- поддержка молодой семьи;

- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | чел. | 115 | 115 | 100 |
| 2 | количество мероприятий с участием молодежи | шт. | 85 | 85 | 100 |
| 3 | количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | численность зарегистрированных алкоголе- и наркозависимых среди молодежи | чел. | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Субсидии на исполнение государственных (муниципальных услуг) | 153,9 | 153,9 |
|  | Итого по Программе |  |  |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: повысить уровень патриотического сознания в молодежной среде; формирование активной и позитивной жизненной позиции у молодежи; снижение проявления негативных процессов в молодежной среде путем формирования у молодежи приоритета здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 153,9 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 13

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка»

на 2017–2019 годы

за 2018 г.

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Алакаевка» на 2017-2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 74  от 14.11.2016 г.

Цели Программы: организация полноценного культурно-просветительского досуга населения; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Задачи Программы:

- обеспечение качественного уровня работы сельского Дома культуры, библиотеки и их достойного места в социокультурной среде сельского поселения Алакаевка;

- модернизация библиотек на основе современных технологий, развитие фондов с учетом запросов потребителей, создание единого информационного пространства с другими библиотеками района;

- обеспечение пожарной безопасности сельского Дома культуры и библиотеки поселения

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | чел. | 6080 | 6080 | 100 |
| 2 | количество потребителей услуг библиотек | чел. | 449 | 449 | 100 |
| 3 | количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | шт. | 16 | 16 | 100 |
| 4 | число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | шт. | 79 | 79 | 100 |
| 5 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 11 | 11 | 100 |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 8 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 0 | 0 | 100 |
| 9 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 10 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Субсидии на исполнение государственных (муниципальных услуг) | 3 288,6 | 3 203,6 |
|  | Итого по Программе |  |  |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 97 |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры; увеличить количество потребителей услуг библиотек; увеличить количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; увеличить число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; ежегодное обучение и повышение квалификации работников учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры;

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 3 288,6 тыс. руб. фактически было потрачено – 3 203,6 тыс. руб. Лимиты перешли на следующий отчетный период. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 14

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка на 2017 – 2019 годы»

за 2018 г.

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка на 2017 – 2019 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 69  от 14.11.2016 г.

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Алакаевка, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Алакаевка.

Задачи Программы:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Алакаевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями | м2/ чел. | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 3 | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 11 | 11 | 100 |
| 4 | Доля жителей поселения, охваченных сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 98 | 98 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Благоустройство села (работа по договорам) | 80,5 | 80,5 |
| 2 | Дезинфекция | 26,8 | 26,8 |
| 3 | Вывоз ТБО с мест общего пользования | 80,1 | 80,1 |
| 4 | Барьерная дератизация | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Услуги спецтехники | 198,6 | 198,6 |
| 6 | Информационное обеспечение | 5,8 | 5,8 |
| 7 | Обслуживание газонокосилки | 5,2 | 5,2 |
|  | Итого по Программе | 412,0 | 412,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки, улучшение состояния территории сельского поселения Алакаевка, улучшение состояния сельских кладбищ, создание условий для работы и отдыха жителей поселения, привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории  сельского поселения Алакаевка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 412,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 15

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018-2030 годы

за 2018 г.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2030 годы (далее – программа) утверждена решением Собрания представителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 92 от 14.11.2017 г.

Основной целью программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования, здравоохранения и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения | кв. м | 1500 | 1500 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом | % | 5,47 | 5,47 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
|  | Реконструкция СДК с. Алакаевка |  |  |
| 1 | Приобретение линокрома | 46,4 | 46,4 |
|  | Итого по Программе | 46,4 | 46,4 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 46,4 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 16

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы»

за 2018 г.

Муниципальная программа «Формирование современной  комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 147  от 27.12.2017 г.

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Алакаевка.

Задачи Программы:

1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Алакаевка;

2. повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3. повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Алакаевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 14 | 14 | 100 |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 5 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 0 | 0 | 100 |
| 6 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 98 | 98 | 100 |
| 7 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 |
| 4 | Проведение инвентаризации общественных территорий | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Благоустройство общественных территорий | 0 | 0 |
| 7 | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Алакаевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить комплексный подход к благоустройству территории сельского поселения Алакаевка, повышению качества и комфорта городской среды; произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями; произвести благоустройство общественных территорий

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 17

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы»

за 2018 г.

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 115  от 15.12.2018 г.

Основной целью программы является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей населения, создание благоприятного образа территории  сельского поселения Алакаевка.

Задачи Программы:  обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления сельского поселения Алакаевка, и иной официальной информации.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации. | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет. | ед. | 105 | 105 | 100 |
| 3 | Увеличение пользователей интернет сайта. | % | 65 | 65 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| 1 | Публикация информации о деятельности администрации сельского поселения Алакаевка, а также отдельных видов информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка в печатных средствах массовой информации. | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 5,3 | 5,3 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития сельского поселения Алакаевка по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления; своевременное и достоверное информирование населения сельского поселения Алакаевка; активизация освещения социально значимых тем и повышение качества информационных продуктов; обеспечение права жителей сельского поселения Алакаевка на обсуждение в СМИ проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка для обеспечения продуктивного диалога местного самоуправления и местного сообщества; формирование системы взаимодействия  со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации социально значимых проектов и программ поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5,3 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 18

- к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

- № 30 от 25.04.2019 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

- за 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 54 от 19.09.2016г.

Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи программы:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также  информированности населения о проблемах инвалидов.

-  Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 план | 2018 год факт |
| 1. | Закупка строй материалов на нужды инвалидов | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

- Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

- Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.