| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 9 января 2014 года | № 1 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

«Об утверждении муниципального краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский  Самарской области на 2014 год»

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2014год».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области			                                         	О.В. Иванушкина

Таблица 1

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| Код МКД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонта крыши, в том числе переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройства выходов на кровлю |  | Утепления и ремонта фасада |  | Ремонта фундамента многоквартирного дома |  |
|  |  | Руб. | Руб. | Ед. | Руб. | Кв.м | Руб. | Кв. м. | Руб. | Кв.м. | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Р11-76 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.3 | 993788,57 |  |  |  | 599 | 993788,57 |  |  |  |  |
| Р11-77 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.5 | 952205,35 |  |  |  | 590,2 | 952205,35 |  |  |  |  |

Приложение 2

к региональной программе

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

таблица 1.

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, в отношении которых в 2014 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Код МКД | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | В т.ч. площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид работ /услуг по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. | Руб./м2 | Руб./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Р11-76 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.3 | 1966 | - | панельные | 2 | 2 | 741,1 | 659,5 | 38 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 993 788,57 | 1340,96 |  |
| Р11-77 | с. Алакаевка ул. Юбилейная д.5 | 1966 | - | панельные | 2 | 2 | 711,9 | 658,5 | 37 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 952 205,35 | 1337,55 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 МКД |  |  |  |  | 2 | 2 | 1453,0 | 1318 | 75 | Ремонт крыши, в т.ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1945993,92 | 1339,26 |  |