Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля  2012 года № 108

с. Бобровка

«О разработке и утверждении целевой программы

сельского поселения « Благоустройство территории сельского

поселения Бобровка на 2012-2015 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» и Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 19.07.2012 года № 108

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить целевую программу сельского поселения « Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы».

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете « Бобровские вести».

3.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

сельского поселения Бобровка                                              В.П.Жулькова

Степанов В.М. 3-25-61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БОБРОВКА

НА 2012-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА

НА 2012-2015 ГОДЫ»

| 1 | Полное наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Главы сельского поселения от 10.07.2012 № 99 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в сельском поселении Бобровка»; - Постановление администрации сельского поселения Бобровка от 19.07.2012г № 108 «О разработке и утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы» |
| 3 | Муниципальный заказчик программы | Администрация сельского поселения Бобровка |
| 4 | Разработчик программы | Бухгалтерия администрации сельского поселения Бобровка |
| 5 | Основная цель программы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Бобровка , создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 6 | Основные задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| 7 | Сроки реализации программы | 2012-2015 годы |
| 8 | Структура программы | Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы поселения, а также целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы поселения, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль над ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы сельского поселения. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Программа содержит следующие подпрограммы: - Подпрограмма «Уличное освещение»; - Подпрограмма «Озеленение»; - Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»; - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселений». Мероприятия Программы: -мероприятия по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения; - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - мероприятия по отлову безнадзорных животных; - мероприятия по санитарной очистке территории; - мероприятия по озеленению; - мероприятия по содержанию гражданских кладбищ; - организация вывоза ТБО. |
| 9 | Исполнители программы | - Администрация сельского поселения Бобровка |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет В 2012-2015 годах -2330,9 т. р. (тысяч рублей): в том числе: средства местного бюджета –2330,9 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2012 год – 910,9 тыс. руб. 2013 год –570,0 тыс. руб. 2014 год – 425,0 тыс. руб. 2015 год - 425,0 тыс.руб. |
| 11 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. 2. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 3. Определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения Бобровка. 4. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Бобровка |
| 12 | Система организации контроля над исполнением программы | - текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль специалистами администрации сельское поселение»; - Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе сельского поселения Бобровка |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка  на 2012-2015 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом сельского  поселения Бобровка муниципального района Кинельский.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства и развития коммунальной сферы на территории поселения обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения  Бобровка нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению обозначенных проблем населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Бобровка  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

2.1. Цель программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Бобровка.

2.2. Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

2.3. Сроки реализации программы

- 2012 – 2015 годы.

2.4. Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2185,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Бюджет МО – 2185,9 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 3. Система подпрограммных мероприятий

3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

3.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству в МКП ЖКХ "Бобровское", недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

3.3.3. Наружное освещение

Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и на территориях включают в себя 104 светильника, которые обслуживает МКП ЖКХ "Бобровское" Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов муниципального образования.

3.3.4. Места захоронения

На территории сельского поселения Бобровка находится 3 гражданских кладбища. Места захоронения требуют постоянного ухода. Для поддержания кладбищ в нормальном состоянии необходимо организовывать подвозку воды, кошение травы, уборка мусора.

4.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Бобровка

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом, двор, улица». Жители дворов, домов, улиц, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2012 - 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения : «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

5.Мероприятия, предусмотренные Программой

Для обеспечения Программы благоустройства на территории сельского поселения  Бобровка предлагается регулярно проводить следующие работы:

-мероприятия по содержанию, ремонту, замене фонарей уличного освещения

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по отлову безнадзорных животных;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- организация вывоза ТБО.

Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

Оказание помощи в организации вывоза ТБО от частного сектора.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей  сельского поселения Бобровка от 26.07.2010 г. «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского  поселения Бобровка», Порядком  принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Главы сельского поселения Бобровка  от 10.07.2012 № 99 и  Постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 19.07.2012 № 108 «О разработке  и утверждении целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения  Бобровка на 2012 – 2015 годы».

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Бобровка .

Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Глава сельского поселения Бобровка.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на бухгалтерию администрации сельского поселения Бобровка.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения  на территории сельского поселения Бобровка .

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- организация вывоза ТБО;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).

Приложение

к муниципальной долгосрочной

целевой программе "Благоустройство

территории сельского поселения Бобровка на 2012-2015 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Бобровка » на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий. | Затраты на 2012 год тыс. руб. | Затраты на 2013 год тыс. руб. | Затраты на 2014 год тыс. руб. | Затраты на 2015год тыс. руб. | ИТОГО тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | 255,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 570,0 |
|  | В т.ч. местный бюджет | 255,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 570,0 |
| 2 | Озеленение |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | В т.ч. местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 3 | Содержание и ремонт гражданских кладбищ. | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | В т.ч. местный бюджет | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 655,9 | 405,0 | 260,0 | 260,0 | 1580,9 |
|  | Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев) обкос сорной растительности на территории поселения, приобретение инвентаря (мешки для мусора, перчатки) | 655,9 | 405,0 | 260,0 | 260,0 | 1580,9 |
|  | В т.ч. местный бюджет | 655,9 | 405,0 | 260,0 | 260,0 | 1435,9 |
| 5 | ИТОГО | 910,9 | 570,0 | 425,0 | 425,0 | 2330,9 |
|  | В т.ч. областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В т.ч. местный бюджет | 910,9 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2185,9 |