Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 марта 2015 года № 55

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2012-2015 годы» за 2014 год»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 10.07.2012 г. № 99, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2015 годы» за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

от 27 марта 2015 г. № 55_

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2012-2015 годы» за 2014 год

Целью программы является повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги - водоснабжение, улучшение, создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения. Основные направления решения этих проблем, сводятся к следующему: - Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей; - Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб; - Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения; - Ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен.

В 2014 году в с. Бобровка произвели замену металлических труб на пластиковые общей протяжённостью 1075  м. с монтажом 2-х гидрантов, 5 колодцев, установлен высококачественный преобразователь на скважине в п. Формальный. Оснащенность приборами воды по поселению составляет – 92%.

Приложение 1

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы за 2014 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2014 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2014 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода с. Бобровка, пос. Формальный | 283,0 | 253,9 |
|  | ИТОГО: | 283,0 | 253,9 |