Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 января 2013 года № 33

с. Бобровка

«О подготовке к паводку 2013 года на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка и обеспечения безопасности населения, руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Приложение № 1.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2013 год.

Приложение № 2.

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Приложение № 3.

Глава сельского поселения Бобровка                               И. Д. Нестёркин

Исполнитель: Генералова Г. М., тел. 8-846-63-3-25-61.

Приложение №1

к Постановлению

главы сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «22» января 2013 года № 33

Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

Нестёркин И. Д. - председатель комиссии,

глава сельского поселения Бобровка муниципального

района Кинельский Самарской области.

Генералова Г. М. – секретарь комиссии,

специалист администрации сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области.

Члены комиссии:

- Рыжков А. Е. – директор МКП ЖКХ «Бобровское»;

- Перов А. Д. – заместитель директора МКП ЖКХ «Бобровское;

- Игонин В. В. – директор ЗАО «Бобровское» (по согласованию);

- Палкина Г. И. – депутат округа № 6;

- Ефремова Е. В. – врач общей практики (по согласованию);

- Гуляганова Е. П. – ветврач (по согласованию);

- Терещук А. В. – участковый инспектор (по согласованию).

Приложение № 2

к Постановлению

главы сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «22» января 2013 года № 33

План

противопаводковых мероприятий

по подготовке к пропуску весенних паводковых вод

на территории сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку состава паводковой комиссии сельского поселения Бобровка | до 01 февраля 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 2. | При необходимости провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | до 01 марта 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 3. | Заключение договора с МКП ЖКХ «Бобровское», на производство работ по очистке от снега улиц и переулков для пропуска талых вод в с. Бобровка, пос. Формальный и пос. Моховой, пос. Михайловский, пос. Октябрьский | до 01 февраля 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 4. | Проведение совместного заседания паводковой комиссии и КЧС и ОПБ с повесткой дня: «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий. Готовность состава сил и средств, которые при необходимости будут привлекаться для выполнения противопаводковых мероприятий» | до 15 марта 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 5. | Определение состава сил и средств, которые при необходимости будут привлекаться для выполнения противопаводковых мероприятий» сил и средств, которые при необходимости будут привлекаться для выполнения противопаводковых мероприятий» | до 15 марта 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 6. | Организовать комплексное обследование дорог местного значения, водопропускных труб, канализационных стоков на территории поселения, попадающих в зону возможного подтопления. | до 15 марта 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 7. | Проведение проверки состояния озёр, берега реки Самара в местах близко расположенных к ним жилых домов и других объектов. | до 15 марта 2013 года | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 8. | Проведение очистки крыш зданий от снега на территории поселения: - зданий школ; - зданий детских садов; - здания офиса врача общей практики; - здания ГУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский». | март-апрель 2013 года | Руководители организаций, учреждений, предприятий, расположенных на территории поселения |
| 9. | Вести контроль за состоянием уровня воды и докладывать комиссии о состоянии паводка в период подъема воды в реке Самара. | в течение паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 10. | Проводить своевременное оповещение населения о возможности подтопления жилья и построек, информирование населения о складывающей обстановке через газету «Бобровские вести». | с 15 марта 2013 года до окончания паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |
| 11. | Организовать круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии сельского поселения Бобровка и постоянное наблюдение за ледовой и паводковой обстановкой. | с 15 марта 2013 года до окончания паводка | Председатель паводковой комиссии сельского поселения Бобровка, глава сельского поселения Бобровка |

Приложение № 3

к Постановлению

главы сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «22» января 2013 года № 33

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий

сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

| Муниципальное образование | Личный состав (чел.) | Финансовые средства на подготовительные противопаводковые мероприятия, тыс.руб. тыс. руб. | Резервные финансовые средства для ликвидации ЧС, тыс. руб. тыс. руб. | Всего, единиц техники | Автотранспорт |  | Дорожно-строительная техника |  |  |  |  | Спец. техника |  | Плавсредства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Автобус | Грузовые автомобили | самосвал | погрузчик | Бульдозер, трактор | Экскаватор | Автокран | Водооткач. машина | Др. спец. техника (трактора, легковые автомобили) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области | 9 | 25,00 | 30,00 | 14 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | Скорая помощь – 1 единица; трактора- 5 единиц; легковые автомобили- 3 единицы; заправщик – 1 единица | - |