Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2016 года № 73

с. Бобровка

«О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Бобровка  от 16 сентября 2015 № 191 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

В целях проведения телеинспекционного телевизионного обследования  водозаборных скважин в с. Бобровка, администрация сельского поселения Бобровка  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы», утвержденную Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский от 16.09.2015 года № 191 следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»    приложения № 1  изложить  в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок испол-нения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| 1. | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Кирова | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 годы | Бюджет поселения | 14,0 | 50,0 | 50,0 | 114,0 |
| 2. | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Кооперативная | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 годы | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 3. | Ремонт водопровода пос. Формальный. | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 годы | Бюджет поселения | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 141,0 |
| 4. | Ремонт смотровых колодцев. | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 годы | Бюджет поселения | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 249,0 |
| 5. | Ремонт артезианской скважины | МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016-2018 годы | Бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| 6. | Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения | Администрация сельского поселения Бобровка, МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016 | Бюджет поселения | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |
| 7. | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин в с. Бобровка: скважина №1, скважина №4 Кинельского района, Самарской области. | Администрация сельского поселения Бобровка, МКП ЖКХ «Бобровское» | 2016 | Бюджет поселения | 36,0 | 0 | 0 | 36,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 520,0 | 320,0 | 320,0 | 1 160,0 |

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

Глава сельского поселения Бобровка                                           И. Д. Нестёркин

Коновалова Н.А. тел. 3-25-61.