Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 августа 2016 года № 170

с. Бобровка

«Об утверждении  Программы комплексного

развития систем транспортной инфраструктуры

сельского поселения Бобровка муниципального района

Кинельский Самарской области

на 2017-2021 годы и на период до 2033 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на период с 2017 -2021 г.г и на период до  2033 года.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление в ступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Глава

- сельского поселения Бобровка                                           И.Д. Нестёркин

- Исп. Коновалова Н.А. 32561

УВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

От 29.08.2016 г. №170

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2021 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения Бобровка.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории сельского поселения Бобровка.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Бобровка.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на период с 2017 -2021 г.г и на период до  2033 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Бобровка, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Бобровка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2033 года |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | - Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2033 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Бобровка в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2017 год – 804,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018 год - 804,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год - 804,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год - 804,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021год - 804,0 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2022-2033 года - 9 648,00 тыс. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета сельского поселения Бобровка ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2033 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка.

Сельское поселение Бобровка расположено в западной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Бобровка, расположен в 15 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 55 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 5 населенных пунктов: село Бобровка, поселок Михайловский, поселок Моховой, поселок Октябрьский, поселок Формальный.

Сельское поселение Бобровка граничит:

– с сельским  поселением Домашка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Черновский муниципального района Волжский;

– с сельским  поселением Спиридоновка муниципального района Волжский.

В состав сельского поселения Бобровка входит пять населённых пунктов: с. Бобровка, пос. Формальный, пос. Моховой, пос. Михайловский, пос. Октябрьский.

Основой экономики сельского поселения является предприятие агропромышленного комплекса ЗАО «Бобровское», которое специализируется на растениеводстве.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Бобровка составляет 11014 га, в том числе в границах населенных пунктов: с. Бобровка – 526,3 га, пос. Михайловский – 35,2 га, пос. Моховой  – 12,5 га,  пос. Формальный –  22,8 га.

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 1.

Таблица 2.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП РЗ 36К-238 | Кинель – Богатое - Борское | 49,600 | 49,600 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-249 | «Кинель – Богатое» - Формальный | 3,591 | 3,591 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-249 | «Кинель – Богатое» - Бобровка | 0,500 | 0,500 |
| 4 | 36 ОП МЗ 36Н-880 | «Кинель – Богатое – Борское» - Октябрьский | 2,940 | 2,940 |

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходит магистральные трубопроводы:

–  перемычка к МГ Похвистнево - Самара1- Угорье, отвод на ГРС 31 Кинель;

– газопровод направления Нефтегорский ГПЗ – Самара. От магистрального газопровода  к  с. Бобровка отходит газопровод-отвод  до ГРС -15 Бобровка;

– нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» диаметром 530 мм.

Объектов железнодорожного, водного транспорта на территории поселения нет.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения Бобровка входят 5 населенных пунктов.

Таблица 3.1. Расстояния между с. Бобровка и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Бобровка, км |
| --- | --- |
| поселок Формальный | 8 |
| поселок Михайловский | 16 |
| поселок Моховой | 11 |
| поселок Октябрьский | 6 |

Основными транспортными артериями в поселках являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивают связь внутри жилых территорий и в направлениях с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта значительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через с. Бобровка.

Таблица 3.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Бобровка.

| №п/п | Наименование улицы, переулка | Протяжен-ность, км | Границы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |
| село Бобровка |  |  |  |  |
| 1. | улица Кооперативная | 4,2 | улица Кооперативная | улица Кооперативная |
| 2. | улица Кирова | 4,9 | а/д Кинель - Богатое | улица Кирова |
| 3. | улица Новая | 1,8 | улица Кирова | улица Новая |
| 4. | улица Полевая | 0,9 | озеро Бобровое | улица Кирова |
| 5. | улица 40 лет Победы | 0,7 | улица 40 лет Победы | улица Новая |
| 6. | улица Набережная | 1,2 | улица Набережная | улица Набережная |
| 7. | улица Лесная | 0,5 | ул. Лесная | улица Лесная |
| 8. | улица Степная | 0,5 | улица Полевая | улица Степная |
| 9. | улица Молодёжная | 0,8 | улица Молодёжная | улица Молодёжная |
| 10. | улица Луговая | 1,5 | улица Луговая | улица Луговая |
| 11. | улица Придорожная | 1,5 | улица Придорожная | улица Придорожная |
| 12. | улица Восточная | 1,5 | а/д Кинель - Богатое | улица Кирова |
| 13. | улица Богатовская | 1,5 | улица Богатовская | улица Богатовская |
| 14. | переулок Радужный | 0,12 | переулок Радужный | переулок Радужный |
| 15. | переулок Северный | 0,2 | переулок Северный | переулок Северный |
| 16. | переулок Юбилейный | 0,2 | переулок Юбилейный | переулок Юбилейный |
| 17. | переулок Славянский | 0,12 | переулок Славянский | переулок Славянский |
| 18 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 2 «Д» | улица Кооперативная до дома № 5 «А» |
| 19 | переулок с улицы Новая с пересечением улицы Кирова и на улицу Кооперативная | 0,5 | улица Новая от дома № 40 | улица Кооперативная до дома № 21 |
| 20 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 28 «Б» | улица Кооперативная до дома № 53 |
| 21 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Лесная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 8 | улица Лесная № 21 |
| 22 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Лесная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 16 «А» | улица Лесная № 44 |
| 23 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Лесная | 0,5 | улица Кооперативная от дома № 22 «А» | улица Лесная № 50 |
| 24 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Набережная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 42 | улица Набережная № 2 |
| 25 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Набережная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 54 | улица Набережная № 11 |
| 26 | переулок с улицы Кооперативная на улицу Набережная | 0,2 | улица Кооперативная от дома № 92 | улица Набережная № 50 |
| 27 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 56 | улица Кооперативная до дома 99 |
| 28 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 74 | улица Кооперативная до дома № 121 |
| 29 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 120 | улица Кооперативная до дома № 174 |
| 30 | участок улицы Кирова | 0,2 | улица Кирова от дома № 125 | улица Кирова до дома № 127 |
| 31 | переулок с улицы Кирова на улицу Степная | 0,2 | улица Кирова от дома № 83 | улица Степная до дома № 11 |
| 32 | въезд с трассы Кинель-Богатое на улицу Лесная | 0,5 | въезд с трассы Кинель-Богатое | начало улицы Лесная |
| 33 | переулок с улицы Кирова на улицу Кооперативная | 0,2 | улица Кирова от дома № 50 | улица Кооперативная до дома № 93 |
| 34 | Проезд | 0,3 | улица Кирова от дома № 86 | улица Кирова до дома № 76 |
| 35 | Переулок с улицы Степная на улицу Восточная | 0,2 | улица Степная от дома № 9 | улица Восточная до дома № 67 |
| 36 | Переулок с улицы Кирова на улицу Восточная | 0,3 | улица Кирова от дома № 111 | улица Восточная до дома № 67 |
| 37 | Проезд с улицы Полевая на улицу Восточная | 0,5 | улица Полевая от дома № 20 | улица Восточная до дома № 67 |
| 38 | Проезд | 0,5 | улица Кирова от дома № 127 | улица Кирова до дома № 173 |
| 39 | Проезд | 0,2 | улица Кирова от дома № 44 | улица Кирова до дома № 48 |
| 100 метров севернее села Бобровка |  |  |  |  |
| 40 | улица Береговая | 0,085 | улица Береговая | улица Береговая |
| 41 | улица Берёзовая | 1,9 | улица Берёзовая | улица Берёзовая |
| Пос. Формальный |  |  |  |  |
| 42 | улица Озёрная | 1,5 | ул. Озёрная | ул. Светлая пос. Моховой |
| 43 | Участок улицы Озёрная | 0,15 | улица Озёрная от дома № 62 | улица Озёрная до дома № 64 |
| 44 | Проезд | 0,5 | улица Озёрная от дома № 64 | улица Озёрная до уч. № 2 |
| 45 | Проезд с пос. Формальный на пос. Моховой | 0,4 | Пос. Формальный улица Озёрная от дома № 92 | Пос. Моховой Улица Светлая до дома № 22 |
| 46 | Проезд с пос. Формальный на пос. Моховой | 0,5 | Пос. Формальный улица Озёрная от дома № 86 | Пос. Моховой Улица Светлая до дома № 2 |
| юго-восточнее пос. Формальный |  |  |  |  |
| 47 | улица Заречная | 0,1 | улица Заречная | улица Заречная |
| 48 | улица Солнечная | 0,1 | улица Солнечная | улица Солнечная |
| 49 | улица Каштановая | 0,1 | улица Каштановая | улица Каштановая |
| 50 | улица Соборная | 0,4 | улица Соборная | улица Соборная |
| 51 | улица Луговая | 0,5 | улица Луговая | улица Луговая |
| 52 | улица Андреевская | 0,5 | улица Андреевская | улица Андреевская |
| Пос. Моховой |  |  |  |  |
| 53 | улица Светлая | 0,8 | улица Светлая | улица Светлая |
| 54 | Проезд | 0,35 | улица Светлая от дома № 3 | кладбище пос. Моховой |
| посёлок Михайловский |  |  |  |  |
| 55 | улица Дорожная | 1,5 | улица Дорожная | улица Дорожная |
| ИТОГО: |  | 37,9 |  |  |

Таблица 3.3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах сельского поселения Бобровка.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 37,9 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 189500 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 0,2 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Бобровка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, поток транзитного транспорта возрос в 5 раз, количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог осталась на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция  и  капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования сельского поселения Бобровка с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории сельского поселения Бобровка предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка. Карте населенных пунктов: с. Бобровка, п. Формальный, п. Моховой, п. Михайловский, п. Октябрьский с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка».

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры

Таблица 4.1. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 5000 | 15000 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 3,2 | 6,3 | 9,5 | 12,7 | 13,2 | 40 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2,9 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 1022 единиц.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 3,65 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,2 км;

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети сельского поселения Бобровка

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2033 гг. | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2033 | 17668,00 | 37,9 км. | 17668,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 13668,00 |

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть).

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  сельского поселения Бобровка на 2017 - 2033 годы, составляет 17 668,00 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2033 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб. 6.1.

Таблица 6.1. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сельского поселения Бобровка, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 13668,00 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения Бобровка показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб. 6.2.

Таблица 6.2. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  сельского поселения Бобровка, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 804,00 | 0 | 0 | 804,00 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2033 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, жилищного строительства.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Бобровка, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Критериями оценки эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Бобровка

Администрация сельского поселения Бобровка осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельского поселения Бобровка, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.