Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16 марта 2017 года № 30

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от  16 марта 2017 г. № 30

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2016 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 191.

Цели и задачи муниципальной программы

Повышение качества и надежность предоставления жилищно - коммунальных услуг населению.

Развитие коммунальной инфраструктуры.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

В 2016 году проводились следующие работы и мероприятия:

- Устранено 2 порыва;

- Проведено телеинспекционное обследование двух водозаборных скважин в с. Бобровка;

- Проведена гидродинамическая очистка на основном водозаборе;

- Проведен восстановительный ремонт скважины с. Бобровка;

- Разработан и утвержден проект ЗСО водозабора в п. Формальный;

- Отремонтировано 9 смотровых колодцев.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных водопроводных сетей | м | 200 | 100 | 50 | Отчет |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 | 70 | 70 | Отчет |
| 3. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 70 | 70 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 73,3 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы за 2016 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Кирова | 14,0 | 14,0 |
| 2 | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Кооперативная | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Ремонт водопровода пос. Формальный. | 47,0 | 47,0 |
| 4 | Ремонт смотровых колодцев. | 83,0 | 83,0 |
| 5 | Ремонт артезианской скважины | 90,0 | 90,0 |
| 6 | Организация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения | 200,0 | 200,0 |
| 7 | Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин в с. Бобровка: скважина №1, скважина №4 Кинельского района, Самарской области. | 36,0 | 36,0 |
| 8 | Ремонт водопровода с. Бобровка, ул. Новая | 70,84 | 70,84 |
| 9 | Восстановление водоснабжения в селе Бобровка сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области: выполнение работ по гидродинамической очистке скажины №1, расположенной по адресу с. Бобровка ул. Кирова 35м севернее с.Бобровка | 154,05 | 154,05 |
| 10 | Восстановительный ремонт скважины №4 в с. Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, расположенной по адресу: с. Боборовка ул. Восточная,99 | 1132,29 | 1127,23 |
|  | Услуги специализированного автотранспорта | 7,52 | 7,52 |
|  | Итого по программе | 1884,7 | 1879,64 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 99,7 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению качества предоставляемых потребителям услуг водоснабженияэ

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1879,64 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 99,7%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 73,3 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 18.04.2016 г. № 59;

Постановление от 16.05.2016 г. № 73;

Постановление от 24.10.2016 г. № 206;

Постановление от 15.11.2016 г. № 240;

Постановление от 12.12.2016 г. № 261;

Постановление от 23.12.2016 г. № 284.