Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта  2017 года № 31

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Благоустройство территории сельского

поселения Бобровка на 2016-2018 годы» за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 годы» за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А.

3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от  16 марта 2017 г. № 31

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Бобровка

на 2016-2018 годы» за 2016 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка на 2016-2018 годы»  (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 192.

Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства  развития инфраструктуры сельского поселения Бобровка;

- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Бобровка.

- Совершенствование эстетического вида сельского поселения Бобровка;

- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- Повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

Задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2016 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения Бобровка решались такие задачи, как: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, приведение в качественное состояние элементов благоустройства и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Бобровка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями | % | 0,5 | 0,4 | 80 | Отчет |
| 2. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 6,3 | 6,3 | 100 | Отчет |
| 3. | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 7,5 | 7,3 | 97,3 | Отчет |
| 4. | Доля жителей поселения, охваченных сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 93 | 96 | 103,2 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 95 |  |

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий. | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Отлов безнадзорных животных | 79,02 | 79,02 |
| 3 | Благоустройство и содержание кладбищ | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Обкос сорной растительности в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 160,0 | 160,0 |
| 5 | Приобретение контейнеров для ТБО | 254,2 | 254,2 |
| 6 | Приобретение трактора | 1280,33 | 1280,33 |
|  | ИТОГО: | 1923,55 | 1923,55 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует улучшению состояния территории сельского поселения Бобровка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1923,55 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 95 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 28.03.2016 г. № 41;

Постановление от 18.04.2016 г. № 58;

Постановление от 21.07.2016 г. № 126;

Постановление от 19.08.2016 г. № 155;

Постановление от 15.11.2016 г. № 239;

Постановление от 12.12.2016 г. № 259;

Постановление от 23.12.2016 г. № 285.