Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта 2017 года № 32

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Развитие внутрипоселковых

автомобильных дорог сельского поселения Бобров

ка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог сельского

поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                 И.Д. Нестёркин

Исполнитель:  Коновалова Н.А. 3-25-61

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

от 16 марта 2017 г. № 32 _

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие внутрипоселковых  автомобильных дорог сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2016-2018 годы» за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 16.09.2015 г. № 193.

Цели и задачи муниципальной программы: развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры; поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

На начало 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующего капитального ремонта  - 2,5 км., протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта – 3,0 км. Протяженность дорог общего пользования местного значения, не соответствующая нормативным требованиям составила - 23,1 км.

В связи с образованием новых улиц, протяженность дорог на территории сельского поселения Бобровка увеличилась:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила – 37,9 км, в том числе:

- с твердым покрытием - 11,2 км, из них с усовершенствованным покрытием - 7,2 км;

- с грунтовым покрытием – 26,7 км.

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

По результатам проведенных мероприятий в  2016 году снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составило 49,0%

После проведенных мероприятий - улучшено  техническое состояние   автомобильных   дорог общего пользования на территории сельского поселения Бобровка и  как следствие, повышена безопасность  дорожного  движения.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

За отчетный 2016 год было капитально отремонтировали участки дороги по ул. Кооперативная  протяжённостью 170 метров (школьный маршрут). Ямочно провели ремонт по ул. Кооперативная (школьный маршрут), по ул. Кирова от дома №47 до магазина «Александра» и от дома №121 до дома №173-А.

Отсыпали  баластом участок улицы Кирова от  дома № 183  до дома №217 (700 метров), ул. 40 лет Победы (300 метров). Отсыпали песком 250м переулок между ул.Кирова и ул. Кооперативная в районе дома №112 по ул. Кирова, выполнили планировку и отсыпку песком пер. Юбилейный (250 м),  в связи с этим протяжённость дорог с твердым покрытием увеличилась на 1,0 км. и составила 11,2 км.  Проведено грейдерование всех грунтовых дорог поселения. В зимнее время своевременно производится расчистка дорог от снега.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | Км. | 0,35 | 2,17 | 620 | Отчет |
| 2. | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,0 | 49,0 | 73,1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 346,55 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы за 2016 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2016 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог в с. Бобровка, ул. Кооперативная, ул. Кирова | 746,0 | 742,3 |
| 2 | Отсыпка грунтовых дорог | 90,0 | 90,0 |
| 3 | Очистка дорог от снега | 90,0 | 90,0 |
| 4 | Грейдирование дорог | 64,3 | 64,3 |
| 5 | Ямочный ремонт | 205,0 | 205,0 |
| 6 | Сезонное содержание дорог | 653,2 | 653,2 |
|  | Итого по программе | 1848,5 | 1844,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 99,8 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1844,8 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 99,8%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 346,55 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

В 2016 году были внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление от 19.08.2016 г. № 156;

Постановление от 26.09.2016 г. № 189;

Постановление от 15.11.2016 г. № 243;

Постановление от 12.12.2016 г. № 262;

Постановление от 23.12.2016 г. № 279.